16 июня 2022 года № 2458

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября

2020 года № 2036 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

«Город Саратов» на 2021-2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2020 года № 2036                    «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы»,   изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на первого заместителя главы администрации муниципального образования                  «Город Саратов».

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 16 июня 2022 года № 2458

Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования

«Город Саратов» на 2021-2023 годы

Паспорт муниципальной программы

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - приказ Министерства строительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 17-139 «Об утверждении Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов»; - решение Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ); - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите); |  |  |  |
|  | - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» (далее - департамент Гагаринского района) |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные и казенные учреждения, в отношении которых комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – МБУ, МКУ, подведомственные КДХ); - комитет по ЖКХ; - муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого комитет по ЖКХ осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - МБУ, подведомственное комитету по ЖКХ); - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого администрация Волжского района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - МБУ, подведомственное администрации Волжского района); - администрация Заводского района; |  |  |  |
|  | - муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого администрация Заводского района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - МБУ, подведомственное администрации Заводского района); - администрация Кировского района; - муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого администрация Кировского района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - МБУ, подведомственное администрации Кировского района); - администрация Ленинского района; - муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого администрация Ленинского района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - МБУ, подведомственное администрации Ленинского района); - администрация Октябрьского района; - муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого администрация Октябрьского района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - МБУ, подведомственное администрации Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района; - муниципальное бюджетное учреждение, в отношении которого администрация Фрунзенского района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - МБУ, подведомственное администрации Фрунзенского района); - департамент Гагаринского района |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма № 1«Содержание и благоустройство территорий городского округа»; - подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее – город) |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2021-2023 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| бюджет города | 1483079,8 | 544507,3 | 559925,4 | 378647,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 | - | 298,5 | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 9242,3 | 3955,7 | 2658,5 | 2628,1 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| Итого | 1492620,6 | 548463,0 | 562882,4 | 381275,2 |
| Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование муниципальной программы | - федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036 |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству; - доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию; - доля сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию; - площадь территории, в отношении которой проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений; - количество/площадь объектов, в отношении которых проведены мероприятия в целях снижения накопленного вреда окружающей среде; - количество объектов капитального строительства, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество построенных объектов |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня комфортности проживания населения на территории города; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию территории города в сфере благоустройства.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам и           целям, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.

- Мероприятия программы направлены на решение задач стратегической цели № 3 «Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова».

Основные приоритетные направления по повышению эффективности            в сфере благоустройства:

- содержание и устройство городских сетей наружного освещения;

- комплексный подход к содержанию объектов озеленения и совершенствованию цветочного оформления города;

- улучшение состояния прочих объектов благоустройства, в том числе пляжных зон города, оврагов, фонтанов, детских и спортивных площадок;

- повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ;

- создание реальных условий для повышения экологической безопасности.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.1. Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территорий городского округа».

Постоянно меняющиеся требования к инфраструктуре города приводят к необходимости совершенствования благоустройства и внешнего облика городских территорий. На территории города ежедневно ведутся работы по обустройству мест массового отдыха населения. Особое внимание уделяется содержанию и благоустройству территорий скверов, парков и бульваров.

Озеленение территории городского округа имеет огромное значение в жизни человека, оказывает влияние на окружающую среду. Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. К работам по озеленению относится создание и содержание зеленых зон, малых архитектурных форм и элементов монументального декоративного оформления, устройство дорожек, газонов, цветников.

В рамках реализации подпрограммы № 1 будут проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию) зеленых насаждений на территории площадью 13,1 млн. кв. м и их инвентаризации, организации газонов/цветников площадью более 580 тыс. кв. м, продолжены работы по посадке деревьев и кустарников, содержанию и ремонту ограждений, лавочек и урн, детских и спортивных площадок и другие работы.

За счет средств города возмещены затраты по благоустройству сквера им. Гагарина Ю.А. общей площадью 0,067 млн. кв. м.

В рамках выполнения мероприятий по благоустройству территорий общего пользования планируется строительство причального сооружения             в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов», приобретение навесного оборудования - пересаживатель деревьев тракторный                             (с усилителем МТЗ), два автогидроподъемника для ухода за городскими зелеными насаждениями, аппарат высокого давления «Керхер» для современного способа очистки поверхностей от разного рода загрязнений и покрытий и т.п., приобретение и установка системы автоматического полива зеленых зон.

С 2020 года проводятся мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, предусмотренные                Законом Саратовской области от 3 ноября 2015 года № 144-ЗСО                          «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Саратовской области по организации проведения на территории области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

В рамках выполнения мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города будут проведены работы по обслуживанию и содержанию муниципальных кладбищ общей площадью 4,4 млн. кв. м (муниципальное казенное учреждение «Администрация кладбищ»), по обустройству и восстановлению воинского захоронения, расположенного по адресу: г. Саратов, кладбище пос. Рокотовка, братская могила воинов           720-го зенитно-артиллерийского полка, и решаться вопросы о погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, умерших, личность которых не установлена, а также военнослужащих, принимавших участие             в спецоперации Российской Федерации.

Кроме того, будут проводиться мероприятия по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески. В рамках выполнения мероприятий по содержанию соляриев планируется приобретение пляжеуборочной техники.

В целях улучшения экологической обстановки, стабилизации и снижения экологической нагрузки на окружающую среду планируется проведение мероприятий по выявлению, оценке и учету объектов накопленного вреда окружающей среде, вывоз и утилизация отходов с мест несанкционированного складирования на территориях города, не находящихся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, в том числе будет продолжено выполнение мероприятий по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города общей площадью 59,5 тыс. кв. м.

С целью своевременного вывоза снега с территории города и экологически безопасного способа утилизации снега и льда разработана проектно-сметная документация для строительства снегоплавильного комплекса (приложение № 7 к муниципальной программе).

Для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воспитания у горожан чувства патриотизма, интереса к истории родного края и содействия укреплению общегражданской гордости за трудовой подвиг планируется создание                     и установка стелы «Город Трудовой доблести» в сквере Заводской, расположенном по адресу: г. Саратов, проспект Энтузиастов/                                 ул. им. Орджоникидзе Г.К. (приложение № 7 к муниципальной программе).

Кроме того, для усиления конструкций подпорной стенки                      4-го яруса, расположенной на Набережной Космонавтов, в границах улицы       им. Некрасова Н.А. и Обуховского переулка в г. Саратове, планируется разработать проектно-сметную документацию с проведением инженерно-геологических изысканий и инженерно-технического обследования.

Реализация подпрограммы № 1 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

1.2. Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей».

Инженерная инфраструктура является наиболее жизненно важным элементом любого современного города. По ее состоянию можно судить         об уровне развития и текущем состоянии дел во всей сложной системе городского хозяйства.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.

В рамках подпрограммы № 2 будет осуществлено содержание сети наружного освещения протяженностью 856,4 км, оплата электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности.

Планируется организация наружного освещения на участке автомобильной дороги к инфекционной больнице (Московское шоссе),           по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. Прудовой, соединяющей пос. Солнечный и пос. Юбилейный города, а также ввод его            в эксплуатацию (приложение № 7 к муниципальной программе).

- Реализация подпрограммы № 2 позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории города.

Задача муниципальной программы - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города.

- 3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 3 к муниципальной программе.

- 4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- повышение уровня комфортности проживания населения на территории города;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города.

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2021 по 2023 год.

- 5. Перечень основных мероприятий и ведомственных

- целевых программ подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение цели и решение задачи муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территорий городского округа» состоит из пяти основных мероприятий:

- озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования включает выполнение работ по приобретению и установке детских, игровых и спортивных площадок (включая выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков под них), а также по содержанию территорий, занимаемых зелеными зонами, соляриями, организации газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников, содержанию и ремонту дорожек, малых архитектурных форм, стел, элементов монументально-декоративного оформления, фонтанов, лестниц, детских, игровых, спортивных площадок, по обеспечению сохранности муниципального имущества, строительство гидротехнических сооружений, разработку проектно-сметной документации для усиления конструкций подпорной стенки, возмещение затрат по благоустройству сквера им. Гагарина Ю.А. и т.д.;

- содержание муниципальных кладбищ включает выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, обустройству и восстановлению воинского захоронения, возмещение затрат в связи с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, умерших, личность которых не установлена, а также в связи с погребением военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, проживающих на территории муниципального образования «Город Саратов», принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

- улучшение внешнего облика городского округа включает приобретение, установку и ремонт иллюминации, выполнение работ по устройству (разборке) елочной конструкции и новогоднему оформлению Театральной площади, приобретение флагов (комплектующих), праздничной атрибутики, разработку проектно-сметной документации на строительство снегоплавильного комплекса, вывоз и утилизацию отходов с мест несанкционированного складирования на территории города, не находящихся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города, выявление, оценку и учет объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа, а также другие мероприятия по повышению уровня благоустройства;

- проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений включает комплекс работ по проведению инвентаризации зеленых насаждений с разработкой паспортов объектов озеленения;

- создание и установка стелы «Город Трудовой доблести».

Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» содержит основное мероприятие «Наружное освещение улиц городского округа», которое включает возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности, организацию наружного освещения на участке автомобильной дороги к инфекционной больнице (Московское шоссе), по ул. им. Тархова С.Ф.                от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. Прудовой, соединяющей пос. Солнечный и пос. Юбилейный города, а также ввод наружного освещения в эксплуатацию, приобретение и установку световых опор и светильников.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2020 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий муниципальной программы                            в 2021-2023 годах потребуется 1492620,6 тыс. руб., из них:

- 2021 год – 548463,0 тыс. руб.;

- 2022 год – 562882,4 тыс. руб.;

- 2023 год – 381275,2 тыс. руб.;

в том числе средства бюджета города:

- 2021 год – 544507,3 тыс. руб.;

- 2022 год – 559925,4 тыс. руб.;

- 2023 год – 378647,1 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2021 год – 3955,7 тыс. руб.;

- 2022 год – 2658,5 тыс. руб.;

- 2023 год – 2628,1 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогнозно) - 2022 год – 298,5 тыс. руб. (на 2019-2024 годы»). За счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование мероприятия «Содержание муниципальных кладбищ» в сумме 298,5 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 5 к муниципальной программе.

7. Анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из бюджета города, возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

Председатель комитета дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации муниципального

образования «Город Саратов»						   А.А. Гусев

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 1

муниципальной программы «Благоустройство территории

муниципального образования «Город Саратов»

на 2021-2023 годы

| Наименование подпрограммы | - «Содержание и благоустройство территорий городского округа» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по ЖКХ; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского района |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - МБУ, МКУ, подведомственные КДХ; - комитет по ЖКХ; - МБУ, подведомственное комитету по ЖКХ; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - МБУ, подведомственное администрации Волжского района; - администрация Заводского района; - МБУ, подведомственное администрации Заводского района; - администрация Кировского района; - МБУ, подведомственное администрации Кировского района; - администрация Ленинского района; - МБУ, подведомственное администрации Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - МБУ, подведомственное администрации Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; |  |  |  |
|  | - МБУ, подведомственное администрации Фрунзенского района; - департамент Гагаринского района |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - повышение уровня благоустройства территории города |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - выполнение комплекса работ по благоустройству территорий городского округа |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2021-2023 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| бюджет города | 1108278,4 | 396840,7 | 446315,5 | 265122,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 | - | 298,5 | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 9242,3 | 3955,7 | 2658,5 | 2628,1 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| Итого | 1117819,2 | 400796,4 | 449272,5 | 267750,3 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по содержанию; - площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция); - площадь организованных газонов и цветников; - площадь организованных газонов; - количество приобретенных и установленных систем автоматического полива; - площадь организованных цветников; - количество посаженных деревьев и кустарников; - количество посаженных деревьев; |  |  |  |
|  | - количество посаженных кустарников; - площадь дорожек, в отношении которых проведены работы по содержанию; - площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек; - площадь территории, в отношении которой проведены мероприятия по устройству асфальтобетонного покрытия; - протяженность приобретенного/ установленного ограждения; - протяженность ограждения, в отношении которого проведены работы по содержанию; - протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения; - количество приобретенных/установленных лавочек и урн; - количество лавочек и урн, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн; - количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных/ восстановленных фонтанов; - количество стел, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество приобретенных/установленных стел; - количество построенных стел; - количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных (восстановленных) стел; - количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество приобретенных/установленных элементов монументально-декоративного оформления; - количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных (восстановленных) элементов монументально-декоративного оформления; - количество приобретенных/установленных детских, игровых и спортивных площадок; |  |  |  |
|  | - количество детских, игровых и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество детских, игровых и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы; - площадь приобретенного/уложенного резинового покрытия детских площадок; - количество лестниц, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных (восстановленных) лестниц; - количество лестниц, в отношении которых проведены работы по устройству; - количество туалетных кабин, модульных туалетов, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество приобретенных/установленных модульных туалетов; - количество приобретенных/установленных малых архитектурных форм; - площадь соляриев, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество приобретенных/установленных информационных стендов; - площадь зеленых зон, на территории которых осуществлены мероприятия, направленные на сохранность муниципального имущества; - площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена; - протяженность приобретенных/установленных гирлянд; - оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова; - количество приобретенных/установленных светодиодных конструкций; |  |  |  |
|  | - количество отремонтированных гирлянд и светодиодных конструкций; - площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов; - объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования; - количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы в рамках установленных полномочий; - количество разработанных паспортов объектов озеленения; - количество приобретенной автотранспортной и специализированной техники для содержания и благоустройства территории города; - количество скверов, в отношении которых предоставлена субсидия на возмещение затрат по благоустройству; - количество объектов физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, в отношении которых проведены работы по благоустройству; - количество/площадь объектов, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению и оценке накопленного вреда окружающей среде; - количество снегоплавильных комплексов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество гидротехнических сооружений, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество подпорных стенок, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество погребенных военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины; - количество воинских захоронений, в отношении которых проведены восстановительные работы |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей городского округа; - улучшение содержания мест захоронения; - предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок; - совершенствование эстетического состояния территории |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 2

муниципальной программы «Благоустройство территории

муниципального образования «Город Саратов»

на 2021-2023 годы

| Наименование подпрограммы | - «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Октябрьского района |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Октябрьского района |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - обеспечение исполнения вопросов местного значения в части освещения улиц |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2021-2023 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| бюджет города | 374801,4 | 147666,6 | 113609,9 | 113524,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| Итого | 374801,4 | 147666,6 | 113609,9 | 113524,9 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - количество электроэнергии, потребленной сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности; - протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту; - количество объектов наружного освещения, в отношении которых разработана проектно-сметная документация; - количество построенных объектов наружного освещения; - количество приобретенных/установленных световых опор; - количество приобретенных/установленных светильников |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - улучшение освещенности улиц города; - обеспечение нормативного состояния сетей наружного освещения |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов»

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (базовый) | 2020 год (оценка) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству | млн. кв. м | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 2. | Доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Площадь территорий, в отношении которых проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений | тыс. кв. м | - | - | 365,3 | 292,3 | 28,1 | 685,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Количество/площадь объектов, в отношении которых проведены мероприятия в целях снижения накопленного вреда окружающей среде | шт./ тыс. кв. м | - | - | 1/106,6 | - | - | 1/106,6 |
| 6. | Количество объектов капитального строительства, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | - | - | 5 | 3 | - | 6 |
| 7. | Количество построенных объектов | шт. | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территорий городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 2. | Площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция) | млн. кв. м | 3,9 | 5,8 | 6,16 | 4,7 | 4,5 | 6,16 |
| 3. | Площадь организованных газонов и цветников | тыс. кв. м | 21,9 | 41,6 | 587,3 | - | - | 587,3 |
| 4. | Площадь организованных газонов | тыс. кв. м | - | - | - | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 5. | Количество приобретенных и установленных систем автоматического полива | шт. | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6. | Площадь организованных цветников | тыс. кв. м | - | - | - | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| 7. | Количество посаженных деревьев и кустарников | шт. | 1292 | 2931 | 8611 | - | - | 8611 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Количество посаженных деревьев | шт. | - | - | - | 1098 | 1060 | 2158 |
| 9. | Количество посаженных кустарников | шт. | - | - | - | 1740 | 750 | 2490 |
| 10. | Площадь дорожек, в отношении которых проведены работы по содержанию | тыс. кв. м | 140,5 | 141,3 | 224,7 | 248,6 | 248,6 | 248,6 |
| 11. | Площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек | тыс. кв. м | 0,58 | 0,45 | 2,39 | 3,65 | 1,25 | 7,29 |
| 12. | Площадь территории, в отношении которой проведены мероприятия по устройству асфальтобетонного покрытия | тыс. кв. м | - | - | 3,495 | - | - | 3,495 |
| 13. | Протяженность приобретенного/ установленного ограждения | тыс. п. м | 0,128/ 0,128 | 0,318/ 0,318 | 0,080/ 0,080 | - | - | 0,080/ 0,080 |
| 14. | Протяженность ограждения, в отношении которого проведены работы по содержанию | тыс. п. м | 36,1 | 36,1 | 28,4 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 15. | Протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения | тыс. п. м | 0,621 | 0,555 | 0,563 | 0,539 | 0,574 | 1,676 |
| 16. | Количество приобретенных/ установленных лавочек и урн | шт. | - | - | 132/132 | 127/127 | 48/48 | 307/307 |
| 17. | Количество лавочек и урн, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 3898 | 3964 | 4727 | 4493 | 4493 | 4748 |
| 18. | Количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн | шт. | 1180 | 1425 | 1888 | 1456 | 1456 | 2403 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 20. | Количество отремонтированных/ восстановленных фонтанов | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21. | Количество стел, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Количество приобретенных/ установленных стел | шт. | - | - | 2/2 | 1/1 | - | 3/3 |
| 23. | Количество построенных стел | шт. | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 24. | Количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 25. | Количество отремонтированных (восстановленных) стел | шт. | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 26. | Количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Количество приобретенных/ установленных элементов монументально-декоративного оформления | шт. | - | - | 44/44 | - | - | 44/44 |
| 28. | Количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 53 | 53 | 68 | 53 | 53 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29. | Количество отремонтированных (восстановленных) элементов монументально-декоративного оформления | шт. | - | - | 5 | 6 | - | 11 |
| 30. | Количество приобретенных/ установленных детских, игровых и спортивных площадок | шт. | - | - | 10/10 | 27/27 | 1/1 | 38/38 |
| 31. | Количество детских, игровых и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 246 | 246 | 297 | 272 | 272 | 297 |
| 32. | Количество детских, игровых и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы | шт. | 94 | 86 | 40 | 84 | 129 | 253 |
| 33. | Площадь приобретенного/уложенного резинового покрытия детских площадок | кв. м | - | - | 114 | - | - | 114 |
| 34. | Количество лестниц, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 110 | 110 | 131 | 135 | 135 | 135 |
| 35. | Количество отремонтированных (восстановленных) лестниц | шт. | 15 | 12 | 17 | 16 | 11 | 44 |
| 36. | Количество лестниц, в отношении которых проведены работы по устройству | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Количество туалетных кабин, модульных туалетов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38. | Количество приобретенных/ установленных модульных туалетов | шт. | - | - | 6/6 | - | - | 6/6 |
| 39. | Количество приобретенных/ установленных малых архитектурных форм | шт. | - | - | 11/11 | 114/114 | - | 125/125 |
| 40. | Площадь соляриев, в отношении которых проведены работы по содержанию | тыс. кв. м | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| 41. | Количество приобретенных/ установленных информационных стендов | шт. | - | - | 1/1 | 1/1 | - | 2/2 |
| 42. | Площадь зеленых зон, на территории которых осуществлены мероприятия, направленные на сохранность муниципального имущества | тыс. кв. м | - | 53,5 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| 43. | Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 44. | Количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена | чел. | 262 | 249 | 247 | 247 | 247 | 990 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45. | Протяженность приобретенных/ установленных гирлянд | тыс. п. м | 1,21/1,21 | 0,63/0,63 | 5,0/5,0 | 2,24/2,24 | 1,84/1,84 | 9,08/9,08 |
| 46. | Оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова | раз в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47. | Количество приобретенных/ установленных светодиодных конструкций | шт. | - | - | 6/6 | 14/14 | 7/7 | 27/27 |
| 48. | Количество отремонтированных гирлянд и светодиодных конструкций | шт. | - | - | 29 | 6 | - | 35 |
| 49. | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов | тыс. кв. м | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 50. | Объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования | тыс. куб. м | 11,7 | 20,3 | 46,43 | 38,22 | 29,52 | 114,17 |
| 51. | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы в рамках установленных полномочий | шт. | 490 | 228 | 1291 | 2694 | 405 | 4390 |
| 52. | Количество разработанных паспортов объектов озеленения | шт. | - | - | 21 | 14 | 7 | 42 |
| 53. | Количество приобретенной автотранспортной и | шт. | - | - | 7 | 4 | - | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | специализированной техники для содержания и благоустройства территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Количество скверов, в отношении которых предоставлена субсидия на возмещение затрат по благоустройству | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 55. | Количество объектов физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, в отношении которых проведены работы по благоустройству | шт. | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 56. | Количество/площадь объектов, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению и оценке накопленного вреда окружающей среде | шт./тыс. кв. м | - | - | 1/106,6 | - | - | 1/106,6 |
| 57. | Количество снегоплавильных комплексов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 58. | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 59. | Количество подпорных стенок, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60. | Количество погребенных военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины | чел. | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 61. | Количество воинских захоронений, в отношении которых проведены восстановительные работы | шт. | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество электроэнергии, потребленной сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | млн. кВт/ч | 10,7 | 8,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 2. | Протяженность кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту | км | 822,3 | 826,9 | 845,9 | 856,4 | 856,4 | 856,4 |
| 3. | Количество объектов наружного освещения, в отношении которых | шт. | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | разработана проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество построенных объектов наружного освещения | шт. | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Количество приобретенных/ установленных световых опор | шт. | - | - | 4/4 | - | - | 4/4 |
| 6. | Количество приобретенных/ установленных светильников | шт. | - | - | 4/4 | - | - | 4/4 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной

программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов»

на 2021-2023 годы

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участник муниципальнойпрограммы | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год начала реализации | год окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территорий городского округа» |  |  |  |
| Задача 1.1. Выполнение комплекса работ по благоустройству территории городского округа |  |  |  |
| Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - МБУ, подведомственные КДХ; - комитет по ЖКХ; - МБУ, подведомственные комитету по ЖКХ; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - МБУ, подведомственное администрации Волжского района; - администрация Заводского района; - МБУ, подведомственное администрации Заводского района; | 2021 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - администрация Кировского района; - МБУ, подведомственное администрации Кировского района; - администрация Ленинского района; - МБУ, подведомственное администрации Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - МБУ, подведомственное администрации Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - МБУ, подведомственное администрации Фрунзенского района; - департамент Гагаринского района |  |  |
| Содержание муниципальных кладбищ | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - МКУ, подведомственные КДХ; - администрация Заводского района | 2021 | 2023 |
| Улучшение внешнего облика городского округа | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; | 2021 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского района |  |  |
| Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Фрунзенского района; - администрация Октябрьского района | 2021 | 2023 |
| Создание и установка стелы «Город Трудовой доблести» | - администрация Заводского района | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» |  |  |  |
| Задача 2.1. Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения |  |  |  |
| Наружное освещение улиц городского округа | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Октябрьского района | 2021 | 2023 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» | всего по программе | всего | 1492620,6 | 548463,0 | 562882,4 | 381275,2 |
|  |  | бюджет города | 1483079,8 | 544507,3 | 559925,4 | 378647,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 | - | 298,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 9242,3 | 3955,7 | 2658,5 | 2628,1 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 64,5 | 45,7 | 18,8 | - |
|  |  | бюджет города | 64,5 | 45,7 | 18,8 | - |
|  | в том числе по участникам программы: |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МБУ, МКУ, подведомственные КДХ | всего | 683341,3 | 371574,4 | 160910,8 | 150856,1 |
|  |  | бюджет города | 674135,9 | 367618,7 | 158289,2 | 148228,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 9205,4 | 3955,7 | 2621,6 | 2628,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - |
|  |  | бюджет города | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - |
|  | комитет по ЖКХ, МБУ, подведомственные комитету по ЖКХ | всего | 59009,5 | 17536,7 | 20486,4 | 20986,4 |
|  |  | бюджет города | 59009,5 | 17536,7 | 20486,4 | 20986,4 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 19455,1 | 14325,8 | 5129,3 | - |
|  |  | бюджет города | 19455,1 | 14325,8 | 5129,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 18,2 | - | 18,2 | - |
|  |  | бюджет города | 18,2 | - | 18,2 | - |
|  | администрация Волжского района, | всего | 133352,3 | 34657,7 | 60665,6 | 38029,0 |
|  |  | бюджет города | 133352,3 | 34657,7 | 60665,6 | 38029,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБУ, подведомственное администрации Волжского района | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Заводского района, МБУ, подведомственное администрации Заводского района | всего | 204021,4 | 30455,4 | 138497,1 | 35068,9 |
|  |  | бюджет города | 203686,0 | 30455,4 | 138161,7 | 35068,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 | - | 298,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 36,9 | - | 36,9 | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 45,1 | 45,1 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45,1 | 45,1 | - | - |
|  | администрация Кировского района, МБУ, подведомственное администрации Кировского района | всего | 63192,8 | 12234,4 | 27711,7 | 23246,7 |
|  |  | бюджет города | 63192,8 | 12234,4 | 27711,7 | 23246,7 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | администрация Ленинского района, МБУ, подведомственное администрации Ленинского района | всего | 106561,9 | 22128,3 | 47850,4 | 36583,2 |
|  |  | бюджет города | 106561,9 | 22128,3 | 47850,4 | 36583,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Октябрьского района, МБУ, подведомственное администрации Октябрьского района | всего | 44225,1 | 10246,9 | 17430,1 | 16548,1 |
|  |  | бюджет города | 44225,1 | 10246,9 | 17430,1 | 16548,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Фрунзенского района, МБУ, подведомственное администрации Фрунзенского района | всего | 127481,2 | 35303,4 | 52221,0 | 39956,8 |
|  |  | бюджет города | 127481,2 | 35303,4 | 52221,0 | 39956,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | департамент Гагаринского района | всего | 51980,0 | - | 31980,0 | 20000,0 |
|  |  | бюджет города | 51980,0 | - | 31980,0 | 20000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территорий городского округа» | всего по подпрограмме | всего | 1117819,2 | 400796,4 | 449272,5 | 267750,3 |
|  |  | бюджет города | 1108278,4 | 396840,7 | 446315,5 | 265122,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 | - | 298,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 9242,3 | 3955,7 | 2658,5 | 2628,1 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 64,5 | 45,7 | 18,8 | - |
|  |  | бюджет города | 64,5 | 45,7 | 18,8 | - |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МБУ, МКУ, подведомственные КДХ | всего | 308856,8 | 224224,7 | 47300,9 | 37331,2 |
|  |  | бюджет города | 299651,4 | 220269,0 | 44679,3 | 34703,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 9205,4 | 3955,7 | 2621,6 | 2628,1 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - |
|  |  | бюджет города | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - |
|  | комитет по ЖКХ, МБУ, подведомственное комитету по ЖКХ | всего | 59009,5 | 17536,7 | 20486,4 | 20986,4 |
|  |  | бюджет города | 59009,5 | 17536,7 | 20486,4 | 20986,4 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 19455,1 | 14325,8 | 5129,3 | - |
|  |  | бюджет города | 19455,1 | 14325,8 | 5129,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 18,2 | - | 18,2 | - |
|  |  | бюджет города | 18,2 | - | 18,2 | - |
|  | администрация Волжского района МБУ, подведомственное администрации Волжского района | всего | 133352,3 | 34657,7 | 60665,6 | 38029,0 |
|  |  | бюджет города | 133352,3 | 34657,7 | 60665,6 | 38029,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Заводского района МБУ, подведомственное администрации Заводского района | всего | 204021,4 | 30455,4 | 138497,1 | 35068,9 |
|  |  | бюджет города | 203686,0 | 30455,4 | 138161,7 | 35068,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 | - | 298,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 36,9 | - | 36,9 | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 45,1 | 45,1 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45,1 | 45,1 | - | - |
|  | администрация Кировского района | всего | 63192,8 | 12234,4 | 27711,7 | 23246,7 |
|  |  | бюджет города | 63192,8 | 12234,4 | 27711,7 | 23246,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МБУ, подведомственное администрации Кировского района | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Ленинского района МБУ, подведомственное администрации Ленинского района | всего | 106561,9 | 22128,3 | 47850,4 | 36583,2 |
|  |  | бюджет города | 106561,9 | 22128,3 | 47850,4 | 36583,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Октябрьского района, МБУ, подведомственное администрации Октябрьского района | всего | 43908,2 | 9930,0 | 17430,1 | 16548,1 |
|  |  | бюджет города | 43908,2 | 9930,0 | 17430,1 | 16548,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Фрунзенского района, МБУ, подведомственное администрации Фрунзенского района | всего | 127481,2 | 35303,4 | 52221,0 | 39956,8 |
|  |  | бюджет города | 127481,2 | 35303,4 | 52221,0 | 39956,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | департамент Гагаринского района | всего | 51980,0 | - | 31980,0 | 20000,0 |
|  |  | бюджет города | 51980,0 | - | 31980,0 | 20000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования | итого по мероприятию | всего | 791916,2 | 303830,8 | 276292,6 | 211792,8 |
|  |  | бюджет города | 791916,2 | 303830,8 | 276292,6 | 211792,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 45,1 | 45,1 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45,1 | 45,1 | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МБУ, подведомственные КДХ | всего | 185260,3 | 185260,3 | - | - |
|  |  | бюджет города | 185260,3 | 185260,3 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | комитет по ЖКХ, МБУ, подведомственное комитету по ЖКХ | всего | 59009,5 | 17536,7 | 20486,4 | 20986,4 |
|  |  | бюджет города | 59009,5 | 17536,7 | 20486,4 | 20986,4 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 4380,0 |  | 250,0 | 4130,0 | - |
|  |  | бюджет города | 4380,0 |  | 250,0 | 4130,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
|  | администрация Волжского района МБУ, подведомственное администрации Волжского района | всего | 102656,5 |  | 13895,9 | 55231,6 | 33529,0 |
|  |  | бюджет города | 102656,5 |  | 13895,9 | 55231,6 | 33529,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | администрация Заводского района, МБУ, подведомственное администрации Заводского района | всего | 101170,5 |  | 25817,6 | 44824,7 | 30528,2 |
|  |  | бюджет города | 101170,5 |  | 25817,6 | 44824,7 | 30528,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 45,1 |  | 45,1 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45,1 |  | 45,1 | - | - |
|  | администрация Кировского района МБУ, подведомственное администрации Кировского района | всего | 50348,9 |  | 5966,3 | 22980,8 | 21401,8 |
|  |  | бюджет города | 50348,9 |  | 5966,3 | 22980,8 | 21401,8 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
|  | администрация Ленинского района, МБУ, подведомственное администрации Ленинского района | всего | 86123,2 |  | 15806,6 | 37033,4 | 33283,2 |
|  |  | бюджет города | 86123,2 |  | 15806,6 | 37033,4 | 33283,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
|  | администрация Октябрьского района, МБУ, подведомственное администрации Октябрьского района | всего | 35604,3 |  | 6936,3 | 14201,5 | 14466,5 |
|  |  | бюджет города | 35604,3 |  | 6936,3 | 14201,5 | 14466,5 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
|  | администрация Фрунзенского района, МБУ, подведомственное администрации Фрунзенского района | всего | 119227,7 |  | 32361,1 | 49268,9 | 37597,7 |
|  |  | бюджет города | 119227,7 |  | 32361,1 | 49268,9 | 37597,7 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | департамент Гагаринского района | всего | 48135,3 |  | - | 28135,3 | 20000,0 |
|  |  | бюджет города | 48135,3 |  | - | 28135,3 | 20000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - |
| 1.2. Содержание муниципальных кладбищ | итого по мероприятию | всего | 108580,8 |  | 32863,0 | 43514,7 | 32203,1 |
|  |  | бюджет города | 108245,4 |  | 32863,0 | 43179,3 | 32203,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 |  | - | 298,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 36,9 |  | - | 36,9 | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 1,2 |  | 0,6 | 0,6 | - |
|  |  | бюджет города | 1,2 |  | 0,6 | 0,6 | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, МКУ, подведомственные КДХ | всего | 108245,4 | 32863,0 |  | 43179,3 | 32203,1 |
|  |  | бюджет города | 108245,4 | 32863,0 |  | 43179,3 | 32203,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - |  | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 1,2 | 0,6 |  | 0,6 | - |
|  |  | бюджет города | 1,2 | 0,6 |  | 0,6 | - |
|  | администрация Заводского района | всего | 335,4 | - |  | 335,4 | - |
|  |  | бюджет города | - | - |  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 298,5 | - |  | 298,5 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 36,9 | - |  | 36,9 | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - |  | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - |  | - | - |
| 1.3. Улучшение внешнего облика городского округа | итого по мероприятию | всего | 130763,1 | 62209,8 |  | 45398,9 | 23154,4 |
|  |  | бюджет города | 121557,7 | 58254,1 |  | 42777,3 | 20526,3 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - |  | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 9205,4 | 3955,7 |  | 2621,6 | 2628,1 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 18,2 | - |  | 18,2 |  |
|  |  | бюджет города | 18,2 | - |  | 18,2 |  |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 14251,1 | 6001,4 | 3621,6 | 4628,1 |
|  |  | бюджет города | 5045,7 | 2045,7 | 1000,0 | 2000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 9205,4 | 3955,7 | 2621,6 | 2628,1 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего | 15075,1 | 14075,8 | 999,3 | - |
|  |  | бюджет города | 15075,1 | 14075,8 | 999,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 18,2 | - | 18,2 | - |
|  |  | бюджет города | 18,2 | - | 18,2 | - |
|  | администрация Волжского района | всего | 30195,8 | 20511,8 | 5184,0 | 4500,0 |
|  |  | бюджет города | 30195,8 | 20511,8 | 5184,0 | 4500,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - |  | - |
|  | администрация Заводского района | всего | 19712,2 |  | 4095,8 |  | 11175,7 |  | 4440,7 |
|  |  | бюджет города | 19712,2 |  | 4095,8 |  | 11175,7 |  | 4440,7 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | администрация Кировского района | всего |  | 12121,9 | 6081,1 |  | 4195,9 |  | 1844,9 |
|  |  | бюджет города |  | 12121,9 | 6081,1 |  | 4195,9 |  | 1844,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - |  | - |
|  | администрация Ленинского района | всего | 19938,7 |  | 6321,7 |  | 10317,0 |  | 3300,0 |
|  |  | бюджет города | 19938,7 |  | 6321,7 |  | 10317,0 |  | 3300,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - |  | - |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 8070,6 |  | 2880,4 |  | 3108,6 |  | 2081,6 |
|  |  | бюджет города | 8070,6 |  | 2880,4 |  | 3108,6 |  | 2081,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - |  | - |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 7553,0 |  | 2241,8 |  | 2952,1 |  | 2359,1 |
|  |  | бюджет города |  | 7553,0 | 2241,8 |  | 2952,1 |  | 2359,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | департамент Гагаринского района | всего |  | 3844,7 | - |  | 3844,7 |  | - |
|  |  | бюджет города |  | 3844,7 | - |  | 3844,7 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.4. Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений | итого по мероприятию | всего |  | 4382,8 | 1777,8 |  | 2005,0 |  | 600,0 |
|  |  | бюджет города |  | 4382,8 | 1777,8 |  | 2005,0 |  | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 1100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  | бюджет города | 1100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | администрация Заводского района | всего |  | 627,0 | 427,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | бюджет города |  | 627,0 | 427,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | администрация Кировского района | всего |  | 722,0 | 187,0 |  | 535,0 |  | - |
|  |  | бюджет города |  | 722,0 | 187,0 |  | 535,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | администрация Ленинского района | всего |  | 500,0 | - |  | 500,0 |  | - |
|  |  | бюджет города |  | 500,0 | - |  | 500,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | администрация Октябрьского района | всего |  | 233,3 | 113,3 |  | 120,0 |  | - |
|  |  | бюджет города |  | 233,3 | 113,3 |  | 120,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | администрация Волжского района | всего |  | 500,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | - |
|  |  | бюджет города |  | 500,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего |  | 700,5 | 700,5 |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | 700,5 | 700,5 |  | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.5. Создание и установка стелы «Город Трудовой доблести» | итого по мероприятию | всего |  | 82176,3 | 115,0 |  | 82061,3 |  | - |
|  |  | бюджет города |  | 82176,3 | 115,0 |  | 82061,3 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  | бюджет города |  | - | - |  | - |  | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация Заводского района | всего | 82176,3 |  | 115,0 |  |  | 82061,3 | - |
|  |  | бюджет города | 82176,3 |  | 115,0 |  |  | 82061,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  |  | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» | всего по подпрограмме | всего | 374801,4 |  | 147666,6 |  |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | бюджет города | 374801,4 |  | 147666,6 |  |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  |  | - | - |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 374484,5 |  | 147349,7 |  |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | бюджет города | 374484,5 |  | 147349,7 |  |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 316,9 |  | 316,9 |  |  | - | - |
|  |  | бюджет города | 316,9 |  | 316,9 |  |  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.1. Наружное освещение улиц городского округа | итого по мероприятию | всего | 374801,4 |  | 147666,6 |  |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | бюджет города | 374801,4 |  | 147666,6 |  |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  | - |  |  | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  |  | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  |  | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 374484,5 |  |  | 147349,7 |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | бюджет города | 374484,5 |  |  | 147349,7 |  | 113609,9 | 113524,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  |  | - |  | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 316,9 | 316,9 | - | - |
|  |  | бюджет города | 316,9 | 316,9 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ) |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и благоустройство территории городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной работы - озеленение территории города и благоустройство зеленых зон |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема муниципальной работы - площадь объектов озеленения, в отношении которых проведены работы по содержанию и благоустройству (млн. кв. м) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 120115,6 | 102220,8 | 77885,9 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 120115,6 | 102220,8 | 77885,9 |
| Единица измерения объема муниципальной работы - количество малых архитектурных форм, в отношении которых проведены работы по содержанию (окраска и ремонт) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | 3398 | 3398 | 3398 | 1370,0 | 10242,5 | 6000,0 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» | 3398 | 3398 | 3398 | 1370,0 | 10242,5 | 6000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной работы - обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема муниципальной работы - количество туалетных кабин, в отношении которых проведены работы по содержанию (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | 76 | 77 | 77 | 880,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» | 76 | 77 | 77 | 880,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Наименование муниципальной работы - содержание и развитие отдельных территорий города |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема муниципальной работы - площадь территории, занимаемой соляриями, расположенными по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески в Волжском районе, в отношении которой проведены работы по содержанию (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 19015,3 | 10000,0 | 10000,0 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 19015,3 | 10000,0 | 10000,0 |
| Наименование муниципальной работы - содержание и ремонт объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема муниципальной работы - количество фонтанов (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | 14 | 15 | 15 | 16500,0 | 20486,4 | 20986,4 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» | 14 | 15 | 15 | 16500,0 | 20486,4 | 20986,4 |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 157880,9 | 144949,7 | 116872,3 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п |  | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета (прогнозно) | област-ного бюджета (прогнозно) | бюджета города |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите |  | «Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратов» | 6125,8 | - | - | 6125,8 |
| 2. | Комитет по строительству и инженерной защите |  | «Причальное сооружение в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» | 250,0 | - | - | 250,0 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Организация наружного освещения на участке автомобильной дороги к инфекционной больнице (Московское шоссе)» | 8679,8 | - | - | 8679,8 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Организация наружного освещения на участке дороги по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. Прудовая, соединяющей пос. Солнечный и пос. Юбилейный города Саратова» | 33147,0 | - | - | 33147,0 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Администрация Заводского района | «Создание и установка стелы «Город Трудовой доблести» в сквере «Заводской», расположенном по адресу: г. Саратов, Заводской район, проспект Энтузиастов/ул. им. Орджоникидзе Г.К.» | 115,0 | - | - | 115,0 |
| Всего в 2021 году |  |  |  | 48317,6 | - | - | 48317,6 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комитет по строительству и инженерной защите | «Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратов» | 981,1 | - | - | 981,1 |
| 2. |  | Комитет по строительству и инженерной защите | «Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратов» (погашение кредиторской задолженности) | 18,2 | - | - | 18,2 |
| 3. |  | Комитет по строительству и инженерной защите | «Причальное сооружение в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» | 4130,0 | - | - | 4130,0 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Администрация Заводского района |  | «Создание и установка стелы «Город Трудовой доблести» в сквере «Заводской», расположенном по адресу: г. Саратов, Заводской район, проспект Энтузиастов/ул. им. Орджоникидзе Г.К.» | 82061,3 | - | - | 82061,3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  | «Организация наружного освещения на участке дороги по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. Прудовой, соединяющей пос. Солнечный и пос. Юбилейный города Саратова» | 35,0 | - | - | 35,0 |
| 6. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  | «Организация наружного освещения на участке автомобильной дороги к инфекционной больнице (Московское шоссе)» | 50,0 | - | - | 50,0 |
| Всего в 2022 году |  |  |  | 87275,6 | - | - | 87275,6 |
| Всего |  |  |  | 135593,2 | - | - | 135593,2 |