# 15 ноября 2019 года № 2443

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля

# 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой

# программы «Переселение граждан города Саратова

# из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»

На основании постановления Правительства Саратовской области             от 15 ноября 2019 года № 792-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П, постановления администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года           № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», изложив приложение           к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по строительству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 15 ноября 2019 года № 2443

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан города Саратова из аварийного

жилищного фонда в 2019-2025 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в том числе по этапам: - 2019-2020 годы (первый этап); - 2020-2021 годы (второй этап); - 2021-2022 годы (третий этап); - 2022-2023 годы (четвертый этап); - 2023-2024 годы (пятый этап); - 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова; - задачи: - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы | - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 3855, в том числе: 2019 год - 205, 2020 год - 370, 2021 год - 246, 2022 год - 1210, 2023 год - 879, 2024 год - 945, 2025 год - 0; - общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 178861,85 кв. м, в том числе: 2019 год - 1997,00 кв. м, 2020 год – 9282,30 кв. м, 2021 год - 13857,46 кв. м, 2022 год - 9966,52 кв. м, 2023 год - 52995,34 кв. м, 2024 год – 45324,61 кв. м, 2025 год - 45438,62 кв. м; - количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 3855, в том числе: 2019 год - 53, 2020 год - 152, 2021 год - 370, 2022 год - 246, 2023 год - 1210, 2024 год - 879, 2025 год - 945; - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 1, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 0, 2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год - 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0; - общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 4396,31 кв. м, в том числе: 2019 год - 0,00 кв. м, 2020 год - 4396,31 кв. м, 2021 год - 0,00 кв. м, 2022 год - 0,00 кв. м, 2023 год - 0,00 кв. м, 2024 год – 0,00 кв. м, 2025 год - 0,00 кв. м; - количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 162, в том числе: 2019 год - 0, 2020 год - 162, 2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год - 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0; - количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), - 221, в том числе: 2019 год - 23, 2020 год - 15, 2021 год - 13, 2022 год - 73, 2023 год - 60, 2024 год - 37, 2025 год - 0; - количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ - 113, в том числе: 2019 год - 13, 2020 год - 12, 2021 год - 6, 2022 год - 32, 2023 год - 32, 2024 год - 18, 2025 год - 0; - площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ - 4835,71 кв. м, в том числе: 2019 год - 505,88 кв. м, 2020 год - 386,27 кв. м, 2021 год - 259,15 кв. м, 2022 год - 1499,33 кв. м, 2023 год - 1438,87 кв. м, 2024 год - 746,21 кв. м, 2025 год - 0,00 кв. м; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 9067, в том числе: 2019 год - 120, 2020 год - 825, 2021 год - 734, 2022 год - 442, 2023 год - 2660, 2024 год - 2104, 2025 год - 2182; - количество расселенных жилых помещений - 4130, в том числе: 2019 год - 67, 2020 год - 325, 2021 год - 376, 2022 год - 278, 2023 год - 1242, 2024 год - 897, 2025 год - 945; - площадь расселяемых жилых помещений - 138831,94 кв. м, в том числе: 2019 год - 2000,00 кв. м, 2020 год - 12135,44 кв. м, 2021 год - 11648,08 кв. м, 2022 год - 5639,73 кв. м, 2023 год - 40087,53 кв. м, 2024 год - 33712,67 кв. м, 2025 год – 33608,49 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строительство домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет 5497591,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -средства Фонда) – 4081659,0 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1350481,3 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета – 65451,2 тыс. руб. (прогнозно): - на 2019-2020 годы (первый этап) - 470337,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 349137,9 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 55747,9 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств областного бюджета – 65451,2 тыс. руб. (прогнозно); - на 2020-2021 годы (второй этап) - 442300,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 308643,5 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 133657,3 тыс. руб. (прогнозно); - на 2021-2022 годы (третий этап) - 345496,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 221981,8 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 123514,7 тыс. руб. (прогнозно); - на 2022-2023 годы (четвертый этап) – 1514647,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 1180350,9 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 334296,9 тыс. руб. (прогнозно); - на 2023-2024 годы (пятый этап) - 1359912,3 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 1009502,8 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 350409,5 тыс. руб. (прогнозно); - на 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) – 1364897,1 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 1012042,1 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 352855,0 тыс. руб. (прогнозно) |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Проблема переселения населения из аварийного жилья - это одна из самых острых и трудно разрешаемых проблем в Российской Федерации.

С одной стороны, проживание в аварийном жилищном фонде зачастую несет в себе прямую угрозу жизни, с другой стороны, портит общий вид города, производит негативное впечатление не только на самих граждан, но и на приезжающих. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причиной возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Механизмы реализации ведомственных целевых программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» решают указанные актуальные проблемы. Кроме того, процессы в сфере переселения граждан из аварийного жилья могут стать локомотивом для развития строительной отрасли и обеспечить мультипликативный эффект социально-экономического развития муниципального образования.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347, с 2013 года по 2018 год расселялись       295 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. По состоянию на 1 января 2019 года переселено 9099 человек из 4392 жилых помещений общей площадью        148,5 тыс. кв. м.

Программа предусматривает переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа ведомственной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и социально справедливо.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

В рамках Программы планируется приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ. Программой предусмотрено приобретение 3855 жилых помещений общей площадью 178861,85 кв. м, строительство одного дома (162 жилых помещений общей площадью                      4396,31 кв. м) и выплата возмещения за 113 изымаемых жилых помещений           в соответствии со статьей 32 ЖК РФ для переселения 9067 человек из                    318 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в том числе по этапам:

- 2019-2020 годы (первый этап);

- 2020-2021 годы (второй этап);

- 2021-2022 годы (третий этап);

- 2022-2023 годы (четвертый этап);

- 2023-2024 годы (пятый этап);

- 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап).

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова.

Задачи Программы:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Целевые индикаторы Программы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 3855, в том числе: 2019 год - 205, 2020 год - 370, 2021 год - 246, 2022 год - 1210, 2023 год - 879, 2024 год - 945, 2025 год - 0;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 178861,85 кв. м, в том числе: 2019 год - 1997,00 кв. м, 2020 год - 9282,30 кв. м, 2021 год – 13857,46 кв. м, 2022 год - 9966,52 кв. м, 2023 год - 52995,34 кв. м, 2024 год – 45324,61 кв. м, 2025 год – 45438,62 кв. м;

- количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 3855, в том числе: 2019 год - 53, 2020 год - 152, 2021 год - 370, 2022 год - 246, 2023 год - 1210, 2024 год - 879, 2025 год - 945;

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 1, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 0, 2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год – 0,           2024 год - 0, 2025 год - 0;

- общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 4396,31 кв. м, в том числе:          2019 год - 0,00 кв. м, 2020 год - 4396,31 кв. м, 2021 год - 0,00 кв. м, 2022 год - 0,00 кв. м, 2023 год - 0,00 кв. м, 2024 год – 0,00 кв. м, 2025 год – 0,00 кв. м;

- количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность - 162, в том числе: 2019 год - 0, 2020 год - 162, 2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год – 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0;

- количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, - 221, в том числе:           2019 год - 23, 2020 год - 15, 2021 год - 13, 2022 год - 73, 2023 год - 60,        2024 год - 37, 2025 год - 0;

- количество изымаемых жилых помещений в соответствии со        статьей 32 ЖК РФ - 113, в том числе: 2019 год - 13, 2020 год -                          12, 2021 год - 6, 2022 год - 32, 2023 год - 32, 2024 год - 18, 2025 год - 0;

- площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ – 4835,71 кв. м, в том числе: 2019 год – 505,88 кв. м, 2020 год -    386,27 кв. м, 2021 год – 259,15 кв. м, 2022 год – 1499,33 кв. м, 2023 год – 1438,87 кв. м, 2024 год – 746,21 кв. м, 2025 год – 0,00 кв. м;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного         фонда, - 9067, в том числе: 2019 год - 120, 2020 год - 825, 2021 год - 734,  2022 год - 442, 2023 год - 2660, 2024 год - 2104, 2025 год - 2182;

- количество расселенных жилых помещений - 4130, в том числе:           2019 год - 67, 2020 год - 325, 2021 год - 376, 2022 год - 278, 2023 год - 1242, 2024 год - 897, 2025 год - 945;

- площадь расселяемых жилых помещений – 138831,94 кв. м, в том числе: 2019 год - 2000,00 кв. м, 2020 год – 12135,44 кв. м, 2021 год –     11648,08 кв. м, 2022 год – 5639,73 кв. м, 2023 год – 40087,53 кв. м, 2024 год – 33712,67 кв. м, 2025 год – 33608,49 кв. м.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1             к Программе и включает:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность, выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов города                   Саратова, подлежащих расселению в рамках Программы, представлен в приложении № 2 к Программе, планируемые показатели переселения граждан -  в приложении № 5 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда и средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом            от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет 5497591,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда – 4081659,0 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1350481,3 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета – 65451,2 тыс. руб. (прогнозно):

- на 2019-2020 годы (первый этап) – 470337,0 тыс. руб. (прогнозно),        в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации       122 0501 20ГF309502 412 310) – 236347,1 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 310) – 4823,5 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов»               (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 412 310) –  33502,1 тыс. руб. (в том числе 14239,9 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 412 310) – 48598,6 тыс. руб., за счет средств Фонда                       (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF309502 414 310) –             97917,9 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 414 310) – 1998,3 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 414 310) – 10270,5 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 414 228) – 4850,0 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации             122 0501 20ГF3U7484 414 310) – 16852,6 тыс. руб., за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF309502 412 298) –                 14872,9 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602              412 298) – 303,5 тыс. руб.;

- на 2020-2021 годы (второй этап) – 442300,8 тыс. руб. (прогнозно),         в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации       122 0501 20ГF309502 412 310) – 297287,2 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 310) – 6067,1 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 412) - 127358,4 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF309502 412 298) - 11356,3 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования              «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 298) - 231,8 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2021-2022 годы (третий этап) – 345496,5 тыс. руб. (прогнозно),         в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации       122 0501 20ГF309502 412 310) – 214362,8 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 310) – 4374,7 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования         «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 412 310) - 118984,5 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF309502 412 298) – 7619,0 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования        «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 298) – 155,5 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2022-2023 годы (четвертый этап) – 1514647,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации       122 0501 20ГF309502 412 310) – 1136270,6 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 310) – 23189,2 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования        «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 412 310) - 310208,1 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF309502 412 298) – 44080,3 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования        «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 298) – 899,6 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2023-2024 годы (пятый этап) – 1359912,3 тыс. руб. (прогнозно),        в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации      122 0501 20ГF309502 412 310) – 967200,0 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 310) – 19738,8 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования        «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 412 310) - 329807,4 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF309502 412 298) – 42302,8 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования       «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 298) – 863,3 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) – 1364897,1 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF309502 412 310) – 990103,5 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования        «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 310) – 20206,2 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П6020 412 310) - 332201,1 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации        122 0501 20ГF309502 412 298) – 21938,6 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3S9602 412 298) – 447,7 тыс. руб. (прогнозно).

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к Программе, по способам переселения - в приложении № 4 к Программе.

Расчеты средств в рамках реализации Программы произведены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г.            № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» и постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (для города Саратова при строительстве либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м не более 30000,0 руб., размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, будет определен по оценочной стоимости, при этом аварийная площадь изымаемых жилых помещений будет оплачена за счет средств Фонда не более           30000,0 руб. за 1 кв. м).

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по строительству и инженерной защите обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по строительству и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. председателя комитета

по строительству и инженерной защите

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                              Е.А. Маслова

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | наименование показателя | ед. изм. |  | базовое значение |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 | 20 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |
| многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, | комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | 122 0501 20ГF309502 412 310 | 236347,1 |  | 297287,2 (прогнозно) |  | 214362,8 (прогнозно) | 1136270,6 (прогнозно) |  | 967200,0 (прогнозно) | 990103,5 (прогнозно) |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений |  | ед. |  | 0 | 205 |  |  | 370 |  |  | 246 |  | 1210 |  |  | 879 |  |  | 945 |  |  | 0 |  | 3855 |
|  |  | 122 0501 20ГF3S9602 412 310 | 4823,5 (прогнозно) |  | 6067,1 (прогнозно) |  | 4374,7 (прогнозно) | 23189,2 (прогнозно) |  | 19738,8 (прогнозно) | 20206,2 (прогнозно) |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | кв. м |  | 0 | 1997,00 |  |  | 9282,30 |  |  | 13857,46 |  | 9966,52 |  |  | 52995,34 |  |  | 45324,61 |  |  | 45438,62 |  | 178861,85 |
|  |  | 122 0501 20ГF3П6020 412 310 | 33502,1 * 14239,9* (прогнозно) |  | 127358,4* (прогнозно) |  | 118984,5*(прогнозно) | 310208,1* (прогнозно) |  | 329807,4* (прогнозно) | 332201,1* (прогнозно) |  |  | количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность |  | ед. |  | 0 | 53 |  |  | 152 |  |  | 370 |  | 246 |  |  | 1210 |  |  | 879 |  |  | 945 |  | 3855 |
|  |  | 122 0501 20ГF3U7484 412 310 | 48598,6* |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |
| возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | 122 0501 20ГF309502 414 310 | 97917,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |
|  |  | 122 0501 20ГF3S9502 414 310 | 1998,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4396,31 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4396,31 |
|  |  | 122 0501 20ГF3П6020 414 310 | 10270,5* (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 162 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 162 |
|  |  | 122 0501 20ГF3U7484 414 310 | 16852,6* |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF3П6020 414 310 | 4850,0* (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |
|  |  | 122 0501 20ГF309502 412 298 | 14872,9 |  | 11356,3 (прогнозно) |  | 7619,0 (прогнозно) | 44080,3 (прогнозно) |  | 42302,8 (прогнозно) | 21938,6 (прогнозно) |  |  | количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | чел. |  | 0 | 23 |  |  | 15 |  |  | 13 |  | 73 |  |  | 60 |  |  | 37 |  |  | 0 |  | 221 |
|  |  | 122 0501 20ГF3S9602 412 298 | 303,5 (прогнозно) |  | 231,8 (прогнозно) |  | 155,5 (прогнозно) | 899,6 (прогнозно) |  | 863,3 (прогнозно) | 447,7 (прогнозно) |  |  | количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | ед. |  | 0 | 13 |  |  | 12 |  |  | 6 |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 18 |  |  | 0 |  | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | кв. м |  | 0,00 | 505,88 |  |  | 386,27 |  |  | 259,15 |  | 1499,33 |  |  | 1438,87 |  |  | 746,21 |  |  | 0,00 |  | 4835,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | комитет по управлению имуществом города Саратова, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | чел. |  | 25 |  |  | 120 |  |  | 825 |  | 734 |  |  | 442 |  |  | 2660 |  |  | 2104 |  | 2182 | 9067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество расселенных жилых помещений |  | ед. |  | 14 |  |  | 67 |  |  | 325 |  | 376 |  |  | 278 |  |  | 1242 |  |  | 897 |  | 945 | 4130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь расселяемых жилых помещений |  | кв. м |  | 563,60 |  |  | 2000,00 |  |  | 12135,44 |  | 11648,08 |  |  | 5639,73 |  |  | 40087,53 |  |  | 33712,67 |  | 33608,49 | 138831,94 |
| Итого |  |  |  | 470337,0 |  | 442300,8 | 345496,5 | 1514647,8 |  | 1359912,3 | 1364897,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений

из переселяемых аварийных домов

Приложение № 2 к Программе

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, кв. м | количество человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| х |  | х | х | 138831,94 | 9067 | х |
| 1. | Ул. Валовая, д. № 94, лит. А | 1902 | 19.06.2012 | 253,52 | 18 | 31.12.2020 |
| 2. | Ул. Комсомольская, д. № 55, лит. А, Г | 1900 | 19.06.2012 | 69,30 | 2 | 31.12.2020 |
| 3. | 1-й пр. Энергетиков, д. № 8 | 1955 | 22.08.2012 | 146,04 | 13 | 31.12.2020 |
| 4. | Ул. Аткарская, д. № 33, лит. А | 1917 | 14.12.2012 | 551,87 | 30 | 31.12.2020 |
| 5. | Ул. Кленовая, д. № 13 | 1952 | 23.08.2013 | 357,40 | 27 | 31.12.2020 |
| 6. | Ул. Кленовая, д. № 13А | 1950 | 23.08.2013 | 412,00 | 32 | 31.12.2020 |
| 7. | Ул. Международная, д. № 8, лит. А | 1941 | 30.12.2013 | 441,98 | 28 | 31.12.2020 |
| 8. | Ул. им. Азина В.М., д. № 25 | 1956 | 31.01.2014 | 1751,25 | 136 | 31.12.2020 |
| 9. | Ул. Рабочая, д. № 2, лит. А, Б, В | 1916 | 31.01.2014 | 829,82 | 58 | 31.12.2020 |
| 10. | Универсальная база ОПС, д. № 2, лит. И | 1962 | 11.06.2014 | 894,40 | 37 | 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Ул. Лунная, д. № 18 | 1954 | 11.06.2014 | 371,40 | 28 | 31.12.2020 |
| 12. | Ново-Астраханское шоссе, д. № 1 | 1935 | 30.07.2014 | 874,67 | 60 | 31.12.2020 |
| 13. | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 2, лит. Б | 1917 | 30.01.2015 | 216,77 | 33 | 31.12.2020 |
| 14. | Ул. Кленовая, д. № 9 | 1952 | 30.01.2015 | 413,00 | 27 | 31.12.2020 |
| 15. | Ул. Кленовая, д. № 11 | 1939 | 30.01.2015 | 423,94 | 37 | 31.12.2020 |
| 16. | Ул. Рабочая, д. № 89, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 114,63 | 12 | 31.12.2020 |
| 17. | Ул. Барнаульская, д. № 14 | 1939 | 23.11.2015 | 386,21 | 36 | 31.12.2020 |
| 18. | Ул. Барнаульская, д. № 10 | 1939 | 11.03.2016 | 423,27 | 33 | 31.12.2020 |
| 19. | Ул. Барнаульская, д. № 12 | 1939 | 21.03.2016 | 428,15 | 31 | 31.12.2020 |
| 20. | Брянский пр., д. № 6 | 1955 | 16.05.2016 | 628,20 | 32 | 31.12.2020 |
| 21. | Ул. им. Азина В.М., д. № 37, лит. А1 | 1957 | 03.08.2016 | 1708,02 | 129 | 31.12.2020 |
| 22. | Ул. Московская, д. № 21, лит. А | 1917 | 06.05.2014 | 65,50 | 5 | 31.12.2020 |
| 23. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 7, лит. Б | 1882 | 26.09.2014 | 47,10 | 3 | 31.12.2020 |
| 24. | 1-й Телеграфный пр., д. № 10 | 1951 | 24.01.2012 | 67,00 | 2 | 31.12.2020 |
| 25. | Совхоз «Комбайн», д. № 42, лит. А | 1910 | 05.10.2016 | 90,20 | 4 | 31.12.2021 |
| 26. | Совхоз «Комбайн», д. № 18, лит. А | 1955 | 09.09.2015 | 83,60 | 8 | 31.12.2021 |
| 27. | Ул. Валовая, д. № 71, лит. А | 1917 | 19.06.2012 | 48,00 | 1 | 31.12.2021 |
| 28. | Ул. им. Азина В.М., д. № 53 | 1950 | 08.11.2012 | 759,20 | 42 | 31.12.2021 |
| 29. | Ул. им. Азина В.М., д. № 27 | 1956 | 23.08.2013 | 1462,46 | 68 | 31.12.2021 |
| 30. | Ул. 3-я Силикатная, д. № 74 | 1956 | 28.11.2013 | 233,50 | 19 | 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | Ул. им. Азина В.М., д. № 29 | 1957 | 30.07.2014 | 1486,26 | 119 | 31.12.2021 |
| 32. | Ул. им. Пушкина А.С., д. № 20, лит. А, Б, В | 1917 | 27.02.2014 | 843,10 | 50 | 31.12.2021 |
| 33. | Просп. Строителей, д. № 29в | 1958 | 30.07.2014 | 1256,40 | 73 | 31.12.2021 |
| 34. | Ул. им. Азина В.М., д. № 51 | 1952 | 09.09.2014 | 1103,30 | 65 | 31.12.2021 |
| 35. | Ул. им. Вавилова Н.И., д. № 16 | 1917 | 19.12.2014 | 335,20 | 34 | 31.12.2021 |
| 36. | Ул. Огородная, д. № 166/2 | 1964 | 01.09.2015 | 2120,46 | 145 | 31.12.2021 |
| 37. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 33, лит. Б | 1917 | 05.11.2015 | 147,30 | 14 | 31.12.2021 |
| 38. | Ул. Вязовская, д. № 10 | 1963 | 27.06.2016 | 282,40 | 13 | 31.12.2021 |
| 39. | Ул. Рабочая, д. № 5, лит. В | 1882 | 09.09.2016 | 246,70 | 15 | 31.12.2021 |
| 40. | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 13 | 1917 | 02.09.2016 | 324,60 | 21 | 31.12.2022 |
| 41. | Ул. Провиантская, д. № 12, лит. А | 1917 | 28.03.2014 | 706,30 | 31 | 31.12.2022 |
| 42. | Ул. Кузнечная, д. № 27, лит. А | 1917 | 12.02.2016 | 135,40 | 16 | 31.12.2022 |
| 43. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 3, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 185,80 | 15 | 31.12.2022 |
| 44. | Ул. Валовая, д. № 56, лит. А | 1885 | 26.07.2013 | 60,20 | 2 | 31.12.2022 |
| 45. | Ул. им. Посадского, д. № 160, лит. АА4 | 1917 | 19.06.2012 | 79,60 | 14 | 31.12.2022 |
| 46. | Ул. им. Горького А.М., д. № 115, лит. А | 1902 | 20.05.2015 | 167,60 | 9 | 31.12.2022 |
| 47. | Ул. Международная, д. № 13 | 1941 | 30.12.2013 | 618,70 | 45 | 31.12.2022 |
| 48. | Ул. Динамовская, д. № 13 | 1956 | 26.04.2016 | 626,72 | 29 | 31.12.2022 |
| 49. | 3-й Нагорный пр., д. № 58 | 1935 | 22.08.2012 | 82,30 | 5 | 31.12.2022 |
| 50. | Ул. Курдюмская, д. № 73 | 1951 | 08.11.2012 | 109,10 | 3 | 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51. | Ул. Валовая, д. № 44, лит. Б | 1917 | 28.11.2013 | 114,40 | 15 | 31.12.2022 |
| 52. | Озерный туп., д. № 8 | 1951 | 30.07.2014 | 385,30 | 24 | 31.12.2022 |
| 53. | Больничный пр., д. № 9 | 1942 | 28.11.2014 | 421,30 | 19 | 31.12.2022 |
| 54. | Ул. Омская, д. № 11 | 1953 | 28.11.2014 | 428,60 | 30 | 31.12.2022 |
| 55. | Ул. Миллеровская, д. № 17 | 1956 | 15.07.2015 | 930,02 | 74 | 31.12.2022 |
| 56. | Ул. Миллеровская, д. № 31 | 1957 | 23.11.2015 | 553,51 | 37 | 31.12.2022 |
| 57. | Больничный пр., д. № 2 | 1941 | 29.09.2016 | 791,39 | 79 | 31.12.2022 |
| 58. | Ул. Омская, д. № 13 | 1953 | 21.12.2016 | 424,76 | 24 | 31.12.2022 |
| 59. | Озерный туп., д. № 12 | 1950 | 30.12.2016 | 404,80 | 37 | 31.12.2022 |
| 60. | Ул. Октябрьская, д. № 47, лит. А | 1917 | 28.11.2016 | 63,80 | 3 | 31.12.2023 |
| 61. | Ул. Соборная, д. № 46, лит. В | 1910 | 09.02.2016 | 113,30 | 7 | 31.12.2023 |
| 62. | Ул. им. Посадского, д. № 146, лит. В | 1917 | 26.09.2014 | 64,60 | 7 | 31.12.2023 |
| 63. | Ул. им. Горького А.М., д. № 92, лит. А | 1890 | 21.12.2015 | 83,20 | 7 | 31.12.2023 |
| 64. | Ул. Бабушкин Взвоз, д. № 14, лит. А, Б, З, Н, Е | 1897 | 11.03.2015 | 1017,80 | 84 | 31.12.2023 |
| 65. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. А | 1917 | 22.08.2012 | 382,40 | 38 | 31.12.2023 |
| 66. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. В | 1917 | 22.08.2012 | 374,70 | 45 | 31.12.2023 |
| 67. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. С | 1917 | 22.08.2012 | 471,90 | 47 | 31.12.2023 |
| 68. | 1-й Придорожный пр., д. № 1а, лит. АА2А3А4А5 | 1958 | 23.01.2013 | 358,00 | 16 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69. | 1-й Придорожный пр., д. № 2а, лит. АА1А2А3А4 | 1958 | 23.01.2013 | 328,80 | 10 | 31.12.2023 |
| 70. | Ул. Кузнечная, д. № 14, лит. А | 1917 | 30.12.2015 | 52,50 | 4 | 31.12.2023 |
| 71. | Ул. Миллеровская, д. № 29 | 1960 | 23.11.2015 | 330,50 | 18 | 31.12.2023 |
| 72. | Озерный туп., д. № 14 | 1950 | 19.12.2014 | 425,30 | 27 | 31.12.2023 |
| 73. | Ул. Омская, д. № 7 | 1953 | 11.06.2014 | 434,93 | 22 | 31.12.2023 |
| 74. | Озерный туп., д. № 6 | 1939 | 28.11.2013 | 415,50 | 30 | 31.12.2023 |
| 75. | Ул. Миллеровская, д. № 43 | 1953 | 06.09.2013 | 431,10 | 29 | 31.12.2023 |
| 76. | Больничный пр., д. № 8 | 1941 | 28.05.2013 | 768,10 | 65 | 31.12.2023 |
| 77. | Ул. Омская, д. № 3 | 1953 | 19.02.2013 | 427,80 | 27 | 31.12.2023 |
| 78. | Ул. Миллеровская, д. № 37 | 1953 | 22.08.2012 | 441,10 | 31 | 31.12.2023 |
| 79. | Ул. Миллеровская, д. № 39 | 1953 | 19.06.2012 | 423,78 | 36 | 31.12.2023 |
| 80. | Ул. Миллеровская, д. № 41 | 1953 | 22.08.2012 | 422,84 | 24 | 31.12.2023 |
| 81. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 146 | 1935 | 19.06.2012 | 691,60 | 33 | 31.12.2023 |
| 82. | Ул. им. Штейнберга С.И., д. № 34 | 1957 | 19.06.2012 | 281,10 | 14 | 31.12.2023 |
| 83. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 113, лит. АА1 | 1917 | 22.08.2012 | 229,70 | 25 | 31.12.2023 |
| 84. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 126, лит. А | 1905 | 22.08.2012 | 153,20 | 7 | 31.12.2023 |
| 85. | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 140, лит. ББ1 | 1917 | 22.08.2012 | 69,80 | 6 | 31.12.2023 |
| 86. | Ул. им. Штейнберга С.И., д. № 8 | 1957 | 22.08.2012 | 116,70 | 7 | 31.12.2023 |
| 87. | Ул. Огородная, д. № 191 | 1949 | 22.08.2012 | 393,90 | 24 | 31.12.2023 |
| 88. | Микрорайон Саратовское ОПХ, д. № 7 | 1964 | 22.08.2012 | 236,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89. | 2-й Телеграфный пр., д. № 3 | 1951 | 22.08.2012 | 356,90 | 14 | 31.12.2023 |
| 90. | 3-й Артезианский пр., д. № 6 | 1955 | 08.11.2012 | 442,45 | 36 | 31.12.2023 |
| 91. | Ул. Заречная, д. № 39 | 1958 | 08.11.2012 | 668,29 | 34 | 31.12.2023 |
| 92. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 117, лит. А | 1917 | 08.11.2012 | 145,00 | 16 | 31.12.2023 |
| 93. | Ул. Ново-Крекингская, д. № 51 | 1953 | 08.11.2012 | 399,80 | 24 | 31.12.2023 |
| 94. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 93, лит. А | 1917 | 14.12.2012 | 153,80 | 11 | 31.12.2023 |
| 95. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 115, лит. АА1 | 1917 | 14.12.2012 | 32,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 96. | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 21, лит. В | 1917 | 14.12.2012 | 242,00 | 11 | 31.12.2023 |
| 97. | 6-й Мурманский пр., д. № 14, лит. А | 1959 | 14.12.2012 | 423,60 | 40 | 31.12.2023 |
| 98. | 5-й Рабочий пр., д. № 1, лит. А | 1960 | 14.12.2012 | 425,24 | 32 | 31.12.2023 |
| 99. | Ул. Симбирская, д. № 39, лит. Б | 1917 | 14.12.2012 | 127,00 | 9 | 31.12.2023 |
| 100. | 1-й Телеграфный пр., д. № 12 | 1951 | 14.12.2012 | 335,00 | 19 | 31.12.2023 |
| 101. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 150, лит. В | 1914 | 23.01.2013 | 33,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 102. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 83, лит. А | 1880 | 19.02.2013 | 161,70 | 12 | 31.12.2023 |
| 103. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 102, лит. А | 1917 | 19.02.2013 | 151,00 | 11 | 31.12.2023 |
| 104. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 104, лит. А | 1917 | 19.02.2013 | 231,00 | 18 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 105. | Ул. им. Киселева, д. № 62, лит. АББ1 | 1917 | 19.02.2013 | 420,14 | 23 | 31.12.2023 |
| 106. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 25Б | 1935 | 19.02.2013 | 462,41 | 29 | 31.12.2023 |
| 107. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 6 | 1957 | 19.02.2013 | 928,20 | 54 | 31.12.2023 |
| 108. | Ул. Вольская, д. № 135, лит. А | 1957 | 28.03.2013 | 207,10 | 33 | 31.12.2023 |
| 109. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 70, лит. Г | 1917 | 28.03.2013 | 107,61 | 13 | 31.12.2023 |
| 110. | Ул. Курдюмская, д. № 69 | 1951 | 26.04.2013 | 297,50 | 16 | 31.12.2023 |
| 111. | 1-й Телеграфный пр., д. № 2 | 1951 | 26.04.2013 | 382,20 | 18 | 31.12.2023 |
| 112. | Ул. Артельная, д. № 3 | 1936 | 28.05.2013 | 66,60 | 5 | 31.12.2023 |
| 113. | Киевский пр., д. № 1А | 1960 | 28.05.2013 | 395,03 | 33 | 31.12.2023 |
| 114. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 28 | 1935 | 28.05.2013 | 485,23 | 43 | 31.12.2023 |
| 115. | Просп. Энтузиастов, д. № 86 | 1950 | 28.05.2013 | 568,05 | 47 | 31.12.2023 |
| 116. | Ул. Одесская, д. № 4 | 1941 | 26.06.2013 | 218,89 | 31 | 31.12.2023 |
| 117. | Ул. 4-я Беговая, д. № 9, лит. А, Б | 1917 | 23.08.2013 | 150,90 | 18 | 31.12.2023 |
| 118. | Ул. Васильковская, д. № 5 | 1950 | 23.08.2013 | 249,21 | 27 | 31.12.2023 |
| 119. | Гусельский пер., д. № 3 | 1956 | 23.08.2013 | 371,00 | 31 | 31.12.2023 |
| 120. | 2-й Телеграфный пр., д. № 4 | 1951 | 23.08.2013 | 364,20 | 26 | 31.12.2023 |
| 121. | Ул. им. Горького А.М., д. № 78, лит. В | 1887 | 10.09.2013 | 58,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 122. | Ул. Зеркальная, д. № 3А | 1957 | 04.10.2013 | 401,90 | 23 | 31.12.2023 |
| 123. | Ул. Московская, д. № 26, лит. Г, Г1, Г2 | 1957 | 05.11.2013 | 123,60 | 11 | 31.12.2023 |
| 124. | 4-й Нагорный пр., д. № 18 | 1953 | 05.11.2013 | 405,95 | 30 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 125. | Ул. Ленинградская, д. № 5 | 1948 | 28.11.2013 | 231,58 | 13 | 31.12.2023 |
| 126. | Ул. Международная, д. № 5 | 1941 | 30.12.2013 | 612,30 | 49 | 31.12.2023 |
| 127. | Международный пр., д. № 43 | 1944 | 30.12.2013 | 435,30 | 29 | 31.12.2023 |
| 128. | Ул. Одесская, д. № 8 | 1941 | 30.12.2013 | 581,90 | 46 | 31.12.2023 |
| 129. | Ул. Одесская, д. № 10 | 1941 | 30.12.2013 | 620,30 | 34 | 31.12.2023 |
| 130. | Ул. Одесская, д. № 12 | 1941 | 30.12.2013 | 617,30 | 37 | 31.12.2023 |
| 131. | Ул. Одесская, д. № 12а | 1941 | 30.12.2013 | 622,90 | 40 | 31.12.2023 |
| 132. | Ул. Одесская, д. № 14а | 1944 | 30.12.2013 | 639,20 | 48 | 31.12.2023 |
| 133. | Ул. им. Азина В.М., д. № 14 | 1945 | 31.01.2014 | 514,04 | 32 | 31.12.2023 |
| 134. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 30 | 1935 | 31.01.2014 | 490,11 | 33 | 31.12.2023 |
| 135. | Ул. Нефтяная, д. № 2 | 1933 | 31.01.2014 | 433,00 | 28 | 31.12.2023 |
| 136. | Ул. Белоглинская, д. № 11, лит. А, Б | 1913 | 27.02.2014 | 1048,24 | 56 | 31.12.2023 |
| 137. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 33, лит. Г | 1917 | 27.02.2014 | 136,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 138. | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 56, лит. А | 1914 | 27.02.2014 | 259,70 | 10 | 31.12.2023 |
| 139. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 26 | 1952 | 27.02.2014 | 386,54 | 24 | 31.12.2023 |
| 140. | Ул. Провиантская, д. № 15, лит. Б | 1917 | 27.02.2014 | 82,10 | 6 | 31.12.2023 |
| 141. | Ул. Танкистов, д. № 17 | 1903 | 27.02.2014 | 70,40 | 10 | 31.12.2023 |
| 142. | Деловой пр., д. № 9 | 1954 | 28.03.2014 | 769,20 | 44 | 31.12.2023 |
| 143. | 1-й Князевский пр., д. № 21 | 1957 | 28.03.2014 | 436,61 | 23 | 31.12.2023 |
| 144. | Ул. Советская, д. № 15, лит. М | 1915 | 28.03.2014 | 296,50 | 20 | 31.12.2023 |
| 145. | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 3, лит. В | 1917 | 11.04.2014 | 459,22 | 35 | 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 146. | Ул. Московская, д. № 26, лит. И | 1917 | 06.05.2014 | 261,20 | 18 | 31.12.2023 |
| 147. | Ул. Брянская, д. № 19 | 1954 | 19.12.2014 | 1109,10 | 58 | 31.12.2023 |
| 148. | Ул. им. Азина В.М., д. № 41 | 1954 | 19.12.2014 | 1294,83 | 64 | 31.12.2023 |
| 149. | Ул. Вознесенская, д. № 42, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 378,10 | 14 | 31.12.2023 |
| 150. | Ул. Валовая, д. № 46, лит. А | 1886 | 07.09.2015 | 157,20 | 8 | 31.12.2023 |
| 151. | Нескучный пер., д. № 22А, А1 | 1917 | 22.09.2015 | 179,60 | 10 | 31.12.2023 |
| 152. | Ул. Огородная, д. № 181/1 | 1958 | 24.11.2015 | 650,30 | 41 | 31.12.2023 |
| 153. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 52, лит. А | 1914 | 05.02.2016 | 462,70 | 42 | 31.12.2023 |
| 154. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 13, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 111,50 | 15 | 31.12.2023 |
| 155. | Кавказский пр., д. № 1 | 1959 | 01.04.2016 | 1867,09 | 98 | 31.12.2023 |
| 156. | Ул. Московская, д. № 11, лит. А | 1910 | 05.10.2016 | 559,00 | 32 | 31.12.2023 |
| 157. | Просп. Энтузиастов, д. № 51 | 1940 | 17.10.2016 | 1941,88 | 109 | 31.12.2023 |
| 158. | Вольский тракт, д. № 1 | 1975 | 11.04.2014 | 237,60 | 16 | 31.12.2023 |
| 159. | 1-й Прессовый пр., д. № 2Д | 1935 | 11.06.2014 | 199,20 | 15 | 31.12.2023 |
| 160. | Ул. Зеркальная, д. № 7А | 1957 | 11.04.2014 | 368,20 | 21 | 31.12.2024 |
| 161. | Ул. Лунная, д. № 14 | 1951 | 11.04.2014 | 391,70 | 20 | 31.12.2024 |
| 162. | 3-й Нагорный пр., д. № 78 | 1936 | 11.06.2014 | 66,30 | 6 | 31.12.2024 |
| 163. | 1-й Станционный пр., д. № 18 | 1954 | 11.06.2014 | 375,40 | 16 | 31.12.2024 |
| 164. | Ул. Ульяновская, д. № 60, лит. В | 1917 | 11.06.2014 | 124,40 | 16 | 31.12.2024 |
| 165. | Ул. Лунная, д. № 23 | 1959 | 30.07.2014 | 1700,80 | 86 | 31.12.2024 |
| 166. | 3-й Нефтяной пр., д. № 55 | 1945 | 30.07.2014 | 187,60 | 10 | 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 167. | Ново-Астраханское шоссе, д. № 47 | 1959 | 30.07.2014 | 3120,19 | 128 | 31.12.2024 |
| 168. | Ул. Рабочая, д. № 89, лит. А | 1917 | 30.07.2014 | 326,20 | 24 | 31.12.2024 |
| 169. | 2-й Телеграфный пр., д. № 5 | 1951 | 30.07.2014 | 388,80 | 25 | 31.12.2024 |
| 170. | Ул. Лунная, д. № 16 | 1954 | 09.09.2014 | 348,60 | 23 | 31.12.2024 |
| 171. | Мирный пер., д. № 21, лит. Б | 1917 | 09.09.2014 | 142,98 | 16 | 31.12.2024 |
| 172. | Мирный пер., д. № 21, лит. В | 1917 | 09.09.2014 | 102,60 | 13 | 31.12.2024 |
| 173. | Мирный пер., д. № 21, лит. Д | 1917 | 09.09.2014 | 124,00 | 9 | 31.12.2024 |
| 174. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 23 | 1936 | 09.09.2014 | 191,84 | 15 | 31.12.2024 |
| 175. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 9 | 1954 | 09.09.2014 | 433,90 | 33 | 31.12.2024 |
| 176. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 13 | 1955 | 09.09.2014 | 435,80 | 20 | 31.12.2024 |
| 177. | 3-й Артельный пр., д. № 11 | 1957 | 17.10.2014 | 430,15 | 36 | 31.12.2024 |
| 178. | 3-й Артельный пр., д. № 13 | 1955 | 17.10.2014 | 473,59 | 30 | 31.12.2024 |
| 179. | 4-й Волжский пр., д. № 5 | 1934 | 17.10.2014 | 78,80 | 8 | 31.12.2024 |
| 180. | Деловой пр., д. № 6 | 1952 | 17.10.2014 | 809,90 | 47 | 31.12.2024 |
| 181. | Ул. Огородная, д. № 167а | 1959 | 17.10.2014 | 642,06 | 34 | 31.12.2024 |
| 182. | Ул. Пензенская, д. № 3 | 1958 | 17.10.2014 | 1152,49 | 69 | 31.12.2024 |
| 183. | Ул. Пензенская, д. № 5 | 1952 | 17.10.2014 | 469,00 | 20 | 31.12.2024 |
| 184. | Ул. Прессовая, д. № 49Б | 1935 | 17.10.2014 | 200,73 | 16 | 31.12.2024 |
| 185. | 3-й Студеный пр., д. № 5 | 1947 | 17.10.2014 | 91,20 | 5 | 31.12.2024 |
| 186. | Ул. Вольская, д. № 125, лит. А | 1917 | 14.11.2014 | 73,30 | 8 | 31.12.2024 |
| 187. | Ул. им. Генерала Захарова Г.Ф., д. № 40 | 1848 | 14.11.2014 | 87,40 | 11 | 31.12.2024 |
| 188. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 46, лит. АА2 | 1893 | 14.11.2014 | 210,20 | 16 | 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 189. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 99, лит. А, Б | 1917 | 14.11.2014 | 364,48 | 28 | 31.12.2024 |
| 190. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 122, лит. А, ББ1, ВВ1, Г | 1917 | 14.11.2014 | 610,90 | 41 | 31.12.2024 |
| 191. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 27А | 1935 | 14.11.2014 | 518,19 | 31 | 31.12.2024 |
| 192. | 1-й Прессовый пр., д. № 2Г | 1934 | 14.11.2014 | 220,50 | 14 | 31.12.2024 |
| 193. | Ул. Большая Садовая, д. № 237, лит. АА1 | 1917 | 14.11.2014 | 256,30 | 26 | 31.12.2024 |
| 194. | Смурский пер., д. № 8, лит. А, С | 1900 | 14.11.2014 | 360,60 | 19 | 31.12.2024 |
| 195. | Смурский пер., д. № 10, лит. А, Е | 1892 | 14.11.2014 | 437,30 | 43 | 31.12.2024 |
| 196. | Ул. Соколовая, д. № 294, лит. АА1А2А3 | 1879 | 14.11.2014 | 195,40 | 16 | 31.12.2024 |
| 197. | Ул. Зеркальная, д. № 7 | 1957 | 19.12.2014 | 401,20 | 18 | 31.12.2024 |
| 198. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 33, лит. АА1 | 1867 | 19.12.2014 | 46,50 | 4 | 31.12.2024 |
| 199. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 92, лит. АА1 | 1917 | 19.12.2014 | 171,20 | 10 | 31.12.2024 |
| 200. | Ул. им. Горького А.М., д. № 69, лит. А, Б | 1912 | 19.12.2014 | 305,40 | 13 | 31.12.2024 |
| 201. | Ул. им. Горького А.М., д. № 71, лит. АБ, В | 1887 | 19.12.2014 | 355,80 | 22 | 31.12.2024 |
| 202. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 37, лит. ББ1, В | 1893 | 19.12.2014 | 205,30 | 15 | 31.12.2024 |
| 203. | Ул. им. Посадского, д. № 162, лит. Г | 1927 | 19.12.2014 | 79,80 | 8 | 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 204. | Ул. им. Чапаева В.И., д. № 95, лит. А | 1917 | 19.12.2014 | 253,70 | 19 | 31.12.2024 |
| 205. | Ул. Большая Казачья, д. № 68, лит. Б | 1917 | 19.12.2014 | 89,30 | 9 | 31.12.2024 |
| 206. | Ул. Большая Казачья, д. № 74, лит. А | 1917 | 19.12.2014 | 107,40 | 7 | 31.12.2024 |
| 207. | Ул. Московская, д. № 154, лит. ГГ1Г2Г3 | 1917 | 19.12.2014 | 79,80 | 7 | 31.12.2024 |
| 208. | Ул. Московская, д. № 154а, лит. ВВ1 | 1917 | 19.12.2014 | 410,20 | 33 | 31.12.2024 |
| 209. | Ул. Новоузенская, д. № 230, лит. А | 1964 | 19.12.2014 | 237,40 | 22 | 31.12.2024 |
| 210. | Ул. Огородная, д. № 213 | 1960 | 19.12.2014 | 276,10 | 16 | 31.12.2024 |
| 211. | 1-й Прессовый пр., д. № 2А | 1934 | 19.12.2014 | 204,10 | 7 | 31.12.2024 |
| 212. | Ул. Рабочая, д. № 89, лит. Н | 1917 | 19.12.2014 | 85,50 | 16 | 31.12.2024 |
| 213. | Ул. Симбирская, д. № 10, лит. А, Б, В | 1902 | 19.12.2014 | 315,90 | 17 | 31.12.2024 |
| 214. | Ул. Симбирская, д. № 21, лит. АВ | 1917 | 19.12.2014 | 316,10 | 28 | 31.12.2024 |
| 215. | 22-й квартал, пос. Техстекло, д. № 2 | 1958 | 19.12.2014 | 377,80 | 28 | 31.12.2024 |
| 216. | Ул. Белоглинская, д. № 136, лит. А | 1930 | 30.01.2015 | 153,00 | 15 | 31.12.2024 |
| 217. | Ул. Огородная, д. № 171Б | 1960 | 30.01.2015 | 628,70 | 34 | 31.12.2024 |
| 218. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 2 | 1958 | 30.01.2015 | 743,30 | 35 | 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 219. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 14 | 1954 | 30.01.2015 | 799,30 | 35 | 31.12.2024 |
| 220. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 18 | 1958 | 30.01.2015 | 814,17 | 50 | 31.12.2024 |
| 221. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 20 | 1954 | 30.01.2015 | 818,33 | 54 | 31.12.2024 |
| 222. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 22 | 1954 | 30.01.2015 | 823,13 | 52 | 31.12.2024 |
| 223. | Мирный пер., д. № 21, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 56,60 | 4 | 31.12.2024 |
| 224. | Ул. Огородная, д. № 203 | 1957 | 11.03.2015 | 139,10 | 9 | 31.12.2024 |
| 225. | Ул. Сызранская, д. № 130 | 1963 | 11.03.2015 | 838,70 | 36 | 31.12.2024 |
| 226. | Ул. Большая Казачья, д. № 114, лит. АА1ББ1 | 1917 | 20.05.2015 | 394,90 | 26 | 31.12.2024 |
| 227. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 7 | 1956 | 20.05.2015 | 433,00 | 22 | 31.12.2024 |
| 228. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 120, лит. А | 1917 | 10.07.2015 | 244,63 | 25 | 31.12.2024 |
| 229. | Ул. Огородная, д. № 177А | 1957 | 15.07.2015 | 525,16 | 17 | 31.12.2024 |
| 230. | Ул. Вольская, д. № 35, лит. Д | 1917 | 27.07.2015 | 83,60 | 10 | 31.12.2024 |
| 231. | 3-й Нефтяной пр., д. № 40 | 1961 | 01.09.2015 | 634,30 | 27 | 31.12.2024 |
| 232. | Ул. Вишневая, д. № 18 | 1951 | 24.09.2015 | 425,90 | 28 | 31.12.2024 |
| 233. | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 19 | 1969 | 24.09.2015 | 2596,40 | 135 | 31.12.2024 |
| 234. | 2-й Телеграфный пр., д. № 7 | 1951 | 24.09.2015 | 381,70 | 33 | 31.12.2024 |
| 235. | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 43, лит. С | 1917 | 09.10.2015 | 46,40 | 5 | 31.12.2024 |
| 236. | Ул. Рабочая, д. № 89, лит. М | 1917 | 09.10.2015 | 101,40 | 20 | 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 237. | Ул. Шелковичная, д. № 54, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 76,00 | 21 | 31.12.2024 |
| 238. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 28, лит. А | 1954 | 09.10.2015 | 782,51 | 49 | 31.12.2024 |
| 239. | Пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 30, лит. Б | 1954 | 09.10.2015 | 567,70 | 41 | 31.12.2024 |
| 240. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 94, лит. А | 1917 | 20.10.2015 | 217,50 | 21 | 31.12.2024 |
| 241. | Ул. им. Слонова И.А., д. № 25, лит. А | 1917 | 10.11.2015 | 120,00 | 7 | 31.08.2024 |
| 242. | Ул. Рабочая, д. № 89, лит. У | 1917 | 14.12.2015 | 61,10 | 15 | 31.08.2024 |
| 243. | Ул. Клубная, д. № 2 | 1949 | 11.06.2014 | 421,00 | 29 | 31.08.2025 |
| 244. | Ул. Клубная, д. № 7 | 1947 | 11.06.2014 | 791,10 | 49 | 31.08.2025 |
| 245. | Ул. Клубная, д. № 8 | 1947 | 11.06.2014 | 671,50 | 50 | 31.08.2025 |
| 246. | Ул. Клубная, д. № 4 | 1948 | 09.09.2014 | 467,50 | 35 | 31.08.2025 |
| 247. | Ул. Клубная, д. № 5 | 1947 | 09.09.2014 | 635,40 | 49 | 31.08.2025 |
| 248. | Ул. Клубная, д. № 6 | 1948 | 09.09.2014 | 594,00 | 49 | 31.08.2025 |
| 249. | Ул. Клубная, д. № 9 | 1947 | 09.09.2014 | 646,40 | 47 | 31.08.2025 |
| 250. | Ул. Огородная, д. № 170 | 1958 | 09.10.2015 | 1969,99 | 104 | 31.08.2025 |
| 251. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 3 | 1956 | 16.10.2015 | 432,70 | 25 | 31.08.2025 |
| 252. | 1-й Телеграфный пр., д. № 4 | 1951 | 16.10.2015 | 382,70 | 13 | 31.08.2025 |
| 253. | Ул. Газонная, д. № 4 | 1953 | 26.11.2015 | 633,50 | 28 | 31.08.2025 |
| 254. | Ул. Зеркальная, д. № 4А | 1955 | 26.11.2015 | 431,00 | 23 | 31.08.2025 |
| 255. | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 1А | 1956 | 26.11.2015 | 436,50 | 26 | 31.08.2025 |
| 256. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 1 | 1958 | 26.11.2015 | 301,60 | 22 | 31.08.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 257. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 2 | 1951 | 26.11.2015 | 501,00 | 34 | 31.08.2025 |
| 258. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 3 | 1953 | 26.11.2015 | 283,70 | 15 | 31.08.2025 |
| 259. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 4 | 1951 | 26.11.2015 | 423,70 | 24 | 31.08.2025 |
| 260. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 8 | 1951 | 26.11.2015 | 394,50 | 27 | 31.08.2025 |
| 261. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 10 | 1951 | 26.11.2015 | 392,20 | 35 | 31.08.2025 |
| 262. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 12 | 1951 | 26.11.2015 | 389,70 | 26 | 31.08.2025 |
| 263. | Ул. Лунная, д. № 23а | 1956 | 26.11.2015 | 411,90 | 21 | 31.08.2025 |
| 264. | Ул. 2-я Степная, д. № 5 | 1948 | 26.11.2015 | 212,80 | 17 | 31.08.2025 |
| 265. | Ул. им. Посадского, д. № 152, лит. А, Б | 1882 | 15.12.2015 | 373,86 | 20 | 31.08.2025 |
| 266. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 103, лит. А, В | 1917 | 15.12.2015 | 524,20 | 24 | 31.08.2025 |
| 267. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 170, лит. А, Б | 1917 | 15.12.2015 | 135,20 | 8 | 31.08.2025 |
| 268. | Ул. Большая Казачья, д. № 74, лит. Б | 1917 | 15.12.2015 | 97,10 | 6 | 31.08.2025 |
| 269. | Ул. Симбирская, д. № 6, лит. А, Б, В | 1902 | 15.12.2015 | 401,80 | 37 | 31.08.2025 |
| 270. | Ул. Симбирская, д. № 16, лит. А, Б, В | 1867 | 15.12.2015 | 210,80 | 15 | 31.08.2025 |
| 271. | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 79, лит. А | 1917 | 17.12.2015 | 268,40 | 22 | 31.08.2025 |
| 272. | 5-й Камышинский пр., д. № 9 | 1917 | 17.12.2015 | 107,20 | 18 | 31.08.2025 |
| 273. | Ул. Рабочая, д. № 89, лит. К | 1917 | 17.12.2015 | 48,90 | 7 | 31.08.2025 |
| 274. | Ул. Астраханская, д. № 8 | 1917 | 20.01.2016 | 190,80 | 12 | 31.08.2025 |
| 275. | Ул. Измайлова, д. № 9А | 1955 | 20.01.2016 | 436,00 | 23 | 31.08.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 276. | Ул. 3-я Степная, д. № 3 | 1953 | 20.01.2016 | 154,80 | 10 | 31.08.2025 |
| 277. | Ул. Техническая, д. № 14а | 1951 | 20.01.2016 | 742,60 | 43 | 31.08.2025 |
| 278. | Ул. Техническая, д. № 14В | 1953 | 20.01.2016 | 709,50 | 38 | 31.08.2025 |
| 279. | Ул. Техническая, д. № 16 | 1953 | 20.01.2016 | 686,30 | 54 | 31.08.2025 |
| 280. | Ул. Учительская, д. № 6 | 1947 | 20.01.2016 | 129,10 | 6 | 31.08.2025 |
| 281. | Ул. Учительская, д. № 8 | 1947 | 20.01.2016 | 109,10 | 10 | 31.08.2025 |
| 282. | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 128 | 1917 | 28.01.2016 | 146,10 | 15 | 31.08.2025 |
| 283. | Ул. Вокзальная, д. № 21, лит. А | 1900 | 23.03.2016 | 295,10 | 19 | 31.08.2025 |
| 284. | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 21 | 1956 | 25.03.2016 | 409,15 | 38 | 31.08.2025 |
| 285. | Ул. Миллеровская, д. № 55 | 1958 | 25.03.2016 | 393,90 | 22 | 31.08.2025 |
| 286. | Ул. Миллеровская, д. № 63 | 1958 | 25.03.2016 | 447,10 | 17 | 31.08.2025 |
| 287. | Ул. Огородная, д. № 209 | 1959 | 25.03.2016 | 274,40 | 17 | 31.08.2025 |
| 288. | Ул. Ленинградская, д. № 11 | 1949 | 08.04.2016 | 222,20 | 18 | 31.08.2025 |
| 289. | Пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 10 | 1932 | 26.04.2016 | 1457,28 | 92 | 31.08.2025 |
| 290. | Просп. Энтузиастов, д. № 6 | 1932 | 16.05.2016 | 1441,34 | 100 | 31.08.2025 |
| 291. | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 17, лит. АА1 | 1917 | 28.06.2016 | 178,70 | 8 | 31.08.2025 |
| 292. | Ул. Шелковичная, д. № 34, лит. А, А1, Б, В, В1, Г1 | 1873 | 29.06.2016 | 580,70 | 62 | 31.08.2025 |
| 293. | 1-й Брянский туп., д. № 3 | 1956 | 06.07.2016 | 371,76 | 17 | 31.08.2025 |
| 294. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 121 | 1929 | 06.07.2016 | 893,03 | 40 | 31.08.2025 |
| 295. | Брянский пр., д. № 8 | 1955 | 27.07.2016 | 194,60 | 14 | 31.08.2025 |
| 296. | Ул. Огородная, д. № 160 | 1953 | 03.08.2016 | 1817,59 | 109 | 31.08.2025 |
| 297. | Ул. Нефтяная, д. № 8 | 1957 | 29.08.2016 | 604,90 | 31 | 31.08.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 298. | Ул. Нефтяная, д. № 6 | 1957 | 01.09.2016 | 102,00 | 6 | 31.08.2025 |
| 299. | 1-й Брянский туп., д. № 5 | 1956 | 08.09.2016 | 369,45 | 30 | 31.08.2025 |
| 300. | 1-й Брянский туп., д. № 6 | 1958 | 08.09.2016 | 635,56 | 36 | 31.08.2025 |
| 301. | 2-й Брянский туп., д. № 5 | 1959 | 08.09.2016 | 637,17 | 42 | 31.08.2025 |
| 302. | Ул. Большая Горная, д. № 198, лит. АА1А2 | 1917 | 09.09.2016 | 115,30 | 14 | 31.08.2025 |
| 303. | Ул. Университетская, д. № 21 | 1917 | 29.09.2016 | 143,80 | 14 | 31.08.2025 |
| 304. | Ул. Вокзальная, д. № 15/1 | 1952 | 30.09.2016 | 75,70 | 7 | 31.08.2025 |
| 305. | Ул. Клубная, д. № 3 | 1947 | 19.10.2016 | 522,30 | 35 | 31.08.2025 |
| 306. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 14А | 1955 | 19.10.2016 | 433,20 | 25 | 31.08.2025 |
| 307. | Пос. Увек, ул. Увекская, д. № 107 | 1927 | 25.10.2016 | 156,70 | 14 | 31.08.2025 |
| 308. | Ул. 1-я Лагерная, д. № 6 | 1951 | 26.11.2015 | 387,00 | 30 | 31.08.2025 |
| 309. | Ул. Железнодорожная, д. № 136, лит. А | 1893 | 05.12.2016 | 174,20 | 14 | 31.08.2025 |
| 310. | Ул. Васильковская, д. № 7 | 1946 | 30.12.2016 | 463,71 | 33 | 31.08.2025 |
| 311. | 7-й Динамовский пр., д. № 3 | 1959 | 30.12.2016 | 273,60 | 15 | 31.08.2025 |
| 312. | 1-й Князевский пр., д. № 29 | 1902 | 30.12.2016 | 110,30 | 5 | 31.08.2025 |
| 313. | 1-й Нефтяной пр., д. № 55А | 1971 | 30.12.2016 | 654,90 | 29 | 31.08.2025 |
| 314. | 3-й Нефтяной пр., д. № 50 | 1962 | 30.12.2016 | 621,70 | 42 | 31.08.2025 |
| 315. | Ул. Огородная, д. № 173А | 1959 | 30.12.2016 | 678,43 | 37 | 31.08.2025 |
| 316. | Ул. Огородная, д. № 207 | 1958 | 30.12.2016 | 272,80 | 16 | 31.08.2025 |
| 317. | Просп. Энтузиастов, д. № 78 | 1949 | 30.12.2016 | 311,57 | 23 | 31.08.2025 |
| 318. | Просп. Энтузиастов, д. № 80 | 1949 | 30.12.2016 | 405,91 | 35 | 31.08.2025 |

Приложение № 3 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Число жителей, плани-руемых к пере-селению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Площадь расселяемых жилых помещений |  |  | Источники финансирования Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | собст-вен-ность граж-дан | муници-пальная собствен-ность |  | собствен-ность граждан | муници-пальная собствен-ность |  | за счет средств Фонда | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на софи-нансиро-вание | на дополни-тельную площадь* |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | Всего, в том числе | 9067 | 4130 | 2880 | 1250 | 138831,94 | 95554,22 | 43277,72 | 5497591,5 | 4081659,0 | 83299,2 | 1332633,3 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 849 | 380 | 227 | 153 | 11875,44 | 6631,57 | 5243,87 | 470337,0 | 349137,9 | 7125,3 | 114073,8 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | 670 | 382 | 265 | 117 | 10498,08 | 7471,02 | 3027,06 | 442300,8 | 308643,6 | 6298,8 | 127358,4 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | 529 | 252 | 174 | 78 | 7550,40 | 4859,98 | 2690,42 | 345496,5 | 221981,8 | 4530,2 | 118984,5 |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | 2673 | 1242 | 814 | 428 | 40147,99 | 26326,53 | 13821,46 | 1514647,8 | 1180350,9 | 24088,8 | 310208,1 |
| 5. | 2023-2024 годы (пятый этап) | 2124 | 911 | 676 | 235 | 34336,83 | 25563,53 | 8773,30 | 1359912,3 | 1009502,8 | 20602,1 | 329807,4 |
| 6. | 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) | 2222 | 963 | 724 | 239 | 34423,20 | 24701,59 | 9721,61 | 1364897,1 | 1012042,1 | 20653,9 | 332201,1 |

* приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов

Приложение № 4 к Программе

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Этапы | Площадь расселяемых жилых помещений всего, кв. м | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах |  | строительство домов |  |
|  |  |  | расселяемая площадь, кв. м | стоимость*, тыс. руб. | расселяемая площадь кв. м | стоимость, тыс. руб. | расселяемая площадь, кв. м | стоимость, тыс. руб. | расселяемая площадь, кв. м | стоимость, тыс. руб. |
|  | Всего по Программе, в том числе | 138831,94 | 4835,71 | 145071,3 | 133996,23 | 4019886,9 | 130665,69 | 3919970,7 | 3330,54 | 99916,2 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 11875,44 | 505,88 | 15176,4 | 11369,56 | 341086,8 | 8039,02 | 241170,6 | 3330,54 | 99916,2 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | 10498,08 | 386,27 | 11588,1 | 10111,81 | 303354,3 | 10111,81 | 303354,3 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | 7550,40 | 259,15 | 7774,5 | 7291,25 | 218737,5 | 7291,25 | 218737,5 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | 40147,99 | 1499,33 | 44979,9 | 38648,66 | 1159459,8 | 38648,66 | 1159459,8 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | 2023-2024 годы (пятый этап) | 34336,83 | 1438,87 | 43166,1 | 32897,96 | 986938,8 | 32897,96 | 986938,8 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) | 34423,20 | 746,21 | 22386,3 | 33676,99 | 1010309,7 | 33676,99 | 1010309,7 | 0,00 | 0,0 |

* размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, будет определен по оценочной стоимости, при этом аварийная площадь изымаемых жилых помещений будет оплачена за счет средств Фонда не более 30000,0 руб. за 1 кв. м

Приложение № 5 к Программе

Планируемые показатели

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Расселяемая площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год. | 2025 год | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
|  | Всего, в том числе | 2000,00 | 12135,44 | 11648,08 | 5639,73 | 40087,53 | 33712,67 | 33608,49 | 138831,94 | 120 | 825 | 734 | 442 | 2660 | 2104 | 2182 | 9067 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 2000,00 | 9875,44 | x | x | x | x | x | 11875,44 | 120 | 729 | x | x | x | x | x | 849 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | x | 2260,00 | 8238,08 | x | x | x | x | 10498,08 | x | 96 | 574 | x | x | x | x | 670 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | x | x | 3410,00 | 4140,40 | x | x | x | 7550,40 | x | x | 160 | 369 | x | x | x | 529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | x | x | x | 1499,33 | 38648,66 | x | x | 40147,99 | x | x | x | 73 | 2600 | x | x | 2673 |
| 5. | 2023-2024 годы (пятый этап) | x | x | x | x | 1438,87 | 32897,96 | x | 34336,83 | x | x | x | x | 60 | 2064 | x | 2124 |
| 6. | 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) | x | x | x | x | x | 814,71 | 33608,49 | 34423,20 | x | x | x | x | x | 40 | 2182 | 2222 |

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади построенных жилых помещений

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений;

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади построенных жилых помещений