| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование объектов |  | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.01.2019 года | % испол-нения |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 12 569,6 | 7 081,4 | 56,3 |
| 1 | Восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31, до многоквартирных домов № 29, 31 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 6, 8, 10, 12 по ул. Перспективной |  | 383,6 | 383,5 | 99,9 |
| 2 | Восстановление циркуляционного трубопровода от центрального теплового пункта, расположенного по адресу: просп. Энтузиастов, д. 56/1 до ввода в многоквартирный дом №8 по Барнаульскому тупику |  | 86,1 | 86,1 | 100,0 |
| 3 | Реконструкция котельной № 10 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, д. № 24 и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 3, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Ипподромной; № 26, 28 по ул. им. Шехурдина А.П. |  | 783,1 |  | 0,0 |
| 4 | Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аптечная, 49/53» |  | 396,9 | 396,8 | 99,9 |
| 5 | Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., 1 и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6 по ул. Зеркальной; № 5, 11, 25, 25А по ул. 1-й Прокатной; № 3А, 4, 8, 19 по ул. 2-й Прокатной; № 7 по ул. Измайлова |  | 363,5 | 363,5 | 100,0 |
| 7 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 18 по ул. Волгоградской |  | 565,9 | 565,8 | 99,9 |
| 9 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д.10б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 3, 5 по ул. им. Блинова Ф.А.; № 55 по ул. им. Лебедева-Кумача В.И. |  | 617,5 | 617,5 | 100,0 |
| 10 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 33/35» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6, 10 по ул. им. Батавина П.Ф.; № 31, 33, 35 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 7, 9 по ул. Топольчанской; МДОУ«Детский сад № 17» по ул. им. Тархова С.Ф., 35А; МОУ «СОШ № 60» по ул. им. Батавина П.Ф., 6А |  | 786,4 |  | 0,0 |
| 11 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 8» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. им. Чернышевского Н.Г.; № 1, 4, 6, 8, по 4-му пр. им. Чернышевского Н.Г. |  | 746,3 | 746,3 | 100,0 |
| 13 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 41/45» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18/40 по ул. Соколовой; № 33/39, 27/31, 41/45 по ул. Малой Горной; № 4/20 по ул. Малой Затонской |  | 656,4 | 656,4 | 100,0 |
| 16 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 23, 25, 29, 27, 31 по ул. Пензенской; № 18 по ул. Томской |  | 621,7 | 621,6 | 100,0 |
| 17 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение № 2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 15, 17, 19 по ул. 4-й Прокатной |  | 591,3 | 591,3 | 100,0 |
| 18 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 11А, 16, 18 по ул. Измайлова; № 17 по ул. им. Загороднева В.И.; № 10А по ул. им. Ломоносова М.В.; № 16, 20 по ул. 4-й Прокатной |  | 767,5 |  | 0,0 |
| 19 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 40» и восстановление (реконструкция и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10/20, 22/36, 38, 40 по ул. Астраханской; № 18/30, 6/16 по 5-му проезду Первомайского поселка; № 19/31 по 7-му проезду Первомайского поселка; № 39/53, 55 по ул. 2-й Садовой; № 21/23, 25 по 6-му проезду Первомайского поселка |  | 701,6 | 701,6 | 100,0 |
| 20 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 29а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10, 12, 12А по ул. им.Уфимцева К.Г.; № 29 по ул. им. Тархова С.Ф. |  | 589,4 | 589,3 | 99,9 |
| 21 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Уфимцева К.Г. |  | 648,5 |  | 0,0 |
| 22 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а», восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г.; МДОУ «Детский сад № 106» по ул. им. Уфимцева К.Г., 8; МОУ «СОШ № 63 с УИП» по ул. им. Уфимцева К.Г., 4А |  | 664,5 |  | 0,0 |
| 23 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 34» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. М. Расковой; № 34, 34А по ул. Крымской; № 60, 62 по Ново-Астраханскому шоссе |  | 761,7 | 761,7 | 100,0 |
| 24 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Электронная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 10А по ул. Электронной |  | 576,4 |  | 0,0 |
| 25 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: ул. Соколовая, д. 44/62» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 44/62 по ул. Соколовая |  | 585,7 |  | 0,0 |
| 26 | Реконструкция центрального теплового пункта «Теплоцентр по адресу: г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 9е» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 9, 11 по ул. им. Батавина П.Ф.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» по ул. им. Батавина П.Ф., 15 |  | 675,6 |  | 0,0 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 181 490,7 | 173 507,2 | 95,6 |
| 27 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 28 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард» |  | 181 290,7 | 173 307,2 | 95,6 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 272 611,6 | 271 894,9 | 99,7 |
| 29 | Эллинги для переноса существующих конструкций лодочных баз, расположенных на участке реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова, от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая (3-я очередь строительства), в район пос. Улеши и пос. Юриш) |  | 272 611,6 | 271 894,9 | 99,7 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 66 347,5 | 62 350,9 | 94,0 |
| 30 | Cтроительство автомобильной дороги по ул. им. ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап) (погашение кредиторской задолженности) |  | 112,9 | 112,8 | 99,9 |
| 31 | Автомобильные дороги в микрорайоне №1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова |  | 65 738,2 | 61741,7 | 93,9 |
| 32 | Организация наружного освещения на участке ул. Завокзальный пос., 60, Кировского района г. Саратова |  | 396,4 | 396,4 | 100,0 |
| 33 | Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 371 476,6 | 371 476,6 | 100,0 |
| 34 | Детский сад на 160 мест в жилом комплексе «Ласточкино» по ул. Безымянной в Ленинском районе г. Саратова |  | 123 875,3 | 123 875,3 | 100,0 |
| 35 | Здание МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» по ул. Лунная, 27 В Ленинского района г. Саратова» |  | 990,0 | 990,0 | 100,0 |
| 36 | Здание МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177, корпус 2» 9-я Дачная остановка, б/н, Ленинского района г. Саратова» |  | 990,0 | 990,0 | 100,0 |
| 37 | Общеобразовательная организация (Реконструкция здания МОУ «Гимназия № 89» (пристройка и открытые спортивные площадки)) |  | 245 621,2 | 245 621,2 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 7 334,6 | 7 334,6 | 100,0 |
| 38 | Детский сад на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе г. Саратова. Адрес (местоположение) объекта г. Саратов, ул. Миллеровская, 59 |  | 581,0 | 581,0 | 100,0 |
| 39 | Модернизация системы теплоснабжения МОУ «СОШ № 22», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Ростовская, д. 29 |  | 1 218,5 | 1 218,5 | 100,0 |
| 40 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения, с установкой индивидуального источника тепла для нежилого здания МБОУ «ООШ № 91», расположенного по адресу: 410055, Саратовская область, г. Саратов, 1 Нефтяной проезд, д.1 |  | 2 235,4 | 2 235,4 | 100,0 |
| 41 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения, с установкой индивидуального источника тепла для нежилого здания МБОУ «ООШ № 91», расположенного по адресу: 410055, Саратовская область, г. Саратов, поселок Новый Увек |  | 1 897,1 | 1 897,1 | 100,0 |
| 42 | Устройство системы теплоснабжения МБОУ «ООШ № 104», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, д. 17 (погашение кредиторской задолженности прошлых лет) |  | 1 402,6 | 1 402,6 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 62 538,6 | 62 337,1 | 92,6 |
| 43 | Детский сад на 300 мест в 1-й жилой группе микрорайона № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова |  | 5 227,8 | 5 227,8 | 100,0 |
| 45 | Общеобразовательная организация. «Реконструкция здания МАОУ ЛМИ по адресу: г. Саратов, ул. им. Посадского И.Н., 246» («Объект капитального строительства «Спортивный зал с переходной галереей МАОУ «Лицей математики и информатики» Кировского района г.Саратова по адресу: г.Саратов, ул. им. Посадского И.Н., 246» и «Приспособление для современного использования (реконструкция) объекта культурного наследия регионального значения «Школа-дворец, 1913-1914 г., арх. В.А. Люкшин, расположенного по адресу: г.Саратов, ул. им. Посадского И.Н., 246») |  | 49 512,9 | 49 512,9 | 100,0 |
| 46 | Строительство пристройки МДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25, Кировского района г. Саратова |  | 3 192,6 | 3 177,5 | 99,5 |
| 47 | Устройство системы теплоснабжения МОУ «ООШ № 17», по адресу: г. Саратов, ул. Наумовская, д. 11 |  | 1 910,3 | 1 749,8 | 91,6 |
| 48 | Устройство системы теплоснабжения МОУ «СОШ № 70», по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 240 |  | 2 695,0 | 2 669,1 | 99,0 |
| Всего по разделу: |  |  | 974 369,2 | 955 982,5 | 98,1 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  | 50 908,2 | 44 908,2 | 88,2 |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2018-2020 годы |  | 44 908,2 | 44 908,2 | 100,0 |
| 2 | Выкуп жилого помещения у собственника, в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд |  | 6 000,0 |  | 0,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 910 000,0 | 910 000,0 | 100,0 |
| 2 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне №7 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова |  | 123 000,0 | 123 000,0 | 100,0 |
| 3 | Школа на 1100 мест в микрорайоне №7 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова |  | 787 000,0 | 787 000,0 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 123 000,0 | 123 000,0 | 100,0 |
| 4 | Детский сад на 160 мест для обслуживания жилого комплекса «Иволгино» в Волжском районе г. Саратова |  | 123 000,0 | 123 000,0 | 100,0 |
| Всего по разделу: |  |  | 1 083 908,2 | 1 077 908,2 | 99,4 |
| Итого по Перечню: |  |  | 2 058 277,4 | 2 033 890,7 | 98,8 |

Председатель комитета по финансам  
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                                                                                                 А.С. Струков