27 июня 2025 года № 231

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 7 ноября

2024 года № 4076 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории

муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы»

- В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2024 года № 4014 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 7 ноября 2024 года № 4076 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      на первого заместителя главы администрации муниципального образования      «Город Саратов».

- Глава муниципального образования

- «Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Город Саратов»

- от 27 июня 2025 года № 231

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение

энергоэффективности и энергосбережения на территории

муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Одним из важных приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества городской среды для обеспечения комфортной жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и повышать качество жизни в целом.

На день разработки муниципальной программы в состав территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - территория города) входят три городских населенных пункта (город Саратов, р.п. Красный Октябрь, р.п. Соколовый) и 77 сельских населенных пунктов.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» по состоянию на 1 января 2024 года составляет порядка 32,0 млн. кв. м.

Общая площадь 58503 частных домовладений (42052 в городских населенных пунктах и 16451 в сельских) - 5,3 млн. кв. м.

Площадь жилых помещений 7007 многоквартирных домов составляет:

- 6833 многоквартирных дома в городских населенных пунктах -              22,4 млн. кв. м;

- 174 многоквартирных дома в сельских населенных пунктах -                   0,8 млн. кв. м.

На территории города признан аварийным 1171 многоквартирный дом площадью 0,6 млн. кв. м. Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда.

В составе жилищного фонда 3,5% занимает доля муниципального образования «Город Саратов», 24730 жилых помещений площадью                     1,0 млн. кв. м закреплены за администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» как за держателями объектов имущественной части муниципальной казны.

В сфере управления многоквартирными домами на 1 января 2024 года на территории города функционируют все три формы управления: 502 дома - товарищества собственников жилья и товарищества собственников недвижимости; 460 домов - жилищно-строительные кооперативы;                     4878 домов - в управлении управляющих организаций; 1162 дома - непосредственный способ управления; 5 домов - способ управления                     не выбран (проводился конкурс).

С 2018 года на территории города реализуются муниципальные программы, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства, что позволило провести капитальный ремонт в 56 многоквартирных домах и в 319 муниципальных квартирах; обследовать 598 объектов жилищного фонда на аварийность и непригодность для проживания; провести мероприятия по сносу 313 расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными, и 252 объектов нежилого и жилого фонда; провести капитальный ремонт в двух банях, замену двух котлов; провести реконструкцию систем газопотребления 10 котельных и капитальный ремонт 15 объектов водоснабжения (участки сетей, водозаборные скважины и башни) в сельских населенных пунктах; приобрести для нужд коммунального хозяйства 2828 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и создать (обустроить) 302 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; выполнить работы по реконструкции и капитальному ремонту на объектах коммунального хозяйства.

Состояние жилищной и коммунальной сферы муниципального образования «Город Саратов» имеет существенные различия. Жилой фонд сельских населенных пунктов значительно уступает по уровню комфорта городскому. В сельских населенных пунктах удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, составляет 71,7%, канализацией - 62,7%, отоплением - 62,2%. Удельный вес площади жилищного фонда городских населенных пунктов, оборудованного водопроводом, составляет 97,8%, канализацией - 90,5%, централизованным отоплением - 87,7%.

Работы по реконструкции, модернизации, строительству объектов теплоснабжения и восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения, а также технологически присоединенных к ним объектов, в том числе центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), выполняются в соответствии с инвестиционной программой в сфере теплоснабжения на период действия концессионного соглашения с 2019 года по 2043 год филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по г. Саратову.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) планируется создание и содержание контейнерных площадок.

Важнейшим направлением жилищно-коммунальной сферы является ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. За 2018-2023 годы               на территории муниципального образования «Город Саратов» был снесен 251 аварийный многоквартирный дом.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2011 № 10-126 «О мерах по реализации положений Закона Саратовской области   от 30 сентября 2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» на территории города формируются перечни земельных участков, предназначенных в том числе для бесплатного предоставления многодетным семьям. Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры осуществляется в пос. Латухино,                           пос. Воробьевка, пос. Зональный, пос. Рейник, пос. Жасминный, а также по адресному ориентиру: г. Саратов, Кумысная поляна.

На территории города имеется семь муниципальных бань, услугами которых ежегодно пользуются порядка 150,0 тысяч посетителей, из них порядка 30% льготные категории граждан.

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения. Основной проблемой является высокий уровень физического износа инженерных коммуникаций (порядка 80-90%). Для ее решения необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, а также реконструкция, модернизация и капитальный ремонт имеющихся, в том числе с проведением мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102, одной                     из задач по достижению стратегической цели по формированию инфраструктуры инновационного развития муниципального образования «Город Саратов» является повышение энергоэффективности и энергосбережения городской коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности. В 2018 году заключены два энергосервисных договора (контракта) на срок семь лет, выполнены работы по энергосбережению на сетях наружного освещения общей протяженностью около 800,0 км, что позволило сократить объем потребленной электроэнергии до 63%. На объектах муниципальной собственности (учреждений социальной сферы) также проводятся мероприятия по энергосбережению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и энергосбережения     на территории муниципального образования «Город Саратов» на                      2025-2030 годы (далее - муниципальная программа) сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития, национальных целей развития, определенных на основе приоритетов государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г.          № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период                       до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года», решением Саратовской городской Думы от 26 июля 2024 года № 53-516 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» до 2042 года».

Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Экологическое благополучие».

- Цели и задачи муниципальной программы направлены на исполнение стратегической цели № 3 «Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.

Для достижения указанных целей, а также основных приоритетов муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере по обеспечению комфортности проживания населения определены цели муниципальной программы:

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и повышение эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства на территории города;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

В рамках обеспечения достижения поставленных целей предусматривается решение основных задач:

- обеспечение развития жилищного хозяйства на территории города;

- обеспечение развития инфраструктуры коммунального хозяйства на территории города;

- обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям;

- сокращение объектов жилищного фонда, в том числе аварийного и подлежащего сносу;

- обеспечение повышения энергетической эффективности объектов с применением инструментов энергосбережения;

- исполнение вступивших в законную силу судебных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основанием для разработки муниципальной программы послужили соответствующие правовые акты:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля  2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов».

Для достижения целей и задач в муниципальную программу включены следующие направления реализации (структурные элементы):

1. Муниципальные проекты в целях выполнения задач региональных проектов:

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

- «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области»;

- «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области».

2. Муниципальные проекты:

- «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям»;

- «Исполнение судебных решений»;

- «Приобретение машин и производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов»;

- «Комплексное развитие объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры».

3. Комплексы процессных мероприятий:

- «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля»;

- «Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов»;

- «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры»;

- «Выявление и оформление бесхозяйных объектов электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения коммунальной (инженерной) инфраструктуры»;

- «Создание, содержание, ремонт (в том числе капитальный) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;

- «Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального жилого и нежилого фонда»;

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы

1. Основные положения муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ) |
| --- | --- |
| Исполнители | - комитет по ЖКХ; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» (далее - департамент Гагаринского района) |
| Сроки реализации муниципальной программы | - 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и повышение эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства на территории города; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение развития жилищного хозяйства на территории города; - обеспечение развития инфраструктуры коммунального хозяйства на территории города; - обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям; - сокращение объектов жилищного фонда, муниципального жилого и нежилого фонда, в том числе аварийного и подлежащего сносу; - обеспечение повышения энергетической эффективности объектов с применением инструментов энергосбережения; - исполнение вступивших в законную силу судебных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Структура муниципальной программы | муниципальные проекты в целях выполнения задач региональных проектов: - «Модернизация коммунальной инфраструктуры»; - «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области»; - «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области»; муниципальные проекты: - «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям»; - «Исполнение судебных решений»; - «Приобретение машин и производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов»; |
|  | - «Комплексное развитие объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры»; комплексы процессных мероприятий: - «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля»; - «Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов»; - «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры»; - «Выявление и оформление бесхозяйных объектов электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения коммунальной (инженерной) инфраструктуры»; - «Создание, содержание, ремонт (в том числе капитальный) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»; - «Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального жилого и нежилого фонда»; - «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - всего по муниципальной программе - 8 637 787,7 тыс. руб., в том числе по годам: - 2025 год – 2 077 383,6 тыс. руб.; - 2026 год – 1 992 828,0 тыс. руб.; - 2027 год – 2 129 658,9 тыс. руб.; - 2028-2030 годы – 2 437 917,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, сокращение затрат на его дальнейшее обслуживание, продление сроков эксплуатации муниципального фонда; - улучшение жилищных условий нанимателей жилых помещений; - повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории города; - обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения и бытового обслуживания населения; |
|  | - организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами; - обеспечение качественными коммунальными услугами электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставленных в том числе для многодетных семей в соответствии с действующим законодательством; - уменьшение объема жилищного фонда, техническое состояние которого не соответствует требованиям действующего законодательства; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - повышение эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных и жилых домах; - уменьшение объемов муниципального жилого и нежилого фонда, техническое состояние которого не соответствует требованиям действующего законодательства |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - национальная цель - «Комфортная и безопасная среда для жизни»; - целевые показатели: - «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 1 млн. человек к 2030 году»; - «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году»; - «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве»; - «Обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году»; - «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»; - национальная цель - «Экологическое благополучие»; - целевой показатель - «Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья» |

- 2. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат от реализации задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение развития жилищного хозяйства на территории города |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля» | - уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, сокращение затрат на его дальнейшее обслуживание, продление сроков эксплуатации муниципального фонда; - улучшение жилищных условий нанимателей жилых помещений |
| 2. | Задача 2. Обеспечение развития инфраструктуры коммунального хозяйства на территории города |  |
| 2.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | - повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории города |
| 2.2. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области» |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.3. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области» | - повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории города |
| 2.4. | Муниципальный проект «Приобретение машин и производственного инвентаря для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов» | - обеспечение бесперебойного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и бытового обслуживания населения |
| 2.5. | Муниципальный проект «Комплексное развитие объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры» |  |
| 2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры» |  |
| 2.7. | Комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов электро-, газо-, водоснабжения и водо- отведения коммунальной (инженерной) инфраструктуры» |  |
| 2.8. | Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание, ремонт (в том числе капитальный) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | - организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 3. | Задача 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. | Муниципальный проект «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям» | - обеспечение качественными коммунальными услугами электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставленных в том числе для многодетных семей в соответствии с действующим законодательством |
| 4. | Задача 4. Сокращение объектов жилищного фонда, муниципального жилого и нежилого фонда, в том числе аварийного и подлежащего сносу |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов» | - уменьшение объемов жилищного фонда, техническое состояние которого не соответствует требованиям действующего законодательства |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального жилого и нежилого фонда» | - уменьшение объемов муниципального жилого и нежилого фонда, техническое состояние которого не соответствует требованиям действующего законодательства |
| 5. | Задача 5. Обеспечение повышения энергетической эффективности объектов с применением инструментов энергосбережения |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Энерго-сбережение и повышение энергоэффективности» | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| 6. | Задача 6. Исполнение вступивших в законную силу судебных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 6.1. | Муниципальный проект «Исполнение судебных решений» | - повышение эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных и жилых домах |

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источники финансирования | Объемы финанси-рования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа, в том числе: | 8 637 787,7 | 2 077 383,6 | 1 992 828,0 | 2 129 658,9 | 2 437 917,2 |
| 1. Бюджет города | 5 233 515,5 | 1 059 835,7 | 922 778,3 | 812 984,3 | 2 437 917,2 |
| 2. Федеральный бюджет (прогнозно) | 2 092 661,0 | 583 844,8 | 649 449,0 | 859 367,2 | - |
| 2.1. По государст-венной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | 2 092 661,0 | 583 844,8 | 649 449,0 | 859 367,2 | - |
| 3. Областной бюджет (прогнозно) | 1 311 611,2 | 433 703,1 | 420 600,7 | 457 307,4 | - |
| 3.1. По государст-венной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | 1 233 611,8 | 430 703,7 | 345 600,7 | 457 307,4 | - |
| 3.2. По государст-венной программе Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» | 75 000,0 | - | 75 000,0 | - | - |
| 3.3. По государст-венной программе Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» | 2 999,4 | 2 999,4 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | - | - | - | - | - |
| 5. Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |

.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также иные мероприятия для выполнения данного регионального проекта |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество объектов, в отношении которых завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | шт. | - | 21 | 23 | 25 |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 3 206 272,8 | 894 548,5 | 995 049,7 | 1 316 674,6 | - |
|  | федеральный бюджет | 2 092 661,0 | 583 844,8 | 649 449,0 | 859 367,2 | - |
|  | областной бюджет | 1 113 611,8 | 310 703,7 | 345 600,7 | 457 307,4 | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 3 206 272,8 | 894 548,5 | 995 049,7 | 1 316 674,6 | - |
|  | федеральный бюджет | 2 092 661,0 | 583 844,8 | 649 449,0 | 859 367,2 | - |
|  | областной бюджет | 1 113 611,8 | 310 703,7 | 345 600,7 | 457 307,4 | - |

.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

«Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области»

1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Строительство и реконструкция очистных сооружений (в том числе разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза), а также иные мероприятия для выполнения данного регионального проекта |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество объектов очистных сооружений, в отношении которых завершено строительство и реконструкция | шт. | - | - | 1 | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 150 000,0 | - | 150 000,0 | - | - |
|  | бюджет города | 75 000,0 | - | 75 000,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 75 000,0 | - | 75 000,0 | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 150 000,0 | - | 150 000,0 | - | - |
|  | бюджет города | 75 000,0 | - | 75 000,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 75 000,0 | - | 75 000,0 | - | - |

.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

«Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области»

1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Реализация инициативных проектов: - «Капитальный ремонт части водопровода в р.п. Красный Октябрь муниципального образования «Город Саратов»; - «Организация бесперебойного водоснабжения в с. Курдюм муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество инициативных проектов, в рамках которых проведены мероприятия по организации и капитальному ремонту объектов водоснабжения | шт. | - | 2 | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 3 762,9 | 3 762,9 | - | - | - |
|  | бюджет города | 763,5 | 763,5 | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2 999,4 | 2 999,4 | - | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| департамент Гагаринского района | всего | 3 762,9 | 3 762,9 | - | - | - |
|  | бюджет города | 763,5 | 763,5 | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2 999,4 | 2 999,4 | - | - | - |

.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства,

в том числе предоставленных многодетным семьям»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (при необходимости с разработкой проектной документации) и обеспечение подключения (технологического присоединения) к инженерным централизованным системам земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, а также иные мероприятия для выполнения данного муниципального проекта. Перечень объектов, в отношении которых проводятся строительно-монтажные работы, представлен в приложении № 15 к муниципальной программе. Перечень объектов, в отношении которых проводятся работы по подключению (технологическому присоединению) объектов к инженерным централизованным системам, представлен в приложении № 16 к муниципальной программе |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ | ед. | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 2. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых выполнены работы по подключению (технологическому присоединению) | ед. | - | 3 | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Муниципальный проект | всего | 376 244,1 | 147 744,1 | - | - | 228 500,0 |
|  | бюджет города | 306 244,1 | 77 744,1 | - | - | 228 500,0 |
|  | областной бюджет | 70 000,0 | 70 000,0 | - | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 376 244,1 | 147 744,1 | - | - | 228 500,0 |
|  | бюджет города | 306 244,1 | 77 744,1 | - | - | 228 500,0 |
|  | областной бюджет | 70 000,0 | 70 000,0 | - | - | - |

.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Исполнение судебных решений»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | 1. Исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также иные мероприятия для обеспечения выполнения работ в рамках находящихся на исполнении комитета по ЖКХ решений судебных органов об обязании за счет средств бюджета города провести капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах: от 25 октября 2016 года № А57-8155/2015; от 30 ноября 2016 года № А57-13848/2015; от 2 декабря 2016 года № А57-9039/2015; от 5 декабря 2016 года № А57-10390/2015; от 28 декабря 2016 года № А57-8154/2015; от 28 декабря 2016 года № А57-10361/2015; от 10 января 2017 года № А57-10387/2015; от 10 января 2017 года № А57-8977/2015; от 18 января 2017 года № А57-8971/2015; от 29 марта 2017 года № А57-24089/2016; от 29 марта 2017 года № А57-15601/2016; от 13 апреля 2017 года № А57-24088/2016; от 15 мая 2017 года № 2-1676/2017; от 27 июля 2023 года № 2-1097/2023 Перечень объектов, в отношении которых проводится капитальный ремонт общего имущества собственников помещений, представлен в приложении № 17 к муниципальной программе. 2. Исполнение решений Арбитражного суда Саратовской области провести: - реконструкцию, модернизацию, строительство (в том числе восстановление) объектов тепло-, электроснабжения и восстановление циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения: от 15.12.2014 № А57-6022/2014; от 20.02.2015 № А57-6466/2014; от 20.02.2015 № А57-6467/2014; от 20.02.2015 № А57-6469/2014; от 26.02.2015 № А57-6468/2014; от 03.12.2015 № А57-1954/2015; от 20.05.2016 № А57-4251/2015; от 21.06.2016 № А57-29491/2015; от 28.06.2016 № А57-24451/2015; от 30.08.2016 № А57-27344/2015; от 13.10.2016 № А57-5297/2016; от 23.12.2016 № 2А-6385/2016; от 26.12.2016 № 2а-5/2017; от 29.12.2016 № А57-12618/2016; от 01.06.2017 № А57-21447/2016; от 06.06.2017 № А57-22705/2016; от 27.07.2017 № А57-21125/2016; от 03.10.2017 № А57-33412/2016; от 11.10.2017 № А57-33228/2016; от 27.10.2017 № А57-33413/2016; от 25.06.2018 № А57-27318/2017; от 04.09.2018 № А57-27617/2017; от 22.01.2019 № А57-481/2018; от 16.04.2019 № 2-27/2019; от 27.06.2019 № А57-27554/2018; от 03.08.2019 № А57-21891/2018; от 20.01.2022 № А57-1474/2021; от 18.10.2022 № 2-3738/2022; - замену объектов теплоснабжения: от 14.09.2017 № 2А-6393/2017; от 02.10.2017 № 2А-7208/2017; от 20.11.2017 № 2А-8187/2017; от 22.01.2018 № 2А-4879/2017 (2А-12/18); от 06.07.2018 № 2А-1561/2018 (33А-7681/18); от 17.07.2018 № 2А-1644/2018 3. Исполнение судебных решений в целях прекращения сброса неочищенных канализационных стоков в пос. Увек на рельеф местности и в Волгоградское водохранилище: от 11.05.2018 № 2а-780/2018; от 22.03.2018 № 33а-1837; от 26.04.2023 № 2а-786/2023; от 20.12.2017 № 2а-6789; от 12.02.2024 № 2а-79/2024 4. Исполнение судебных решений в целях обеспечения населения качественным питьевым водоснабжением: от 18.03.2020 № 2а-264(1)2020; от 27.05.2016 № 2-1-1041/2016; от 01.03.2022 № 2-312/2022; от 27.12.2021 № 2а-1159(1)2021; от 05.07.2017 № 2-1-576/17; от 01.12.2016 № 2-1903/2016 Перечень объектов, в отношении которых предусмотрено выполнение работ по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту (ремонту) (в том числе по восстановлению), замене, представлен в приложениях № 15, 18 к муниципальной программе. 5. Исполнение судебного решения в целях обеспечения доступа инвалидов к общему имуществу многоквартирного дома от 16.09.2024 № 2-1926/2024 |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество исполняемых решений судов по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | ед. | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 |
| 2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями судов | ед. | - | 22 | 26 | 25 | 32 |
| 3. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры и бытового назначения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту (ремонту) и восстановлению в рамках исполнения решений судов | ед. | - | - | - | - | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Количество разработанной проектной (рабочей) документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и бытового назначения | ед. | - | 1 | - | - | 26 |
| 5. | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по приспособлению общего имущества с учетом потребности маломобильных групп населения в соответствии с решениями судов | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 6. | Количество исполненных решений судов по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту (ремонту) и восстановлению объектов коммунальной инфраструктуры и бытового назначения | ед. | - | - | - | - | 28 |
| 7. | Количество объектов, присоединенных к централизованной системе водоотведения | ед. | - | - | - | - | 32 |
| 8. | Количество исполненных решений судов по реконструкции системы водоотведения | ед. | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых выполнены работы по замене | ед. | - | - | - | - | 12 |
| 10. | Количество исполненных решений судов по замене объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | - | 6 |
| 11. | Количество объектов водоснабжения, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | - | - | - | - | 7 |
| 12. | Количество исполненных решений судов по обеспечению питьевым водоснабжением | ед. | - | - | - | - | 6 |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| Муниципальный проект | всего | 2 242 452,7 | 53 554,6 | 45 000,0 | 45 000,0 | 2 098 898,1 |
|  | бюджет города | 2 242 452,7 | 53 554,6 | 45 000,0 | 45 000,0 | 2 098 898,1 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 2 238 528,7 | 51 430,6 | 44 100,0 | 44 100,0 | 2 098 898,1 |
|  | бюджет города | 2 238 528,7 | 51 430,6 | 44 100,0 | 44 100,0 | 2 098 898,1 |
| администрация Волжского района | всего | 2 316,9 | 516,9 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 2 316,9 | 516,9 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
| администрация Заводского района | всего | 1 607,1 | 1 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1 607,1 | 1 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Приобретение машин и производственного инвентаря

для нужд коммунального хозяйства муниципального образования «Город Саратов»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Приобретение машин и специализированной техники, оборудования и инвентаря для нужд подведомственных муниципальных предприятий |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество приобретаемых машин и специализированной техники | ед. | 2 | 5 | - | - |
| 2. | Количество приобретаемого оборудования | ед. | - | 1 | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальный проект | всего | 51 005,5 | 51 005,5 | - | - | - |
|  | бюджет города | 51 005,5 | 51 005,5 | - | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 51 005,5 | 51 005,5 | - | - | - |
|  | бюджет города | 51 005,5 | 51 005,5 | - | - | - |

.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Паспорт муниципального проекта

«Комплексное развитие объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Капитальный ремонт объектов бытового назначения (при необходимости с разработкой проектной документации), разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту (ремонту) объектов коммунальной инфраструктуры. Перечень объектов, в отношении которых предусмотрено выполнение работ по реконструкции, модернизации, строительству (в том числе разработка проектно-сметной документации) представлен в приложении № 15. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов», а также иные мероприятия для выполнения данного муниципального проекта |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту (ремонту) | ед. | - | 2 | 1 | - |
| 2. | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | - | 2 | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирова-ния, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |  |
| Муниципальный проект | всего | 83 941,0 | 47 617,7 | 36 323,3 | - | - |  |
|  | бюджет города | 83 941,0 | 47 617,7 | 36 323,3 | - | - |  |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 81 020,8 | 44 697,5 | 36 323,3 | - |  | - |
|  | бюджет города | 81 020,8 | 44 697,5 | 36 323,3 | - |  | - |
| департамент Гагаринского района | всего | 2 920,2 | 2 920,2 | - | - |  | - |
|  | бюджет города | 2 920,2 | 2 920,2 | - | - |  | - |

.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального

имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления

в жилищной сфере и общественного жилищного контроля»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Проведение следующих мероприятий: - оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Саратов»; - содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципальных жилых и нежилых помещений, доли муниципального образования в общем имуществе многоквартирного дома, оплата жилищно-коммунальных услуг; - проведение мероприятий по обследованию жилищного фонда на аварийность и непригодность для проживания; - обследование вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования; - проведение капитального ремонта муниципальных квартир (комнат) (при необходимости с обследованием муниципальных квартир (комнат), разработкой проектной (сметной) документации, проверкой достоверности определения сметной стоимости) и иных мероприятий для проведения капитального ремонта муниципальных квартир (комнат); - исполнение судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» в сфере жилищного хозяйства; |
| --- | --- |

|  | - организационные мероприятия, проводимые комитетом по ЖКХ, в сфере профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля, развитие самоуправления в жилищной сфере (перечень организационных мероприятий представлен в приложении № 19 к муниципальной программе); - другие мероприятия, необходимые для содержания, ремонта (в том числе капитального) муниципального имущества в многоквартирном доме, технического обследования жилищного фонда |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь муниципальных жилых/нежилых помещений, которым ежегодно обеспечивается надлежащее содержание (не менее) | тыс. кв. м | 966,1/ 18,36 | 941,1/ 23,88 | 927,1/ 23,88 | 743,9/ 23,88 |
| 2. | Среднемесячная площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | тыс. кв. м | 455,43 | 508,65 | 483,38 | 468,58 |
| 3. | Среднемесячное количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора социального найма | ед. | 248 | 378 | 385 | 388 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Среднемесячное количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов», в отношении которых осуществлена оплата взносов за содержание и коммунальные услуги в период отсутствия договора аренды или безвозмездного пользования | ед. | 131 | 157 | 157 | 157 |
| 5. | Количество обследованных многоквартирных и жилых домов на аварийность | ед. | 117 | 80 | 79 | 79 |
| 6. | Количество обследованных вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях | ед. | 346 | 799 | 789 | 789 |
| 7. | Количество муниципальных квартир (комнат), в которых проведен капитальный ремонт (ремонт) | ед. | 56 | 39 | 43 | 42 |
| 8. | Количество исполненных судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета (по муниципальным помещениям) | ед. | 12 | 4 | - | - |
| 9. | Количество принятого в муниципальную собственность выморочного имущества | ед. | - | 3 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 334 342,5 | 114 312,4 | 110 885,6 | 109 144,5 |
|  | бюджет города | 334 342,5 | 114 312,4 | 110 885,6 | 109 144,5 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 29 654,1 | 9 884,7 | 9 884,7 | 9 884,7 |
|  | бюджет города | 29 654,1 | 9 884,7 | 9 884,7 | 9 884,7 |
| администрация Волжского района | всего | 21 234,1 | 7 400,1 | 6 977,5 | 6 856,5 |
|  | бюджет города | 21 234,1 | 7 400,1 | 6 977,5 | 6 856,5 |
| администрация Заводского района | всего | 78 256,0 | 28 949,4 | 25 421,4 | 23 885,2 |
|  | бюджет города | 78 256,0 | 28 949,4 | 25 421,4 | 23 885,2 |
| администрация Кировского района | всего | 45 326,8 | 15 433,6 | 15 028,9 | 14 864,3 |
|  | бюджет города | 45 326,8 | 15 433,6 | 15 028,9 | 14 864,3 |
| администрация Октябрьского района | всего | 27 590,3 | 9 269,8 | 9 160,2 | 9 160,3 |
|  | бюджет города | 27 590,3 | 9 269,8 | 9 160,2 | 9 160,3 |
| администрация Ленинского района | всего | 96 453,4 | 31 452,5 | 32 464,2 | 32 536,7 |
|  | бюджет города | 96 453,4 | 31 452,5 | 32 464,2 | 32 536,7 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 19 631,8 | 6 321,8 | 6 655,0 | 6 655,0 |
|  | бюджет города | 19 631,8 | 6 321,8 | 6 655,0 | 6 655,0 |
| департамент Гагаринского района | всего | 16 196,0 | 5 600,5 | 5 293,7 | 5 301,8 |
|  | бюджет города | 16 196,0 | 5 600,5 | 5 293,7 | 5 301,8 |

.

Приложение № 9

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Организация работ по осуществлению сноса

аварийных многоквартирных домов»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по сносу аварийных, расселенных домов, помещений, нежилых зданий, сооружений, иных объектов жилищного фонда (при необходимости с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, подлежащие сносу; работы по врезке (обрезке), выносу инженерных коммуникаций). Разработка проектов организации работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов) и иных мероприятий для выполнения сноса аварийных многоквартирных домов. Перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу, представлен в приложениях № 20, 21 к муниципальной программе |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1. | Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов | ед. | 91 | 101 | 53 | 37 | 41 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 339 192,5 | 128 673,4 | 50 000,0 | 50 000,0 | 110 519,1 |
|  | бюджет города | 289 192,5 | 78 673,4 | 50 000,0 | 50 000,0 | 110 519,1 |
|  | областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 101 133,2 | 18 644,4 | 11 244,4 | 11 244,4 | 60 000,0 |
|  | бюджет города | 96 733,2 | 14 244,4 | 11 244,4 | 11 244,4 | 60 000,0 |
|  | областной бюджет | 4 400,0 | 4 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Заводского района | всего | 92 900,0 | 28 450,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 44 350,0 |
|  | бюджет города | 74 500,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 44 350,0 |
|  | областной бюджет | 18 400,0 | 18 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 17 680,0 | 15 880,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 4 280,0 | 2 480,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 13 400,0 | 13 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 60 602,5 | 27 117,6 | 13 657,9 | 13 657,9 | 6 169,1 |
|  | бюджет города | 60 602,5 | 27 117,6 | 13 657,9 | 13 657,9 | 6 169,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 14 700,0 | 14 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 4 700,0 | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| администрация Волжского района | всего | 51 176,8 | 22 881,4 | 14 147,7 | 14 147,7 | 0,0 |
|  | бюджет города | 43 076,8 | 14 781,4 | 14 147,7 | 14 147,7 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 8 100,0 | 8 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| департамент Гагаринского района | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 10

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования

объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Расходы на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением. Комитет по ЖКХ является держателем таких объектов имущественной части муниципальной казны как объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Расходы на содержание объектов имущественной части муниципальной казны, не находящихся в пользовании третьих лиц, финансируются за счет средств бюджета города и осуществляются держателями объектов. За муниципальным бюджетным учреждением «Городская аварийно-ремонтная служба-05» (далее – МБУ «ГАРС-05») закреплено свыше 2000 объектов, находящихся в муниципальной собственности, и свыше 100 бесхозяйных объектов теплоснабжения. Деятельность МБУ «ГАРС-05» осуществляется в рамках муниципального задания на выполнение муниципальной работы по обеспечению надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных сетей, принятых на учет в ЕГРН, и (или) вновь выявляемых бесхозяйных объектов теплоснабжения, проведения аварийно-восстановительных работ в круглосуточном режиме (365 суток). Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере коммунального и бытового обслуживания населения (МКУ «Банно-прачечное хозяйство» г. Саратова, МКУ «Саратовский коммунальный комплекс», |
| --- | --- |
|  | МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания», МКУ «Дорожник Заводского района»). Исполнение судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» в сфере коммунального хозяйства. Изготовление технических паспортов на объекты коммунальной инфраструктуры. Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (водонапорные башни, скважины). Иные мероприятия для обеспечения надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество объектов теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения, которым обеспечено бесперебойное функционирование | ед. | 29/- | 29/- | 29/- | 29/- |
| 2. | Количество объектов, оказывающих жителям города услуги муниципальных бань | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Количество муниципальных учреждений, обеспечивающих бесперебойное коммунальное и бытовое обслуживание населения, которым оказана финансовая поддержка | ед. | - | 5 | 5 | 5 |
| 4. | - Количество муниципальных услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | - | 4 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 1 618 667,1 | 542 423,1 | 536 486,8 | 539 757,2 |
|  | бюджет города | 1 618 667,1 | 542 423,1 | 536 486,8 | 539 757,2 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 1 197 798,4 | 409 078,5 | 393 636,7 | 395 083,2 |
|  | бюджет города | 1 197 798,4 | 409 078,5 | 393 636,7 | 395 083,2 |
| департамент Гагаринского района | всего | 420 868,7 | 133 344,6 | 142 850,1 | 144 674,0 |
|  | бюджет города | 420 868,7 | 133 344,6 | 142 850,1 | 144 674,0 |

.

Приложение № 11

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов

электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения коммунальной (инженерной) инфраструктуры»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Изготовление технических планов, выявление бесхозяйных объектов теплоснабжения и их регистрация в едином государственном реестре недвижимости и постановка на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры. Администрации районов муниципального образования «Город Саратов» выявляют бесхозяйные участки сетей коммунальной инфраструктуры. Для признания права муниципальной собственности на такие сети организованы мероприятия в рамках действующего законодательства. Иные мероприятия, необходимые для выявления и оформления бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 7 | 28 | 12 | 12 |
| 2. | Количество изготовленных технических планов на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры | ед. | 38 | 84 | 62 | 62 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 3 900,0 | 1 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | бюджет города | 3 900,0 | 1 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 1 800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | бюджет города | 1 800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 |
| администрация Заводского района | всего | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | бюджет города | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| администрация Кировского района | всего | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | бюджет города | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 12

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Создание, содержание, ремонт (в том числе капитальный)

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по созданию (обустройству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и иных мероприятий для выполнения работ |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых выполнены работы по их созданию (обустройству) | ед. | 66 | 66 | 40 | 39 |
| 2. | Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых выполнены работы по их содержанию | ед. | 569 | 608 | 657 | 670 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 125 405,6 | 49 240,4 | 38 082,6 | 38 082,6 |
|  | бюджет города | 125 405,6 | 49 240,4 | 38 082,6 | 38 082,6 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Ленинского района | всего | 23 300,6 | 10 100,2 | 6 600,2 | 6 600,2 |
|  | бюджет города | 23 300,6 | 10 100,2 | 6 600,2 | 6 600,2 |
| администрация Заводского района | всего | 21 521,1 | 9 173,7 | 6 173,7 | 6 173,7 |
|  | бюджет города | 21 521,1 | 9 173,7 | 6 173,7 | 6 173,7 |
| администрация Октябрьского района | всего | 7 096,8 | 2 872,8 | 2 112,0 | 2 112,0 |
|  | бюджет города | 7 096,8 | 2 872,8 | 2 112,0 | 2 112,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 2 403,6 | 1 057,2 | 673,2 | 673,2 |
|  | бюджет города | 2 403,6 | 1 057,2 | 673,2 | 673,2 |
| администрация Кировского района | всего | 15 345,9 | 5 955,3 | 4 695,3 | 4 695,3 |
|  | бюджет города | 15 345,9 | 5 955,3 | 4 695,3 | 4 695,3 |
| администрация Волжского района | всего | 14 884,6 | 5 228,2 | 4 828,2 | 4 828,2 |
|  | бюджет города | 14 884,6 | 5 228,2 | 4 828,2 | 4 828,2 |
| департамент Гагаринского района | всего | 40 853,0 | 14 853,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
|  | бюджет города | 40 853,0 | 14 853,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |

.

Приложение № 13

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Организация работ по осуществлению сноса объектов муниципального жилого и нежилого фонда»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены объекты жилого и нежилого фонда, подлежащие сносу (при необходимости). Разработка проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов жилого и нежилого фонда. Выполнение работ по сносу объектов жилого и нежилого фонда. Иные мероприятия для организации работ по осуществлению сноса объектов муниципального жилого и нежилого фонда. Перечень объектов нежилого фонда, подлежащих сносу, и перечень объектов жилого и нежилого фонда, подлежащих снятию с кадастрового учета, представлен в приложении № 22 к муниципальной программе |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество снесенных объектов муниципального нежилого фонда | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Количество объектов жилого и нежилого фонда, подлежащих снятию с кадастрового учета | ед. | - | 1 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 383,5 | 383,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 383,5 | 383,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Фрунзенского района | всего | 383,5 | 383,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 383,5 | 383,5 | 0,0 | 0,0 |

- .

Приложение № 14

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Плата в соответствии с двумя заключенными энергосервисными договорами (контрактами) в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, а также на объектах муниципальной собственности в муниципальных учреждениях. Обеспечение проведения энергоэффективных мероприятий на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Объем экономии потребленной электроэнергии за период действия энергосервисных договоров (контрактов) | тыс. кВт/ч | 11,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 102 217,5 | 42 217,5 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  | бюджет города | 102 217,5 | 42 217,5 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 102 217,5 | 42 217,5 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  | бюджет города | 102 217,5 | 42 217,5 | 30 000,0 | 30 000,0 |

- .

- Приложение № 15

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям» |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка» | 3 932,8 |  | 0,0 | 0,0 | 3 932,8 |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник» | 45 869,0 |  | 0,00 | 22650,0 | 23219,0 |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино» | 55,4 |  | 0,0 | 0,0 | 55,4 |
| Муниципальный проект «Комплексное развитие объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Департамент Гагаринского района | «Техническое перевооружение котельной МКУ «СХиТО» г. Саратов, р.п. Соколовый» | 670,0 |  | 0,0 | 0,0 | 670,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Департамент Гагаринского района | «Строительство системы водоснабжения по ул. Садовая в п. Дубки» | 250,2 |  | 0,0 | 0,0 | 250,2 |
| 3. | Департамент Гагаринского района | «Канализационные сети от жилых домов, расположенных в п. Тепличный, г. Саратова» | 2 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Муниципальный проект «Исполнение судебных решений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы водоотведения пос. Увек» | 7 223,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7223,0 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, 13» |  | 150 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| 2028-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных для многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в с. Михайловка» |  | 111 500,0 | 0,0 | 0,0 | 111 500,0 |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры по ул. Князевская» |  | 93 000,0 | 0,0 | 0,0 | 93 000,0 |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино» |  | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальный проект «Исполнение судебных решений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание «ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 1, 1А, 1Б по ул. Топольчанской; № 2, 4 по ул. им. Чехова А.П.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 2; ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина» по адресу: ул. им. Чехова А.П., 4А» |  | 42 821,9 | 0,0 | 0,0 | 42 821,9 |
| 2. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. 33а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 33, 33А по ул. им. Академика О.К. Антонова» |  | 6 277,1 | 0,0 | 0,0 | 6 277,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Бардина И.П., д. 1» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 1 по ул. им. Бардина И.П.» | 14 855,9 | 0,0 | 0,0 | 14 855,9 |
| 4. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Гусельская, д. 6б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18, 20 по просп. Строителей; № 31 по ул. Черниговской; № 4, 4А, 6 по ул. Гусельской; № 2, 4 по ул. Песочной» | 33 092,5 | 0,0 | 0,0 | 33 092,5 |
| 5. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О.К., д. 10б» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 3, 5 по ул. им. Блинова Ф.А.; № 55 по ул. им. Лебедева-Кумача В.И.» | 13 042,1 | 0,0 | 0,0 | 13 042,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Электронная, д. 10а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 10А по ул. Электронной» | 11 326,2 | 0,0 | 0,0 | 11 326,2 |
| 7. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 29а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 10, 12, 12А по ул. им. Уфимцева К.Г.; № 29 по ул. им. Тархова С.Ф.» | 17 055,5 | 0,0 | 0,0 | 17 055,5 |
| 8. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г.; МДОУ «Детский сад № 106» по ул. им. Уфимцева К.Г., 8; МОУ «СОШ № 63 с УИП» по ул. им. Уфимцева К.Г., 4А» | 21 875,5 | 0,0 | 0,0 | 21 875,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Теплоцентр по адресу: г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., д. 9е» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 9, 11 по ул. им. Батавина П.Ф.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» по ул. им. Батавина П.Ф., 15» | 16 189,8 | 0,0 | 0,0 | 16 189,8 |
| 10. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 33/35» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 4, 6, 10 по ул. им. Батавина П.Ф.; № 31, 33, 35 по ул. им. Тархова С.Ф.; № 7, 9 по ул. Топольчанской; МДОУ «Детский сад № 17» по ул. им. Тархова С.Ф., 35А; МОУ «СОШ № 60» по ул. им. Батавина П.Ф., 6А» | 42 410,2 | 0,0 | 0,0 | 42 410,2 |
| 11. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водо-снабжения до многоквартирных домов № 2, 4 по ул. им. Уфимцева К.Г.» | 16 812,4 | 0,0 | 0,0 | 16 812,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция котельной № 10 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 24» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 3, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Ипподромной; № 26, 28 по ул. им. Шехурдина А.П.» | 82 716,1 | 0,0 | 0,0 | 82 716,1 |
| 13. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение № 2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 20а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 15, 17, 19 по ул. 4-й Прокатной» | 18 760,1 | 0,0 | 0,0 | 18 760,1 |
| 14. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Прокатная, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 11А, 16, 18 по ул. Измайлова; № 17 по ул. им. Загороднева В.И.; № 10А по ул. им. Ломоносова М.В.; № 16, 20 по ул. 4-й Прокатной» | 33 417,1 | 0,0 | 0,0 | 33 417,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП (в районе многоквартирных домов № 1, 1а по ул. им. Тархова С.Ф.)» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП (ул. им. Тархова С.Ф.) до многоквартирных домов № 1, 1А по ул. им. Тархова С.Ф.» | 6 994,1 | 0,0 | 0,0 | 6 994,1 |
| 16. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения от ЦТП, расположенного по адресу: ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31, до многоквартирных домов № 29, 31 по ул. им. Академика О.К. Антонова; № 6, 8, 10, 12 по ул. Перспективной» | 17 239,7 | 0,0 | 0,0 | 17 239,7 |
| 17. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: ул. Соколовая, д. № 44/62» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 44/62 по ул. Соколовая» | 21 302,5 | 0,0 | 0,0 | 21 302,5 |
| 18. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 8» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего | 28 307,2 | 0,0 | 0,0 | 28 307,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | водоснабжения до многоквартирных домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. им. Чернышевского Н.Г.; № 1, 4, 6, 8 по 4-му пр. им. Чернышевского Н.Г.» |  |  |  |  |
| 19. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление циркуляционного трубопровода от центрального теплового пункта, расположенного по адресу: просп. Энтузиастов, д. 56/1, до ввода в многоквартирный дом № 8 по Барнаульскому тупику» | 3 412,2 | 0,0 | 0,0 | 3 412,2 |
| 20. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аптечная, 49/53» | 18 348,7 | 0,0 | 0,0 | 18 348,7 |
| 21. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 23, 25, 29, 27, 31 по ул. Пензенской; № 18 по ул. Томской» | 24 326,5 | 0,0 | 0,0 | 24 326,5 |
| 22. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, д. 18» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 18 по ул. Волгоградской» | 30 860,0 | 0,0 | 0,0 | 30 860,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Малая Горная, д. 41/45» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18/40 по ул. Соколовой; № 33/39, 27/31, 41/45 по ул. Малой Горной; № 4/20 по ул. Малой Затонской» | 33 421,6 | 0,0 | 0,0 | 33 421,6 |
| 24. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. 2 Пионерская, д. 30/36» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 61/67 по ул. Ново-Астраханской; № 36/42 по ул. Огородной; № 30/36 по ул. 2 Пионерской» | 756,5 | 0,0 | 0,0 | 756,5 |
| 25. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание по ул. им. Усиевича Г.А., д. 17/1» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 17/1 по ул. им. Усиевича Г.А.» | 708,0 | 0,0 | 0,0 | 708,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Усиевича Г.А., д. 33а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 31, 33а, 35а по ул. им. Усиевича Г.А.» | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 |
| 27. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, д. 12/14» и восстановление внутриквартальных тепловых сетей до вводов в жилые дома № 12/14 по ул. Аткарской; № 13/31 по ул. им. Степана Разина с условием обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях» | 786,3 | 0,0 | 0,0 | 786,3 |
| 28. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, 2 Детский пр., д. 9/11» и восстановление тепловых сетей до вводов в жилые дома № 52/64 по ул. Клочкова; № 9/11, 13/17 по 2-му Детскому проезду; № 25 по 3-му Комсомольскому проезду; № 6/10 по 3-му Детскому проезду с условием обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях» | 755,7 | 0,0 | 0,0 | 755,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 16/24» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 10 по ул. М. Расковой; № 16/24, 32а по ул. Крымской» | 799,3 | 0,0 | 0,0 | 799,3 |
| 30. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 21» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 21, 23, 25 по ул. Крымской» | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 763,8 |
| 31. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП по адресу: ул. 1-я Пионерская, 69/75, до вводов в жилые дома № 61/67, 69/75 по ул. 1-я Пионерская; № 76/78б, 78/90 по ул. Огородной; № 7/15 по 5 Нагорному проезду» | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 838,0 |
| 32. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП по адресу: ул. Огородная, 87, до вводов в жилые дома № 83, 87а, 87б, 89 по ул. Огородной; № 3а по 1 Прессовому пр.» | 757,0 | 0,0 | 0,0 | 757,0 |
| 33. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление внутриквартальных тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Огородная, 91, до вводов в жилые дома № 91б, 91в, 91г по ул. Огородной» | 721,0 | 0,0 | 0,0 | 721,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 20/32» и восстановление (модернизация и тепловая изоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 37 по ул. Луговой» | 859,0 | 0,0 | 0,0 | 859,0 |
| 35. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., д. 7» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного жилого дома № 7 по 4-му пр. им. Чернышевского Н.Г.» | 671,8 | 0,0 | 0,0 | 671,8 |
| 36. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 12а» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 6А, 8, 12А» | 811,7 | 0,0 | 0,0 | 811,7 |
| 37. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 34/40» и циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 34/40 по просп. Энтузиастов» | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 861,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. 15» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных жилых домов № 15, 15А по ул. Томской» | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 |
| 39. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, д. 34» и восстановление тепловых сетей до многоквартирных жилых домов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. М. Расковой; № 34, 34а по ул. Крымской; № 60, 62 по Ново-Астраханскому шоссе» | 37 902,6 | 0,0 | 0,0 | 37 902,6 |
| 40. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31А» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 23, 31А по просп. Энтузиастов» | 765,6 | 0,0 | 0,0 | 765,6 |
| 41. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 56/1» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 56/1 по просп. Энтузиастов» | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 47 по просп. Энтузиастов» | 764,3 | 0,0 | 0,0 | 764,3 |
| 43. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Томская, д. № 12» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 12, 14, 16 по ул. Томская, № 6 по ул. Кавказская» | 808,4 | 0,0 | 0,0 | 808,4 |
| 44. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Рижская, д. 2а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 2А по ул. Рижской» | 4 826,8 | 0,0 | 0,0 | 4 826,8 |
| 45. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 25а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного | 23 757,1 | 0,0 | 0,0 | 23 757,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 25, 27 по ул. Школьной; № 25А, 27 по ул. Лунной» |  |  |  |  |
| 46. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 12а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Днепропетровской; № 1 по ул. им. Чехова А.П.; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158» по ул. Днепропетровской, 4А и МОУ «СОШ № 55» по ул. им. Чехова А.П., 1А» | 34 550,0 | 0,0 | 0,0 | 34 550,0 |
| 47. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 5» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 26, 26А по ул. Деловой; № 5 по ул. Лунной» | 10 892,9 | 0,0 | 0,0 | 10 892,9 |
| 48. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования (в части горячего водоснабжения) центрального теплового пункта «Нежилое помещение ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., 22/26» | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 412,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 49. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. Прудная, д. 7» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 7 по ул. Прудная, № 8, 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Тульская» | 657,0 | 0,0 | 0,0 | 657,0 |
| 50. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция объекта «Нежилое здание бойлерная по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 9» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 8 по ул. 3-я Степная» | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 |
| 51. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП № 29а по адресу: г. Саратов, ул. Геофизическая, б/н» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6, 8, 10 по ул. Безымянная, № 31/45, 42/48, 50/54 по ул. Геофизическая; 11, 11А по ул. им. Академика Навашина С.Г.» | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП № 29 по адресу: г. Саратов, ул. им. Навашина С.Г., д. 5» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 18, 20 по ул. Зенитная; № 3, 3А, 5, 7, 9 по ул. им. Академика Навашина С.Г.» | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| 53. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., 1» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6 по ул. Зеркальной; № 5, 11, 25, 25А по ул. 1-й Прокатной; № 3А, 4, 8, 19 по ул. 2-й Прокатной; № 7 по ул. Измайлова» | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 54. | Комитет по ЖКХ | «Восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от котельной, расположенной по ул. Шелковичная № 186, до многоквартирного дома № 168 по ул. Шелковичной» | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 55. | Комитет по ЖКХ | «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения к р.п. Соколовый» | 336 092,5 | 0,0 | 0,0 | 336 092,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция участка системы водоснабжения с. Шевыревка, Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», Гагаринский муниципальный район» | 113 549,1 | 0,0 | 0,0 | 113 549,1 |
| 57. | Комитет по ЖКХ | «Строительство сети водоотведения к многоквартирным домам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поселка ЦДК» | 37 100,0 | 0,0 | 0,0 | 37 100,0 |
| 58. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы водоотведения пос. Зональный» | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 |
| 59. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция участка системы водоснабжения пос. Новогусельский» | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 |
| 60. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы водоснабжения с. Александровка» | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 220 000,0 |
| 61. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция участка системы водоснабжения пос. Сергиевский» | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 |
| 62. | Комитет по ЖКХ | «Реконструкция системы водоснабжения пос. Дубки для подключения к централизованной системе водоснабжения г. Саратов, пос. Расково, д. Новая Липовка, с. Клещевка, с. Свинцовка» | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |

.

Приложение № 16

к муниципальной программе

Перечень

объектов, в отношении которых проводятся работы по подключению

(технологическому присоединению) к инженерным централизованным системам земельных участков

для индивидуального жилищного строительства, в том числе

предоставленных многодетным семьям

| № п/п | Наименование объекта | Итого, тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областного бюджета | бюджета города |
| 2025 год |  |  |  |  |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |  |
| 1. | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в мкр. Жасминный» | 94 704,7 | 47 350,0 | 47 354,7 |
| 2. | «Строительство объектов инженерной инфраструктуры по адресу: г. Саратов, 1-й Большой Полянский пр-д» | 12,2 | 0,0 | 12,2 |
| 3. | «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник» | 3 170,0 | 0,0 | 3 170,0 |
| Итого |  | 97 886,9 | 47 350,0 | 50 536,9 |

.

Приложение № 17

к муниципальной программе

Перечень

многоквартирных домов, в отношении которых проводится капитальный ремонт общего имущества собственников помещений

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 16 | 2025, 2026 |
| 2. | 3-й Студеный пр., д. № 4 | 2030 |
| 3. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 29 | 2030 |
| 4. | Ул. Осенняя, д. № 4а | 2026 |
| 5. | Ул. Бульварная, д. № 16 | 2026 |
| 6. | Просп. Строителей, д. № 11 | 2026 |
| 7. | Ул. Бульварная, д. № 12 | 2026 |
| 8. | Ул. Мира, д. № 20 | 2027 |
| 9. | Ул. Мира, д. № 19 | 2027 |
| 10. | Ул. Мира, д. № 20б | 2028 |
| 11. | Ул. Мира, д. № 19а | 2027 |
| 12. | Ул. Мира, д. № 21 | 2028 |
| 13. | Ул. Мира, д. № 15 | 2028 |
| 14. | Ул. Гвардейская, д. № 9 | 2028 |
| 15. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 48 | 2026 |
| 16. | Ул. Осенняя, д. № 6а | 2026 |
| 17. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 21 | 2026 |
| 18. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 58 | 2026 |
| 19. | Ул. Олимпийская, д. № 11 | 2030 |
| 20. | Ул. Гвардейская, д. № 30а | 2025, 2028 |
| 21. | Ул. Гвардейская, д. № 28 | 2025, 2028 |
| 22. | Ул. им. Попова А.С., д. № 11а | 2025, 2028 |
| 23. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 14а | 2025, 2028 |
| 24. | Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 19 | 2025, 2028 |
| 25. | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 12а | 2025, 2028 |
| 26. | Ул. Спартака, д. № 1 | 2025, 2026, 2028 |
| 27. | Ул. им. Панфилова И.В., д. № 13 | 2028 |
| 28. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 21а | 2026, 2027, 2029 |
| 29. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 56 | 2026, 2027, 2029 |
| 1 | 2 | 3 |
| 30. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 46 | 2026, 2027, 2029 |
| 31. | Ул. Бульварная, д. № 3 | 2026, 2027, 2029 |
| 32. | Ул. Бульварная, д. № 10 | 2029 |
| 33. | Просп. Строителей, д. № 9 | 2025, 2029 |
| 34. | 3-й Студеный пр., д. № 2 | 2027,2029 |
| 35. | 2-й Студеный пр., д. № 5 | 2025, 2027, 2029 |
| 36. | Ул. Бульварная, д. № 5 | 2026, 2027, 2028 |
| 37. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 25 | 2026, 2027 |
| 38. | Ул. Студеная, д. № 5 | 2026, 2027 |
| 39. | Ул. Студеная, д. № 10 | 2026, 2027 |
| 40. | Ул. Студеная, д. № 4 | 2026, 2027 |
| 41. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 42 | 2026, 2027 |
| 42. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 64 | 2025, 2026, 2027 |
| 43. | Ул. Мира, д. № 30б | 2026, 2027 |
| 44. | Ул. Мира, д. № 30 | 2025, 2027 |
| 45. | Ул. Мира, д. № 15а | 2027 |
| 46. | Ул. Гвардейская, д. № 3а | 2025, 2027 |
| 47. | Ул. Гвардейская, д. № 1а | 2025, 2027, 2028 |
| 48. | Ул. Международная, д. № 20а | 2026, 2027, 2028 |
| 49. | Ул. Международная, д. № 20 | 2025, 2027, 2028 |
| 50. | Ул. Международная, д. № 40 | 2026, 2027, 2028 |
| 51. | Ул. Мира, д. № 21а | 2028 |
| 52. | Ул. Мира, д. № 29 | 2025 |
| 53. | Ул. Мира, д. № 27 | 2025 |
| 54. | Ул. Мира, д. № 25а | 2025 |
| 55. | Ул. им. Шехурдина А.П., д. № 62 | 2025, 2027 |
| 56. | Ул. Ламповая, д. № 6 | 2026, 2028, 2029 |
| 57. | Ул. Гвардейская, д. № 26а | 2025, 2029 |
| 58. | Ул. Большая Горная, д. № 282 лит. А | 2025, 2026 |
| 59. | Ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 51 лит. Б | 2030 |

.

Приложение № 18

к муниципальной программе

Перечень

объектов теплоснабжения, в отношении которых проводится замена

| № п/п | Наименование объекта | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от тепловой камеры до жилого дома № 23а по ул. 2-й Прокатной» | 2028-2030 |
| 2. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от тепловой камеры 643/4 до жилого дома № 41/45 по ул. Малой Горной» | 2028-2030 |
| 3. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от жилого дома № 11 по ул. им. Тулайкова Н.М.» | 2028-2030 |
| 4. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод в жилой дом № 26 по ул. им. Шехурдина А.П.» | 2028-2030 |
| 5. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от места врезки до МДОУ «Детский сад № 76» по ул. Строителей, 12а, пос. Жасминный» | 2028-2030 |
| 6. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса ввод от узла трубопровода 707/1 до жилого дома № 4 по ул. им. Чехова А.П.» | 2028-2030 |
| 7. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса до МОУ «СОШ № 105» по ул. Строителей, б/н, пос. Жасминный» | 2028-2030 |
| 8. | «Замена объекта теплоснабжения - теплотрасса от ЦТП до жилого дома № 25 по ул. Омской» | 2028-2030 |
| 9. | «Замена и нанесение антикоррозийного покрытия на объекты теплоснабжения - теплотрассы (ввод) жилых домов № 4, 15, 13, 18 по ул. Малой Елшанской; теплотрассы (ввод) жилых домов № 5, 7, 12 по ул. Таганрогской; теплотрасса (ввод) жилого дома № 9 по Таганрогскому переулку; теплотрассы (ввод) жилых домов № 24, 20, 18, 18а, 22а, 26, 26а по Московскому шоссе» | 2028-2030 |
| 10. | «Замена объекта - теплотрасса от жилого дома № 186 по ул. Огородной» | 2028-2030 |
| 11. | «Замена объекта - теплотрасса от котельной по ул. Южной, д. № 38/40» | 2028-2030 |
| 12. | «Замена объекта - теплотрасса от У-106 до ЦТП по ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 12а» | 2028-2030 |

.

Приложение № 19

к муниципальной программе

Перечень

организационных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| - Профилактика нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля |  |
| 1. | Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: - разработка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований; - проведение семинаров и конференций; - проведение устных консультаций |
| - Развитие самоуправления в жилищной сфере |  |
| 2. | Консультирование граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Проведение встреч с жителями |
| 4. | Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. | Размещение информационных материалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации |
| 6. | Проведение совещаний с организациями по управлению жилищным фондом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 7. | Проведение семинаров (лекций) для собственников помещений и председателей советов многоквартирных домов |
| 8. | Участие в обучающих тематических курсах и семинарах по тематике жилищно-коммунального хозяйства |
| 9. | Участие в эфирах телевизионных программ и радио по вопросам ЖКХ |
| 10. | Проведение заседаний общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 11. | Проведение конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшая улица» |

- .

Приложение № 20

к муниципальной программе

- Перечень

- многоквартирных домов, подлежащих сносу

- (за счет средств бюджета города)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| 2025 год |  |
| - 1. | Ул. Соборная, д. № 12/109 лит. А, Б, Д, С |
| - 2. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 52 лит. А* |
| - 3. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 48 лит. Д |
| - 4. | Ул. Комсомольская, д. № 12 лит. А, Б |
| - 5. | Ул. Первомайская, д. № 50 |
| - 6. | Ул. Соборная, д. № 45 лит. Б |
| - 7. | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 198 лит. А |
| - 8. | Ул. Тулупная, д. № 2 лит. Е |
| - 9. | Ул. Соборная, д. № 46 лит. В* |
| - 10. | Ул. Московская, д. № 26 лит. И, Г, Г1, Г2 |
| - 11. | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 48 лит. А, Б, В, Г |
| - 12. | Ул. Кузнечная, д. № 27 лит. А |
| - 13. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 76 лит. В |
| - 14. | Мирный пер., д. № 14 лит. А, Б |
| - 15. | Ул. Большая Казачья, д. № 29 лит. В |
| - 16. | Просп. им. Петра Столыпина, д. № 15 лит. Е, В, И, С |
| - 17. | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 9/26 лит. Е |
| - 18. | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 128 |
| - 19. | Мирный пер., д. № 21 лит. А, Б, В, Д |
| - 20. | Ул. Белоглинская, д. № 136 лит. А |
| - 21. | Ул. Новоузенская, д. № 218 |
| - 22. | Ул. Новоузенская, д. № 230 лит. А |
| - 23. | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 21 лит. В |
| - 24. | Ул. им. Горького А.М., д. № 71 лит. В, АБ |
| - 25. | Смурский пер., д. № 8 лит. А |
| - 26. | Ул. Большая Садовая, д. № 237 лит. АА1 |
| 27. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 46 лит. АА2 |
| 28. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 83 лит. А |
| 29. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 94 лит. А |
| 30. | Ул. им. Киселева, д. № 62 лит. АББ1 |
| - 31. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 33 лит. Г |
| - 32. | Ул. им. Пугачева Е.И. д. № 181 лит. В |
| - 33. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 103 лит. А, В |
| - 1 | 2 |
| - 34. | Ул. им. Киселева, д. № 39 лит. А |
| 35. | Ул. Московская, д. № 154 лит. ГГ1Г2Г3 |
| 36. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 37 лит. ББ1, В |
| 37. | Ул. Симбирская, д. № 10 лит. А, Б, В |
| 38. | Ул. им. Генерала Захарова Г.Ф., д. № 40 |
| 39. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 170 лит. А, Б |
| 40. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 113 лит. АА1 |
| 41. | Ул. Симбирская, д. № 39 лит. Б |
| 42. | Привокзальная пл., д. № 12 |
| 43. | Ул. Брянская, д. № 19 |
| 44. | Ул. Миллеровская, д. № 55 |
| 45. | Ул. Миллеровская, д. № 63 |
| 46. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 26 |
| 47. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 28 |
| 48. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 30 |
| 49. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 121 |
| 50. | 3-й Артельный пр., д. № 11 |
| 51. | 3-й Артезианский пр., д. № 6 |
| 52. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 10 |
| 53. | 1-й Прессовый пр., д. № 2В |
| 54. | Ул. Ленинградская, д. № 5 |
| 55. | Ул. Огородная, д. № 177А |
| 56. | Ул. Лунная, д. № 14 |
| 57. | Ул. Лунная, д. № 23 |
| 58. | Ул. Одесская, д. № 14А |
| 59. | Деловой пр., д. № 9 |
| 60. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 3 |
| 61. | Ул. Измайлова, д. № 9А |
| 62. | Ул. Техническая, д. № 16 |
| 63. | Ул. Лунная, д. № 18 |
| 64. | Ул. Международная, д. № 13 |
| 65. | Универсальная база ОПС, д. № 2 |
| 66. | Просп. Строителей, д. № 29В |
| 67. | Ул. Зеркальная, д. № 4А |
| 68. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 13 |
| 69. | Ул. Техническая, д. № 14В |
| 70. | Международный пр., д. № 44 |
| 71. | Ул. 1-я Степная, д. № 2 |
| 72. | Ул. Буровая, д. № 26 |
| 73. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 29 |
| 74. | Ул. Клещевская, д. № 13 лит. Б |
| 75. | Ул. Зеркальная, д. № 1* |
| 76. | Ул. Одесская, д. № 16 |
| - 1 | 2 |
| 77 | Ул. Зеркальная, д. № 3* |
| 78 | Ул. 2-я Степная, д. № 8 |
| 79. | Ул. Зеркальная, д. № 5А |
| 80. | Ул. им. Загороднева В.И, д. № 6* |
| 81. | Ул. Гвардейская, д. № 30 |
| 82. | Ул. Зеркальная, д. № 5* |
| 83. | Ул. Победы, д. № 2 |
| 84. | Ул. Одесская, д. № 14 |
| 85. | Просп.Строителей, д.№ 27а* |
| 86. | 2-й Телеграфный пр., д. № 9* |
| 87. | Селекционный пр., д. № 4* |
| 88. | Ул. Елшанская, д. № 22* |
| 89. | Ул. им. Загороднева В.И., д. № 8* |
| 90. | Ул. 3-я Силикатная, д. № 74 |
| 91. | Ул. Ульяновская, д. № 60 лит. В |
| 92. | Ул. Шелковичная, д. № 34 лит. А1 |
| 93. | 2-й Станционный пр., д. № 15* |
| 94. | Ул. им. Пушкина А.С., д. № 20 лит. А, Б, В |
| 95. | Ул.Советская, д. № 15 лит. М* |
| 96. | Пл. Дегтярная, д. № 23* |
| 97. | Ул. Белоглинская, д. № 10 лит. Р* |
| 98. | Ул. 4-й Вакуровский пр., д. № 4А* |
| 99. | Ул. 4-я Силикатная, д. № 1А* |
| 100. | Микрорайон Октябрьский, ул. 3-я Линия, д. № 11* |
| 2026 год |  |
| - 1. | Микрорайон Комбайн, д. № 12 лит. А* |
| - 2. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 10* |
| - 3. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 43 лит. АЕГ* |
| - 4. | Ул. Соборная, д. № 3 лит. А, Б* |
| - 5. | Ул. Первомайская, д. № 61 лит. А, Б, б, б1* |
| - 6. | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 137 лит. В* |
| - 7. | Ул. Соляная, д. № 8 лит. А* |
| - 8. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 71 лит. А* |
| - 9. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 128/1* |
| - 10. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 35 лит. А |
| - 11. | Ул. Большая Горная, д. № 55 лит. Д |
| - 12. | Ул. Первомайская, д. № 58 лит. А |
| - 13. | Ул. Кузнечная, д. № 5 лит. Б |
| - 14. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 25 |
| - 15. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 59 Б, В |
| - 16. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157, корп. № 3 лит. В |
| - 17. | Ул. Соколовая, д. № 138 |
| - 18. | Ул. Большая Горная, д. № 55 лит. А1 |
| - 19. | Микрорайон Комбайн, д. № 37 |
| - 1 | 2 |
| - 20. | Ул. Соборная, д. № 46 лит. Б |
| - 21. | Ул. Большая Горная, д. № 154 лит. Л |
| - 22. | Ул. Глебучев овраг, д. № 816 |
| - 23. | Ул. им. Челюскинцев, д. № 86 лит. А |
| - 24. | Ул. им. Рогожина В.А., д. № 17 лит. А, В |
| - 25. | Ул. Волжская, д. № 34 лит. Б |
| - 26. | Нескучный пер., д. № 15 |
| - 27. | Ул. Московская, д. № 4 |
| 28. | Ул. 2-я Гуселка, д. № 39 |
| 29. | Ул. Посадского, д. № 123 лит. А |
| 30. | ОПХ «Саратовское», д. № 7 |
| - 31. | Микрорайон Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 6 |
| - 32. | Ул. Нефтяная, д. № 2 |
| - 33. | 1-й Князевский пр., д. № 21 |
| - 34. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181 лит. С |
| 35. | Ул. Железнодорожная, д. № 136 лит. А |
| 36. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. № 92 лит. АА1 |
| 37. | Ул. Московская, д. № 154А, лит. ВВ1 |
| 38. | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 36 лит. Л, М, Н |
| 39. | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 9 лит. А |
| 40. | Ул. Рабочая, д. № 112 |
| 41. | Ул. Новоузенская, д. № 222 |
| 42. | Ул. Новоузенская, д. № 226 |
| 43. | Ул. Новоузенская, д. № 224 |
| 44. | Ул. им. Слонова И.А., д. № 27 |
| 45. | Просп. Строителей, д. № 27А |
| 46. | 2-й Телеграфный пр., д. № 9 |
| 47. | Селекционный пр., д. № 4 |
| 48. | Ул. им. Загороднева В.И., д. № 8 |
| 49. | Ул. Зеркальная, д. № 1 |
| 50. | Ул. Зеркальная, д. № 3 |
| 51. | Ул. Зеркальная, д. № 5 |
| 52. | Ул. им. Загороднева В.И, д. № 6 |
| 53. | Ул. Елшанская, д. № 22 |
| 2027 год |  |
| 1. | Ул. Вознесенская, д. № 57 лит. ББ1 |
| 2. | Микрорайон Комбайн, д. № 1 лит. А |
| 3. | Микрорайон Комбайн, д. № 21 лит. А |
| 4. | Микрорайон Комбайн, д. № 11 лит. А |
| 5. | Микрорайон Комбайн, д. № 2 лит. А |
| 6. | Микрорайон Комбайн, д. № 4 лит. А |
| 7. | Микрорайон Комбайн, д. № 8 лит. А |
| 8. | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 38 лит. Б, В, Г, Д |
| - 1 | 2 |
| 9. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 59 лит. ОР |
| 10. | Ул. Пензенская, д. № 3 |
| 11. | 3-й Нефтяной пр., д. № 40 |
| 12. | Микрорайон Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 28 |
| 13. | Микрорайон Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 14 |
| 14. | Брянский пр., д. № 8 |
| 15. | Ул. Нефтяная, д. № 8 |
| 16. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 115 лит. А |
| 17. | Ул. им. Симбирская, д. № 6 лит. А, Б, В |
| 18. | Ул. им. Горького А.М., д. № 69 лит. А, Б |
| 19. | Ул. Шелковичная, д. № 116 |
| 20. | Ул. Шелковичная, д. № 118 |
| 21. | Ул. Рабочая, д. № 110 |
| 22. | Ул. Новоузенская, д. № 220 |
| 23. | Ул. Вишневая, д. № 7 |
| 24. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 57 |
| 25. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 59 |
| 26. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 61 |
| 27. | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31 |
| 28. | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 59 |
| 29. | Ул. Клубная, д. № 1 |
| 30. | Ул. Техническая, д. № 12А |
| 31. | Пос. Техстекло, 22-й квартал, д. № 1 |
| 32. | Пос. Техстекло, 22-й квартал, д. № 3 |
| 33. | Ул. Зеркальная, д. № 2А |
| - 34. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 138В |
| - 35. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 140Б |
| - 36. | Ул. 2-я Прокатная, д. № 1 |
| - 37. | Ул. Черниговская, д. № 184 |
| 2028-2030 годы |  |
| 1. | Ул. им. Штейнберга С.И., д. № 34 |
| 2. | Просп. Энтузиастов, д. № 51 |
| 3. | Ново-Астраханское шоссе, д. № 53 |
| 4. | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 21 |
| 5. | Ул. Увекская, д. № 107 |
| 6. | 1-й Нефтяной пр., д. № 55А |
| 7. | Микрорайон Юнгеровка, 3-й пр., д. № 1 |
| 8. | 4-й Московский пр., д. № 13 |
| 9. | Ул. Нефтяная, д. № 6 |
| 10. | 1-й Князевский пр., д. № 29 |
| 11. | 3-й Нефтяной пр., д. № 50 |
| 12. | 5-й Лесопильный пр., д. № 49 |
| 13. | 2-й Нефтяной пр., д. № 45 |
| - 1 | 2 |
| 14. | Ул. им. Штейнберга С.И., д. № 8 |
| 15. | Ул. Артельная, д. № 3 |
| 16. | 3-й Нагорный пр., д. № 78 |
| 17. | 3-й Нефтяной пр., д. № 55 |
| 18. | 1-й Лучевой пр., д. № 28 |
| 19. | Пос. Юриш, ул. 8-я Линия, д. № 2 |
| 20. | Ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 26 |
| 21. | Ул. Аэропорт, СХИ, секция № 2 |
| 22. | Ул. Соколовая, д. № 298 лит. Ббб1б2 |
| 23. | Ул. Симбирская, д. № 16 лит. В |
| 24. | Ул. Буровая, д. № 3 |
| 25. | Ул. Буровая, д. № 5 |
| 26. | Ул. Вишневая, д. № 5 |
| 27. | Ул. 4-я Дачная, д. № 7 |
| 28. | Ул. 4-я Дачная, д. № 9 |
| 29. | Пос. Дачный, ул. Мелиораторов, д. № 11 |
| 30. | Деловой пр., д. № 12 |
| 31. | Деловой пр., д. № 14 |
| 32. | Ул. Зеркальная, д. № 11А |
| 33. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 122 |
| 34. | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 3Б |
| 35. | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 12В |
| 36. | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 3А |
| 37. | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 6 |
| 38. | Ул. им. Чкалова В.П., д. № 54 |
| 39. | Ул. им. Щорса Н.А., д. № 14 |
| 40. | Московское шоссе, д. № 17 |
| 41. | Ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 2 |

- *многоквартирный дом, в отношении которого в 2025 году разработан проект на выполнение работ по сносу.

- .

Приложение № 21

к муниципальной программе

- Перечень

- многоквартирных домов, подлежащих сносу

- (за счет средства областного бюджета)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 2025 год |  |
| - 1. | Ул. им. Горького А.М., д. № 34 |
| - 2. | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 79 лит. А |
| - 3. | Ул. Рабочая, д. № 89 лит. М, Н, У |
| - 4. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 52 лит. А |
| - 5. | Ул. Соборная, д. № 46 лит. В |
| - 6. | Ул. Мало-Елшанская, д. № 36 |
| - 7. | Ул. Буровая, д. № 7 |
| - 8. | Ул. Учительская, д. № 17 |
| - 9. | Пос. Мещановка, д. № 5А |
| - 10. | Ул. 4-я Силикатная, д. № 1А |
| - 11. | Микрорайон Октябрьский, ул. 3-я Линия, д. № 11 |
| - 12. | Дегтярная пл., д. № 23 |
| - 13. | Просп. Энтузиастов, д. № 6 |
| - 14. | Ново-Астраханское шоссе, д. № 47 |
| - 15. | Ул. Пензенская, д. № 5 |
| - 16. | Микрорайон Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 2 |
| - 17. | Микрорайон Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 22 |
| - 18. | Ул. 4-я Нагорная, д. № 27Б |
| - 19. | С. Александровка, ул. Железнодорожная, д. № 20 |

.

Приложение № 22

к муниципальной программе

- Перечень

- объектов нежилого фонда, подлежащих сносу

| № п/п | Адрес объекта нежилого фонда |
| --- | --- |
| - 2025 год |  |
| - 1. | - Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., 61а (4,5 кв. м) |

.