Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за I полугодие 2014 года

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 19.12.2013 № 30-342 «О бюджете муниципаль-ного образования «Город Саратов» на 2014 год» | Утверждено решением СГД от 26.06.2014 № 37-414 «О внесении изменений в решение СГД от 19.12.2013 № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год» | Кассовый план I полугодия 2014 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначально-му бюдже-ту | к уточненному бюдже-ту | к кассово-му плану I полуго-дия 2014 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по инженерной защите |  | 9540,0 | 21829,2 | 12295,2 | 12295,2 | 128,9 | 56,3 | 100,0 |
| 1 | Очистные сооружения канализации в пос. Латухино Ленинского района г. Саратова | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага | 2400,0 | 2400,0 | 6,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 3 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | 5640,0 | 5640,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 (погашение кредиторской задолженности) | - | 1965,8 | 1965,8 | 1965,8 | - | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Модернизация фильтров ВК-3 (погашение кредиторской задолженности) | - | 9635,7 | 9635,7 | 9635,7 | - | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Водоснабжение жилых домов в пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района (погашение кредиторской задолженности) | - | 687,7 | 687,7 | 687,7 | - | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 63000,0 | 47113,8 | 15099,8 | 15099,8 | 24,0 | 32,0 | 100,0 |
| 7 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова, II очередь (2, 3 этапы) | 50000,0 | 20000,0 | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей | 3000,0 | 2617,9 | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция котельной бани № 8 | 5000,0 | 4495,9 | 99,8 | 99,8 | 2,0 | 2,2 | 100,0 |
| 10 | Модернизация центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП (ул. Томская, 12)» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабже-ния многоквартирного дома по адресу ул. Кавказская, д. № 4 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова (погашение кредиторской задолженности) | - | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Заводского района |  | 8867,2 | 40110,6 | 1800,0 | 1800,0 | 20,3 | 4,5 | 100,0 |
| 12 | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 6567,2 | 35335,4 | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 124» (2 корпус) по адресу: г.Саратов, ул. Миллеровская, 59 | 2300,0 | 2300,0 | 1800,0 | 1800,0 | 78,3 | 78,3 | 100,0 |
| 14 | Бурение водозаборной скважины МОУДОД «ДООЦ «Дубки» | - | 2475,2 | - | - | - | - | - |
| Администрация Ленинского района |  | 11200,0 | 147144,0 | 15165,2 | 15165,2 | 135,4 | 10,3 | 100,0 |
| 15 | Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, 9 Дачная | 3300,0 | 3597,0 | 3299,3 | 3299,3 | 100,0 | 91,7 | 100,0 |
| 16 | Строительство МДОУ «Детский сад № 195» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 27 В | 3300,0 | 3707,3 | 3321,6 | 3321,6 | 100,7 | 89,6 | 100,0 |
| 17 | Строительство МДОУ «Детский сад № 160» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, 2-ой Студеный проезд, 6 А | 2300,0 | 67151,2 | 2151,2 | 2151,2 | 93,5 | 3,2 | 100,0 |
| 18 | Строительство МДОУ «Детский сад № 207» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, ул. Клубная, б/н | 2300,0 | 67223,3 | 2223,3 | 2223,3 | 96,7 | 3,3 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Реконструкция Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района города Саратова (пристройка спортзала) (погашение кредиторской задолженности) | - | 3419,8 | 3419,8 | 3419,8 | - | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Строительство двух уличных туале-тов в МОУ ДОД ДДТ «Солнечный» (на территории ДООЦ «Звездочка» по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная) | - | 2045,4 | 750,0 | 750,0 | - | 36,7 | 100,0 |
| Администрация Кировского района |  | 7400,0 | 221383,3 | 53258,4 | 7389,6 | 99,9 | 3,3 | 13,9 |
| 21 | Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, ул. Луговая | 2300,0 | 2578,0 | 2127,2 | 2127,2 | 92,5 | 82,5 | 100,0 |
| 22 | Строительство МДОУ на террито-рии МОУ «Гимназия № 31» по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 1/9 | 2300,0 | 2626,0 | 2176,1 | 2176,1 | 94,6 | 82,9 | 100,0 |
| 23 | Строительство МДОУ «Детский сад № 93» по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239 А | 2800,0 | 3122,0 | 2671,8 | 2671,8 | 95,4 | 85,6 | 100,0 |
| 24 | Строительство пристройки к зданию (медицинскому пункту) по адресу: г. Саратов, территория 8-я Дачная, остановка б/н, детский оздоровительный лагерь «Дружба» | - | 414,5 | 414,5 | 414,5 | - | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | Детский сад в 9 микрорайоне жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе, г. Саратов | - | 212642,8 | 45868,8 | - | - | - | - |
| Комитет здравоохранения |  | 50000,0 | 444,6 | 444,6 | 444,6 | 0,9 | 100,0 | 100,0 |
| 26 | Реконструкция здания профилактория под детский неонатальный центр | 50000,0 | 444,6 | 444,6 | 444,6 | 0,9 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района |  | - | 44185,4 | 1525,3 | 1525,3 | - | 3,5 | 100,0 |
| 27 | Реконструкция здания МОУ «СОШ № 82» (бывшего детского сада № 269) Октябрьский район (погашение кредиторской задолженности) | - | 1525,4 | 1525,3 | 1525,3 | - | 100,0 | 100,0 |
| 28 | Реконструкция здания МОУ «СОШ № 82» (бывшего детского сада № 269) Октябрьский район | - | 42660,0 | - | - | - | - | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  | - | 3800,3 | - | - | - | - | - |
| 29 | Строительство участков автомобильных дорог и ливневой канализации по улицам им. Исаева Н.В., им. Муленкова А.П., им. Менякина Ю.И. в микрорайоне Новосоколовогорский Волжского района | - | 3800,3 | - | - | - | - | - |
| Управление по физической культуре и спорту |  | - | 11125,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе г. Саратова | - | 11125,0 | - | - | - | - | - |
| Всего по разделу: |  | 150007,2 | 537136,2 | 99588,5 | 53719,7 | 35,8 | 10,0 | 53,9 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова |  | - | 353573,7 | 6577,0 | 6576,9 | - | 1,9 | 100,0 |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы | - | 54573,7 | 6577,0 | 6576,9 | - | 12,1 | 100,0 |
| 2 | Приобретение МДОУ «Изумрудный» поселка Новосоколовогорский в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы» | - | 208000,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Приобретение МДОУ поселка Новосоколовогорский, ул. Исаева, б/н в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы» | - | 91000,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | - | 651242,8 | 648462,0 | 540731,8 | - | 83,0 | 83,4 |
| 4 | Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» | - | 651242,8 | 648462,0 | 540731,8 | - | 83,0 | 83,4 |
| Всего по разделу: |  | - | 1004816,5 | 655039,0 | 547308,7 | - | 54,5 | 83,6 |
| Итого по Перечню: |  | 150007,2 | 1541952,7 | 754627,5 | 601028,4 | 400,7 | 39,0 | 79,6 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                                                                                                           Е.В. Ножечкина