6 марта 2017 года № 335

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение

безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- от 13 октября 2016 года № 3087 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год»;

- от 13 октября 2016 года № 3108 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год».

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по благоустройству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                   В.Н. Сараев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 6 марта 2017 года № 335

Ведомственная целевая программа

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности

дорожного движения на территории муниципального образования

«Город Саратов» на 2017 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы; - подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |

| Наименование ведомственной целевой программы | - «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Сроки реализации | - 2017 год |
| Цели и задачи | - цель Программы - развитие и сохранение транспортной инфраструктуры и организация безопасного дорожного движения; - задачи Программы: - развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог муниципального образования «Город Саратов»; - совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием на 2,67 км; - создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения; - повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов»; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, – 5,5%; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, требующих ремонта, – 12,1% |
| Целевые индикаторы | - количество построенных автомобильных дорог - 2; - протяженность построенных автомобильных дорог - 2,67 км; - количество отремонтированных объектов – 29; - площадь отремонтированных объектов – 325432 кв. м; - количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества, – 29; - площадь содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», включая площадь тротуаров и искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), - 11746406,85 кв. м; - объем работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия - 248247 кв. м; - количество светофорных объектов - 232; - площадь искусственных неровностей - 105 кв. м; - протяженность дорожных ограждений - 19850 п. м; - протяженность ограничивающих пешеходных ограждений - 1275 п. м; - количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 15; - количество дорожных знаков - 1470; - количество установленных комплексов фото- и видеофиксации - 38 |
| Характеристика программных мероприятий | - осуществление строительства автомобильных дорог; - ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог); - строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверка сметной документации; - содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог), строительный контроль за качеством выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверка сметной документации; - содержание светофорных объектов; - установка элементов обустройства автомобильных дорог |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы составляет 1398007,4 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: - средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год – 185490,7 тыс. руб.; - реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств областного и федерального бюджетов - 831319,0 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 326740,8 тыс. руб. (прогнозно); - средства областного бюджета - 54456,9 тыс. руб. (прогнозно) |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Использование программного метода представляется наиболее целесообразным для развития транспортной инфраструктуры и обеспечения сохранности проезжей части автомобильных дорог.

В настоящее время ведется активное комплексное развитие жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова, осуществляющееся  с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года». Комплексный подход к застройке территории предполагает также осуществление строительства транспортной сети дорог.

В рамках реализации Программы будет построено две автомобильные дороги (приложение № 3 к Программе):

- автомобильная дорога с комплексным благоустройством по проспекту Героев Отечества в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе                   г. Саратова;

- автомобильная дорога по ул. им. Академика Семенова Н.Н. и                    ул. им. Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе.

В 2016 году были разработаны и реализованы ведомственные целевые программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2015 года № 2899, и «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2015 года № 2897.

Индикаторы Программы, реализуемой в 2017 году, рассчитаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета».

В соответствии с нормативными межремонтными сроками, утвержденными указанным постановлением, ежегодная доля автомобильных дорог, требующих ремонта, составляет не менее 33,3% (25% - ремонт, 8,3% - капитальный ремонт).

При общей площади автомобильных дорог общего пользования   муниципального образования «Город Саратов» с асфальтобетонным покрытием, составляющей 5896,0 тыс. кв. м, площадь дорог, требующих ремонта, составляет 2676,2 тыс. кв. м.

В рамках Программы будет отремонтировано 29 объектов площадью   325432,0 кв. м, что составляет 5,5% от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, и 12,1% от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта.

Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 году, приведен в приложении № 2 к Программе.

Кроме того, в рамках Программы будет осуществлено содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог) на общей площади 11746406,85 кв. м и восстановлено 248247 кв. м дорожного полотна.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения               в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении относится к наиболее приоритетным задачам органов местного самоуправления и государства.

Разработка целевых программ в области обеспечения безопасности дорожного движения регламентируется статьей 10 Федерального закона            «О безопасности дорожного движения».

Повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков, многократно превосходящей пропускные возможности автодорог и развязок, приводит к заторам, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В целях совершенствования существующих технических средств регулирования, организации и контроля за дорожным движением, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, Программой предусматривается обеспечение безопасности дорожного движения техническими средствами регулирования – 232 светофорными объектами, установкой 19850 п. м дорожных ограждений, 1275 п. м ограничивающих пешеходных ограждений, устройством 105 кв. м искусственных неровностей, установкой (модернизацией) 15 светофорных объектов, 1470 дорожных знаков, 38 комплексов фото- и видеофиксации.

2. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2017 год.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие и сохранение транспортной инфраструктуры и организация безопасного дорожного движения.

Задачи Программы:

- развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог муниципального образования «Город Саратов»;

- совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием на 2,67 км;

- создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

- повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов»;

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, – 5,5%;

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, требующих ремонта, – 12,1%.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1                   к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1                к Программе и предусматривает:

- осуществление строительства автомобильных дорог;

- ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог);

- строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверка сметной документации;

- содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог), строительный контроль за качеством выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверка сметной документации;

- содержание светофорных объектов;

- установку элементов обустройства автомобильных дорог.

7. Финансово-экономическое обоснование

Общий объем финансирования Программы составляет                      1398007,4 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 185490,7 тыс. руб.;

- реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств областного и федерального бюджетов - 831319,0 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета - 326740,8 тыс. руб. (прогнозно);

- средства областного бюджета - 54456,9 тыс. руб. (прогнозно).

Средства будут использованы на:

- строительство автомобильных дорог - 388977,2 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственные            дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог) -                              435699,0 тыс. руб.;

- строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверку сметной документации – 2767,0 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог), строительный контроль за качеством выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверку сметной документации –            389624,2 тыс. руб.;

- содержание светофорных объектов - 32100,0 тыс. руб.;

- установку элементов обустройства автомобильных дорог -               148840,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по благоустройству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета дорожного хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

муниципального образования «Город Саратов»		        Г.А. Свиридов

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2016 год) | 2017 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель Программы - развитие и сохранение транспортной инфраструктуры и организация безопасного дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство автомобильных дорог | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 20Щ0006Д10 414 310 147 0409 20Щ0006Д20 414 310 147 0409 20Щ0006Д10 414 310 147 0409 20Щ0006Д20 414 310 | 6142,7 1636,8 300994,3 (прогнозно) 80203,4 (прогнозно) | количество объектов | ед. | - | 2 | 2 |
|  |  |  |  | протяженность объектов | км | - | 2,67 | 2,67 |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог) | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 20Щ00L5520 244 225 направление 003 | 435699,0 | количество объектов | ед. | 20 | 29 | 29 |
|  |  |  |  | площадь объектов | кв. м | 403016,2 | 325432,0 | 325432,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверка сметной документации | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 20Щ00L5520 244 226 направление 012 147 0409 20Щ00L5520 244 226 направление 003 | 2710,0 57,0 | количество объектов | ед. | 20 | 29 | 29 |
| 1.4. Содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог), строительный контроль за качеством выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, обследование объектов дорожно-уличной сети, проверка сметной документации | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 20Щ000Д000 244 225, 226 направление 001 | 130311,2 | площадь автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», включая площадь тротуаров, площадь искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы) | кв. м | 11756702,95 | 11746406,85 | 11746406,85 |
|  |  | 147 0409 20Щ00L5520 244 225 направление 001 147 0409 20Щ00L5520 244 226 направление 001 | 257980,0 1333,0 | объем работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м | 312050,6 | 248247,0 | 248247,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содержание светофорных объектов | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 20Щ000Д000 244 225, 226 направление 001 | 32100,0 | количество светофорных объектов | ед. | 230 | 232 | 232 |
| 2.2. Установка элементов обустройства автомобильных дорог | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 147 0409 20Щ000Д000 244 226 направление 005 147 0409 20Щ00L5520 244 226 направление 005 | 900,0 39140,0 | протяженность дорожных ограждений | п. м | 300 | 19850 | 19850 |
|  |  | 147 0409 20Щ000Д000 244 226 направление 005 147 0409 20Щ00L5520 244 226 направление 005 | 1800,0 1500,0 | протяженность ограничивающих пешеходных ограждений | п. м | 1000 - | 1275 | 1275 |
|  |  | 147 0409 20Щ000Д000 244 226 направление 005 | 1275,0 | площадь искусственных неровностей | кв. м | 140 | 105 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 147 0409 20Щ000Д000 244 310 направление 005 147 0409 20Щ00L5520 244 310 направление 005 | 4425,0 11000,0 | количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | шт. | 5 | 15 | 15 |
|  |  | 147 0409 20Щ000Д000 244 226 направление 005 | 6800,0 | количество дорожных знаков | шт. | 1470 | 1470 | 1470 |
|  |  | 147 0409 20Щ00L5520 244 310 направление 005 | 82000,0 | количество установленных комплексов фото- и видеофиксации | шт. | - | 38 | 38 |
| Итого |  |  | 1398007,4 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 году

| № п/п | Наименование объекта | Площадь проезжей части, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Автодорога на пос. Усть-Курдюм (от Гусельского моста до ул. Федоровской) | 62200 |
| 2. | Просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до Делового туп.) | 22500 |
| 3. | Просп. Строителей (от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Песочной) | 9500 |
| 4. | Ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. им. Радищева А.Н.) | 12258 |
| 5. | Ул. Астраханская (от ул. Шелковичной до ул. Большой Казачьей) | 20366 |
| 6. | Мурманский пр. (от ул. Соколовой до ул. Большой Горной) | 3375 |
| 7. | Ул. Университетская (от ул. Соколовой до ул. Большой Казачьей) | 9853 |
| 8. | Ул. Крымская (от Ново-Астраханского шоссе до просп. Энтузиастов) | 18654 |
| 9. | Ул. им. Тархова С.Ф. (от ул. Перспективной до ул. Топольчанской) | 18033 |
| 10. | Ул. Аткарская (от ул. 2-й Садовой до путепровода) | 3414 |
| 11. | Ул. им. Серова А.К. | 4000 |
| 12. | Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до поворота на Кумысную поляну) | 37400 |
| 13. | Ул. Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. Академика Навашина С.Г.) | 13414 |
| 14. | Ул. Беговая (от ул. Политехнической до ул. Большой Садовой) | 1000 |
| 15. | Площадь у автовокзала | 10000 |
| 16. | 2-й Станционный пр. (от ул. Астраханской до ул. Дегтярной) | 1985 |
| 17. | Ул. им. Пугачева Е.И. (от ул. Рабочей до ул. Советской) | 2117 |
| 18. | Ул. Московская (от ул. им. Горького А.М. до Набережной Космонавтов) | 8456 |
| 19. | Ул. Авиастроителей (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до просп. Энтузиастов) | 5200 |
| 20. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ОАО «Саратовгаз») | 6500 |
| 1 | 2 | 3 |
| 21. | Ул. Парковая | 6960 |
| 22. | Ул. Тульская (от ул. Химической до ул. Прудной) | 8000 |
| 23. | 1-й Тульский пр. (от ул.Азовской до ул. Тульской) | 4073 |
| 24. | 2-й Совхозный пр. (от ул. Химической до ул. Лесной) | 4314 |
| 25. | Фруктовый пр. (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Тульской) | 6749 |
| 26. | Ул. Химическая | 7483 |
| 27. | Ул. им. Маркина Н.Г. (от Ново-Астраханского шоссе до пос. Тепличного) | 12484 |
| 28. | Ул. Прудная (от ул. Тульской до дома № 2а) | 1500 |
| 29. | Ул. Лесная (от ул. им. Маркина Н.Г. до ул. Парковой) | 3644 |
|  | Итого | 325432 |

Приложение № 3 к Программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Сумма, тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета (прогнозно) | областного бюджета (прогнозно) | бюджета города |
| 1. | «Строительство автомобильной дороги районного значения с комплексным благоустройством по проспекту Героев Отечества в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап)» | 307137,0 | 257995,1 | 42999,2 | 6142,7 |
| 2. | «Строительство автомобильной дороги по ул. им. ак. Семенова Н.Н. и ул. им. Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова (III этап)» | 81840,2 | 68745,7 | 11457,7 | 1636,8 |
|  | Итого | 388977,2 | 326740,8 | 54456,9 | 7779,5 |