Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 1 полугодие 2025 года

| тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объектов | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.07.2025 | % исполнения |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 82 472,8 | 1 807,8 | 2,19 |
| 1 |  | Реконструкция фонтана «Глобус» | 420,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2 |  | Реконструкция фонтана «Рыбка» | 20 920,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино | 55,4 | 52,0 | 93,86 |
| 4 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка | 3 932,8 | 703,9 | 17,90 |
| 5 |  | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник | 45 869,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6 |  | Реконструкция фонтана Ильинская пл. | 1 052,6 | 1 051,9 | 99,94 |
| 7 |  | Реконструкция системы водоотведения пос. Увек | 7 223,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 |  | Реконструкция фонтана, расположенного в сквере «Дружба народов» | 3 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 212 584,3 | 385 474,8 | 31,79 |
| 10 |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 280 976,3 | 166 680,7 | 59,32 |
| 11 |  | Ливневая канализация по ул. Савельевская до ул. Гвардейская, по ул. им. Тургенева И.С. до ул. им. Панфилова И.В., г. Саратов | 38 750,1 | 333,0 | 0,85 |
| 12 |  | Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» | 1 958,4 | 599,1 | 30,59 |
| 13 |  | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага | 691 916,9 | 202 060,1 | 29,20 |
| 14 |  | Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова | 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 15 |  | Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова | 37,4 | 0,0 | 0,00 |
| 16 |  | Приспособление объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Школа, 1946 г., 1949 г.», здания школы № 72, в целях обеспечения его функционирования в современных условиях | 6 977,2 | 0,0 | 0,00 |
| 17 |  | Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова | 1 000,0 | 253,2 | 25,32 |
|  |  | Система водоотведения вдоль ул. им. А.П. Шехурдина от онкологического диспансера до р. 1-я Гусёлка в Ленинском районе г. Саратова | 1 255,8 | 0,0 | 0,00 |
| 18 |  | Система водоотведения в районе противотуберкулезного диспансера до р. Елшанка в Ленинском районе г. Саратова | 34,1 | 0,0 | 0,00 |
| 19 |  | Противооползневые сооружения оползня «Затонский» на участке от ул. Большой Затонской, д. 27 до пляжа Затон в г. Саратове | 45 533,6 | 11 859,8 | 26,05 |
| 20 |  | Ливневая канализация с сопутствующим дренажом по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. им. Гришаева В.И. в Кировском районе г. Саратова | 1 700,0 | 0,0 | 0,00 |
| 21 |  | Ливневая канализация от дома № 18 по ул. Артиллерийской с подключением к существующей ливневой канализации в районе дома № 1А по ул. Технической | 1 700,0 | 0,0 | 0,00 |
| 22 |  | Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова | 132 133,4 | 3 454,1 | 2,61 |
| 23 |  | Система водоотведения по ул. им. Азина В.М., по ул. 2-й Новокрекингский проезд в Заводском районе г. Саратова | 1 792,0 | 237,8 | 13,27 |
| 24 |  | Комплекс - двухъярусная набережная, расположенная по адресу: г. Саратов, Волжский район, от ул. Бабушкин взвоз до ул. Революционной, Набережной Космонавтов | 6 319,1 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 531 418,5 | 787 802,9 | 51,44 |
| 25 |  | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова | 228 451,5 | 228 406,1 | 99,98 |
| 26 |  | Строительство автомобильной дороги от ул. Аэропорт до 2-го Магнитного проезда и Высокого проезда в Кировском районе г. Саратова | 4 261,4 | 4 261,3 | 100,00 |
| 27 |  | Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова | 1 020 898,0 | 555 036,1 | 54,37 |
| 28 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова | 264 007,6 | 99,3 | 0,04 |
| 29 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла | 11 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 30 |  | Строительство автомобильных дорог по ул. 2-й пр-д Огнеборцев, ул. 3-й пр-д Огнеборцев в Кировском районе города Саратова | 2 800,0 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 158 180,0 | 0,0 | 0,00 |
| 31 |  | Реконструкция трамвайного маршрута № 11 «Мирный переулок – Геологический колледж» | 158 180,00 | 0,0 | 0,00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 25 857,5 | 0,0 | 0,00 |
| 32 |  | Реконструкция фонтана Ильинская пл. | 25 857,5 | 0,0 | 0,00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 553,4 | 0,0 | 0,00 |
| 33 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Б. Казачьей) | 1 553,4 | 0,0 | 0,00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 18 494,5 | 16 426,1 | 88,82 |
| 34 |  | Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый муниципального образования «Город Саратов» (I этап - строительство ледовой арены) | 15 574,3 | 15 568,9 | 99,97 |
| 35 |  | Техническое перевооружение котельной МКУ "СХиТО" г. Саратов, р.п. Соколовый | 670,0 | 607,0 | 90,60 |
| 36 |  | Строительство системы водоснабжения по ул. Садовая в п. Дубки | 250,2 | 250,2 | 100,00 |
| 37 |  | Канализационные сети от жилых домов, расположенных в п.Тепличный, г.Саратова | 2 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего по разделу: |  |  | 3 030 561,0 | 1 191 511,7 | 39,32 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  | 55 000,0 | 49 179,7 | 89,42 |
| 1 |  | Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов | 45 000,0 | 39 537,0 | 87,86 |
| 2 |  | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из муниципальных жилых помещений, расположенных в объектах, подлежащих изъятию | 10 000,0 | 9 642,7 | 96,43 |
| Всего по разделу: |  |  | 55 000,0 | 49 179,7 | 89,42 |
| Итого по Перечню: |  |  | 3 085 561,0 | 1 240 691,4 | 40,21 |

| Председатель комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | А.С. Струков |
| --- | --- |