Приложение 10

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности за 2010 год

тыс. руб.

| № п\п | Наименование объекта | Год начала и завершения работ на объекте | Сметная стоимость в ценах 2010 года | Остаток сметной стоимости | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заказчик – Управление капитального строительства |  |  |  |  | 192455,4 | 189862,6 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 51062,0 | 51016,0 |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 2003-2015 | 387547,5 | 323117,5 | 5798,0 | 5798,0 |
| 2 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 2001-2010 | 85636,4 | 41477,6 | 7560,0 | 7560,0 |
| 3 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 2001-2011 | 72162,1 | 50947,6 | 5754,0 | 5753,6 |
| 4 | Перекладка водопровода d 1000 мм п. Северный Ленинского района | 2001-2012 | 72745,2 | 46379,3 | 9950,0 | 9904,4 |
| 5 | Коллектор 18-А | 2000-2013 | 269367,4 | 265935,1 | 22000,0 | 22000,0 |
| Объекты образования |  |  |  |  | 103841,3 | 102681,0 |
| 6 | Пристройка ФОК с плавательным бассейном к школе № 89 в Ленинском районе г. Саратова | 2008-2010 | 191237,9 | 63047,0 | 46543,3 | 46543,3 |
| 7 | ФОК с плавательным бассейном при школе № 97 в Октябрьском районе г. Саратова | 2008-2010 | 97885,1 | 48848,0 | 47298,0 | 46137,7 |
| 8 | Реконструкция ДОУ № 15 Октябрьского района | 2009-2011 | 44000,0 | 40200,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газификация |  |  |  |  | 3552,1 | 2256,1 |
| 9 | Газификация пос. 2-я Гуселка г. Саратова | 2010 |  |  | 3552,1 | 2256,1 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  | 34000,0 | 33909,5 |
| 10 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 2010 |  |  | 34000,0 | 33909,5 |
| Заказчик – Комитет дорожного хозяйства |  |  |  |  | 220957,5 | 220498,7 |
| 11 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный с устройством подходов к эстакаде через Алексеевский овраг и транспортных развязок, Волжский район г. Саратов | 2000-2011 | 355422,5 | 333747,2 | 202285,0 | 202285,0 |
| 12 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный. Городская эстакада через Алексеевский овраг | 2000-2011 |  |  | 10672,5 | 10672,5 |
| 13 | Проектные работы на строительство автодороги на участке объезда спуска с Алтынной горы до автодороги на поселок Березина речка | 2010 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 7541,2 |
| Заказчик – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 16056,7 | 16013,7 |
| 14 | Реконструкция муниципальных бань №8,16 | 2010 | 12921,5 | 12921,5 | 1500,0 | 1500,0 |
| 15 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова IV очередь, Гуселка-2 | 2004-2011 | 61 496,10 | 30540,4 | 299,5 | 299,5 |
| 16 | Строительство полигона ТБО в пос. Елшанка, Ленинский район г. Саратова | 1998-2011 | 27 052,0 | 19 107,8 | 1500,0 | 1500,0 |
| 17 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 2002-2011 | 280441,9 | 257 581,1 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Строительство модульных котельных по 1-му Нефтяному проезду и 3-му Нефтяному проезду (проектно-сметная документация, кадастровые работы) | 2010 |  |  | 3766,4 | 3766,4 |
| 19 | Реконструкция участка внутриквартальной теплотрассы по ул. 2-я Садовая, 55 объект «Теплотрасса от ТК-334 до ЦТП по ул. Астраханская, 40» | 2010 |  |  | 1510,0 | 1510,0 |
| 20 | Реконструкция ЦТП по ул. Белоглинская, 158/164 | 2010 |  |  | 2559,2 | 2559,2 |
| 21 | Реконструкция внутриквартальных теплотрасс от ЦТП по ул. Белоглинская, 158/164 к многоквартирным домам по ул. Белоглинская, 158/164 и 13-й Шелковичный проезд, 16/18 | 2010 |  |  | 450,0 | 450,0 |
| 22 | Строительство тепловой сети от ТК-311/47 к жилому дому № 93/95 по ул. Чернышевского | 2010 |  |  | 2772,00 | 2729,2 |
| 23 | Строительство тепловой сети от ТК-649 к жилому дому № 23 по ул. Большая Затонская | 2010 |  |  | 99,7 | 99,5 |
| 24 | Строительство тепловой сети от ТК-649 к жилому дому № 25 по ул. Большая Затонская | 2010 |  |  | 99,9 | 99,9 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 429469,6 | 426375,0 |

Председатель комитета по экономике администрации

муниципального образования «Город Саратов»		                                                                                  А.С. Санников