| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за I полугодие 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п |  | Наименование объектов |  | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.07.2020 | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 10 163,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция оборудования котельной, расположенной по адресу: ул. им. Ломоносова М.В., 1 и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов № 6 по ул. Зеркальной; № 5, 11, 25, 25А по ул. 1-й Прокатной; № 3А, 4, 8, 19 по ул. 2-й Прокатной; № 7 по ул. Измайлова | 10 163,0 | 0,0 | 0,0 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 2 110,0 | 2 036,1 | 96,5 |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство спортивного комплекса, по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н | 2 110,0 | 2 036,1 | 96,5 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 1 698 352,5 | 312 494,0 | 18,4 |
| 3 | Разработка проектной документации на строительство спортивного комплекса, по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н | 289,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Детский сад на 100 мест в ЖК «Авиатор» в Заводском районе г. Саратова | 81 453,5 | 16 213,4 | 19,9 |
| 5 | Детский сад на 100 мест по ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. Саратова | 81 753,5 | 299,8 | 0,4 |
| 6 | Строительство второго корпуса МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе г. Саратова | 128 209,2 | 14 930,9 | 11,7 |
| 7 | Строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, ул. Казанская, 29 | 32 986,6 | 14 961,9 | 45,4 |
| 8 | Школа на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор» | 418 483,6 | 234 618,0 | 56,1 |
| 9 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (выкуп у собственников жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу), строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 875 176,2 | 29 449,4 | 3,4 |
| 10 | Строительство спортивного комплекса по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н | 80 000,0 | 2 020,6 | 2,5 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 792 096,9 | 193 980,0 | 24,5 |
| 11 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Гришаева В.И. (от ул. им. Зыбина П.М. до ул. им. Тархова С.Ф.) в жилом районе «Солнечный - 2» Кировского района г. Саратова | 47 447,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова | 101 303,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Строительство автомобильной дороги по ул. Менякина в Волжском районе г. Саратова | 47 865,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове | 589 180,4 | 193 980,0 | 32,9 |
| 15 | Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная (детализация проекта по этапам строительства) | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. им. Блинова Ф.А. до ул. Романтиков в Ленинском районе г. Саратова | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Реконструкция фонтана «Одуванчик» на площади им. Кирова С.М. | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Строительство участка автомобильной дороги по бульвару им. Денисова Николая с местным проездом до ул. Пензенская в микрорайоне САЗ г. Саратова | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 4 900,0 | 295,0 | 6,0 |
| 19 | Строительство нового корпуса в МУДО «ДООЦ «Мечта» | 4 500,0 | 295,0 | 6,5 |
| 20 | Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» в Ленинском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Стахановская, 8 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 136 715,3 | 6 527,4 | 4,7 |
| 21 | Сквер по ул. им. Расковой М.М., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Расковой М.М. | 132 000,0 | 6 527,4 | 4,9 |
| 22 | Водозаборная скважина МБОУ «ООШ №104» | 1 996,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Технологическое присоединение для электроснабжения сквера, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Расковой М.М. | 19,3 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Строительство пристройки и открытых спортивных площадок МОУ «СОШ № 5» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 196 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 4 172,4 | 4 172,3 | 100,0 |
| 25 | Проектирование и строительство плоскостного сооружения на территории МОУ «СОШ № 97» Октябрьского района г. Саратова | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
| 26 | Строительство спортивно-оздоровительной площадки при МОУ Лицей №2 | 172,4 | 172,3 | 99,9 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 10 130,9 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Создание универсальной спортивно-оздоровительной площадки на территории МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» по адресу: г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 1 | 1 997,6 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Создание универсальной спортивно-оздоровительной площадки на территории МОУ «СОШ № 24» по адресу: г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 24 | 8 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по разделу: |  | 2 658 641,1 | 519 504,9 | 19,5 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Исполнение решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 636 940,8 | 146 392,2 | 22,9 |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (выкуп у собственников жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу), строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 636 940,8 | 146 392,2 | 22,9 |
| Всего по разделу: |  | 681 940,8 | 146 392,2 | 21,5 |
| Итого по Перечню: |  | 3 340 581,9 | 665 897,1 | 19,9 |

| Председатель комитета по финансам администрации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципального образования «Город Саратов» |  |  | А.С. Струков |  |