29 марта 2010 года № 46-р

О проведении весенних работ по благоустройству

и санитарной очистке территории муниципального

образования «Город Саратов»

В целях улучшения санитарного состояния города, благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Саратов»:

1. Провести весенние работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» с 30 марта                по 15  мая 2010 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по организации весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального образования «Город Саратов» и контролю за их проведением                   (приложение № 1).

2.2. Мероприятия по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

3. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», комитетам по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожного хозяйства, по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу, по архитектуре и градостроительству, по земельным ресурсам, по труду и социальному развитию, по образованию, здравоохранения, по общественным отношениям анализу и информации; по экономике, управлениям по капитальному строительству, по физической культуре и спорту, по культуре, администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям провести организационную работу по выполнению утвержденных мероприятий по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь трудовые коллективы к активному участию в весенних работах по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов», в наведении санитарного порядка на прилегающих территориях организаций, жилых домов, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5. Рекомендовать управлению внутренних дел по городу Саратову               принять меры по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, по пресечению самовольной расклейки объявлений на фасадах зданий и сооружений, опорах контактной сети и наружного освещения и несанкционированных свалок мусора.

6. Заместителю главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение хода проведения весенних работ в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                    А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 29 марта 2010 года № 46-р

Состав городского штаба

по организации весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов»

и контролю за его проведением

| Васильев В.И. | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председатель штаба |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Баталина О.Ю. | - и.о. заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
| Курышев С.В. | - первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Логинов В.Н. | - первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Халов А. Г. | - первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Касьянов К. В. | - первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Кузьмичев М.В. | - первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Земсков О.В. | - первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Куликов А. В. | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Данилин В.Ю. | - председатель комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» |

| Никитин Н.В. | - председатель комитета по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |

Председатель комитета дорожного хозяйства

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                               В.Ю. Данилин

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 29 марта 2010 года № 46-р

Мероприятия

по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования

«Город Саратов»

| № п/п | Название | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение весенних работ, определение в каждом районе комплекса мероприятий по благоустройству территории города | с 30 марта по 9 мая 2010 года | главы администраций районов, руководители предприятий и организаций |
| 2. | Создание районных штабов (комиссий) | до 30 марта 2010 года | главы администраций районов, комитеты по ЖКХ и дорожного хозяйства, заместители главы администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Проведение санитарных дней с участием трудовых коллективов, организаций, всех форм собственности в уборке города | каждый четверг | главы администраций районов, комитеты по ЖКХ и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 4. | Обращение к жителям города об участии в весенних работах по благоустройству | еженедельно | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации города |
| 5. | Проведение ремонта, окраски контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | до 1 мая 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», МУП БКО |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Спецавтохозяйство по уборке города» |
| 6. |  | Уборка внутридворовых территорий от твердых бытовых отходов и организация регулярного вывоза мусора | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 7. |  | Уборка территорий школ, училищ, ВУЗов и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», комитет по образованию, заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, ректоры (по согласованию) |
| 8. |  | Уборка территорий лечебных учреждений и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2010 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, комитет здравоохранения |
| 9. | Проведение обрезки деревьев, посадка деревьев и кустарников, побелка деревьев, посев газонов, уборка парков, скверов, бульваров, садов, зеленых зон |  | до 1 мая 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Садово-парковое» |
| 10. | Проведение первоочередного ямочного ремонта дорог, уборка дорог, вывоз грунта, побелка бордюров (в рамках подготовки к 9 мая) |  | до 5 мая 2010 года | комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов», главы администраций районов муниципального |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | образования «Город Саратов» |
| 11. | Уборка остановок общественного транспорта |  | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» комитет по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 12. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, витрин магазинов, иллюминаций |  | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 13. | Приведение строительных площадок в соответствие с правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» |  | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 14. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствующее состояние |  | до 1 мая 2010 года | главы администраций районов администрации муниципального образования «Город Саратов» и управляющие организации |
| 15. | Проведение ремонта цоколей домов, заборов, изгородей, коммерческих ларьков |  | до 1 мая 2010 года | главы администраций районов, руководители организаций всех форм собственности |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Организация уборки территорий, прилегающих к рынкам |  | до 1 мая 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», руководители рынков, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 17. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», МУП БКО «Спецавтохозяйство по уборке города» |
| 18. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала (за счет средств балансодержателей) |  | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 19. | Организация работ по благоустройству кладбищ |  | до 25 апреля 2010 года | МУСПП «Ритуал» |
| 20. | Обновление разметки проезжей части дорог, дорожных знаков (в рамках подготовки к 9 мая) |  | до 5 мая 2010 года | директор филиала ГОССМЭП МВД России по Саратовской области, начальник отдела ГИБДД УВД по г. Саратову (по согласованию) |
| 21. | Проведение работ по благоустройству Набережной Космонавтов, скверов, парков |  | до 25 апреля 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Садово-парковое» |
| 22. | Проведение очистки, ремонта и окраски опор элекропередач, освещения, ремонта и замены светильников |  | до 1 мая 2009 года до 5 мая 2010 года | директор ООО СГЭС, директор МУПП «Саратовгорэлектротранс», директор МУП Саргорсвет» |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Проведение весенних работ по благоустройству и санитарной очистке закреплённых территорий |  | до 15 мая 2010 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета дорожного хозяйства

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                               В.Ю. Данилин