| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 9 месяцев 2023 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование объектов |  | Уточненные бюджетные назначения | Исполненона 01.10.2023 | % исполнения |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 46 797,6 | 46 797,6 | 100,0 |
| 1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов» по адресу: г. Саратов, улица Шевыревская, д. 6 |  | 46 797,6 | 32 049,4 | 100,0 |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 264 270,2 | 2 688,2 | 1,0 |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: ул. Вокзальная, д. 4а |  | 7 664,2 |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной по адресу:г. Саратов, Сокурский тракт, 23 |  | 2 541,3 |  |  |
| 4 | Реконструкция сети газопотребления котельной по адресу: ул. им. Клочкова В.Г., д. 85 |  | 1 437,0 | 1 347,2 | 93,8 |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения с. Александровка |  | 4 450,0 |  |  |
| 6 | Реконструкция узла учета газа котельной бани № 16 |  | 1 202,5 | 968,2 | 80,5 |
| 7 | Реконструкция узла учета газа котельной бани № 7 |  | 1 047,3 | 79,0 | 7,5 |
| 8 | Реконструкция узла учета газа котельной бани № 8 |  | 1 045,5 | 79,0 | 7,6 |
| 9 | Реконструкция участка системы водоснабжения села Поповка |  | 12 621,5 | 214,8 | 1,7 |
| 10 | Реконструкция фонтана «Рыбка» |  | 556,8 |  |  |
| 11 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения к р.п. Соколовый |  | 6 000,0 |  |  |
| 12 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения к с. Березина Речка |  | 3 612,5 |  |  |
| 13 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в п. Зональный |  | 4 348,8 |  |  |
| 14 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка |  | 174 709,5 |  |  |
| 15 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино |  | 42 813,3 |  |  |
| 16 | Строительство сетей горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 6 по ул. Бульварной |  | 220,0 |  |  |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 3 844 190,8 | 1 689 358,4 | 43,9 |
| 17 | Детский сад на 160 мест в ЖК «Изумрудный» в Волжском районе г. Саратова |  | 2 946,6 | 900,0 | 30,5 |
| 18 | Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176 (погашение кредиторской задолженности) |  | 1 919,3 | 1 919,2 | 99,9 |
| 19 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока») (погашение кредиторской задолженности) |  | 2 200,7 | 2 200,6 | 99,9 |
| 20 | Детский сад на 160 мест по ул. Лопатина Гора, д. б/н в Заводском районе г. Саратова |  | 1 180,9 |  |  |
| 21 | Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки |  | 4 500,1 | 120,0 | 2,7 |
| 22 | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Торпедо» |  | 315,2 |  |  |
| 23 | Ледовая арена на территории МОУ «Гимназия № 89» в микрорайоне Елшанка г. Саратова |  | 159 783,1 | 60 346,6 | 37,8 |
| 24 | Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова |  | 2 000,0 | 1 512,8 | 75,6 |
| 25 | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага |  | 2 900,0 |  |  |
| 26 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2026 годах» |  | 1 970 790,8 | 533 166,3 | 27,1 |
| 27 | Пристройка к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов, ул. Державинская, 1 |  | 475 977,6 | 262 293,6 | 55,1 |
| 28 | Пристройка на 275 мест к МОУ «СОШ № 103» в Ленинском районе г. Саратова |  | 229 596,9 | 146 396,2 | 63,8 |
| 29 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 |  | 13,7 |  |  |
| 30 | Система водоотведения в районе МОУ «СОШ №106» Заводского района г. Саратова |  | 7 479,8 | 7 427,8 | 99,3 |
| 31 | Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратова |  | 67,1 | 15,0 | 22,4 |
| 32 | Приспособление объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Школа, 1946 г., 1949 г.», здания школы № 72, в целях обеспечения его функционирования в современных условиях |  | 6 977,2 |  |  |
| 33 | Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» |  | 24 056,4 | 7 084,7 | 29,5 |
| 34 | Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова |  | 617 206,8 | 608 150,5 | 98,5 |
| 35 | Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском районе г. Саратова |  | 332 578,6 | 57 315,1 | 17,2 |
| 36 | Система водоотведения от дома № 73 по ул. им. Панфилова И.В. в Ленинском районе г. Саратова |  | 1 700,0 | 510,0 | 30,0 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 164 802,6 | 865 430,1 | 74,3 |
| 37 | Организация наружного освещения на подъездной дороге к ДОЛ «Звездочка» |  | 1 895,5 | 1 755,8 | 92,6 |
| 38 | Организация наружного освещения по ул. Вишневая от ул. Тверская до ул. Лунная, д. 1А |  | 305,0 |  |  |
| 39 | Реконструкция автомобильной дороги в пос. Юриш от ул. 3-й Линии до юго-западной границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:020308:2204 в Заводском районе города Саратова |  | 6 879,3 |  |  |
| 40 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Б. Горной от ул. Симбирской до ул. им. Горького А.М. в Кировском районе г. Саратова |  | 1 720,0 |  |  |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Академика Вавилова Н.И. |  | 2 168,2 |  |  |
| 42 | Строительство автомобильной дороги «п. Солнечный-2 – п. Расково» в Кировском и Гагаринском районах г. Саратова |  | 81 738,9 | 11 738,8 | 14,4 |
| 43 | Строительство автомобильной дороги от ул. Аэропорт до 2-го Магнитного проезда и Высокого проезда в Кировском районе г. Саратова |  | 4 261,4 |  |  |
| 44 | Строительство автомобильной дороги по ул. Большая Азовская в Заводском районе г. Саратов |  | 3 620,0 |  |  |
| 45 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Михаила Булгакова |  | 105 726,5 | 61 710,2 | 58,4 |
| 46 | Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Галкина-Враского от ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города Саратова |  | 107 373,0 | 82 337,5 | 76,7 |
| 47 | Строительство автомобильной дороги по ул. Прудная в Заводском районе |  | 4 180,0 |  |  |
| 48 | Строительство автомобильной дороги по улице № 1 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова, Строительство автомобильной дороги по улице № 2 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова, Строительство автомобильной дороги по улице № 3 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова |  | 16 402,4 | 4 746,9 | 28,9 |
| 49 | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова |  | 665 101,5 | 660 190,7 | 99,3 |
| 50 | Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова |  | 5 408,8 |  |  |
| 51 | Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе школы на 550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова |  | 97 919,2 | 26 693,6 | 27,3 |
| 52 | Реконструкция объекта: «Трамвайная сеть от остановки 6-я Дачная до остановки Школа № 52 (маршрут № 6)» в г. Саратов (погашение кредиторской задолженности) |  | 4 024,0 | 4 024,0 | 100,0 |
| 53 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им Братьев Никитиных в Волжском районе г. Саратова |  | 2 000,0 |  |  |
| 54 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе города Саратова |  | 54 078,9 | 12 232,6 | 22,6 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 311 391,6 | 311 391,6 | 100,0 |
| 55 | Реконструкция сети газопотребления в теплогенераторной по адресу: г. Саратов, Фрунзенский район, ул. Новоузенская, 162 |  | 50,4 | 50,4 | 100,0 |
| 56 | Реконструкция имущественного комплекса МОУ «СОШ №77», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д.143 |  | 311 341,2 | 311 341,2 | 100,0 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 206 559,3 | 34 637,2 | 16,8 |
| 57 | Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый (I этап - Ледовая арена) МО «Город Саратов» |  | 113 611,7 | 28 636,3 | 25,2 |
| 58 | Обеспечение водоснабжением поселка Дубки муниципального образования «Город Саратов» по улице Горной |  | 1 774,0 | 1 760,9 | 99,3 |
| 59 | Реконструкция котельных №33 с. Рыбушка, №35 п. Сергиевский |  | 600,0 | 117,9 | 19,7 |
| 60 | Реконструкция систем газопотребления котельных, в т.ч. узлов учета газа |  | 8 580,0 | 2 773,5 | 32,3 |
| 61 | Строительство системы водоснабжения по ул. Садовая в п. Дубки |  | 315,0 | 315,0 | 100,0 |
| 62 | Техническое перевооружение котельной №19 в р.п. Красный текстильщик |  | 5 678,6 | 1 033,6 | 18,2 |
| 63 | Бассейн в школе р.п. Соколовый МО «Город Саратов» |  | 76 000,0 |  |  |
| Всего по разделу: |  |  | 5 838 012,1 | 2 950 303,1 | 50,5 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  | 23 575,1 | 21 236,0 | 90,1 |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» |  | 16 412,9 | 16 408,6 | 99,9 |
| 2 | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, расположенных в объектах подлежащих изъятию в районе Славянской площади муниципального образования «Город Саратов» |  | 7 162,2 | 4 827,4 | 67,4 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 3 115 377,3 | 914 692,3 | 29,4 |
| 3 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» |  | 415 897,1 | 23 072,4 | 5,5 |
| 4 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» (погашение кредиторской задолженности) |  | 135,1 | 135,1 | 100,0 |
| 5 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2026 годах» |  | 2 699 345,1 | 891 484,8 | 33,0 |
| Всего по разделу: |  |  | 3 138 952,4 | 935 928,3 | 29,8 |
| Итого по Перечню: |  |  | 8 976 964,5 | 3 886 231,4 | 43,3 |
| Председатель комитета по финансам администрации |  |  |  |  |  |
| муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  | А.С. Струков |  |