Информация о финансировании объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы  на 01.04.08 г.

тыс. руб.

| Код | Наименование объекта капитального строительства | Утверждено решением СГД от 20.12.2007 № 23-223 "О бюджете города на 2008 год" | Утверждено решением СГД от 28.02.2008 № 25-254 "О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 20.12.2007 №23-223 "О бюджете города на 2008 год" | Выполнено работ | Кассовое исполнение | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к перво-начальному бюджету | к уточнен-ному бюджету |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ### I. Реализация муниципальных целевых программ |  | 10943,0 | 60943,0 |  |  |  |  |  |
| ### Комитет по капитальному строительству |  | 10943,0 | 60943,0 |  |  |  |  |  |
| ### «Обеспечение населения города Саратова питьевой водой на ### 1999-2010 годы», в том числе: |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 0502 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы», в том числе: |  | 943,0 | 50943,0 |  |  |  |  |  |
| 0701 | Пристройка к ДОУ № 54 Октябрьского района | 943,0 | 943,0 |  |  |  |  |  |
| 0701 | Пристройки к МДОУ г. Саратова |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |
| II. Строительство и реконструкция объектов |  | 91070,8 | 106008,2 | 72,9 | 58,0 | 0,06 | 0,05 |  |
| Управление по инженерной защите города |  | 7982,9 | 7982,9 |  |  |  |  |  |
| 0502 | ТЭО ливневой канализации | 3982,9 | 3982,9 |  |  |  |  |  |
| 0406 | Инженерная защита от подтопления (система дренажа) пос. Первомайский Октябрьского района г. Саратова | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 0502 | Реконструкция ливневой канализации по проспекту 50 лет Октября от ул. Вишневая до Молодежно-го проезда г. Саратова | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| Комитет по капитальному строительству |  | 70672,4 | 83422,4 | 72,9 | 58,0 | 0,08 | 0,07 |  |
| Образование |  | 3000,0 | 14000,0 |  |  |  |  |  |
| 0702 | Реконструкция здания СОШ с УИП № 4 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 0702 | Пристройка ФОК с плавательным бассейном к школе № 89 в Ленинском районе г. Саратова |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |
| 0702 | ФОК с плавательным бассейном к школе №97 в Октябрьском районе г. Саратова |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  |
| 0908 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» в Волжском районе | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунального назначения |  | 24658,6 | 26408,6 | 72,9 | 42,6 | 0,17 | 0,16 |  |
| 0502 | Водоснабжение пос. Увек | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Коллектор по ул. им. Некрасова Н.А. | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 0502 | Новое кладбище по Московскому шоссе | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Электроснабжение Елшанского кладбища | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Газификация Елшанского кладбища | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Новое кладбище в пос. Увек | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Газификация пос. Увек | 3800,0 | 3800,0 | 72,9 | 42,6 | 1,12 | 1,12 |  |
| 0502 | Реконструкция здания МУДО по адресу: ул. им. Лебедева – Кумача В.И., 88-а под муниципальный архив | 7158,6 | 7158,6 |  |  |  |  |  |
| 0702 | Модернизация системы теплоснабжения МОУ СОШ № 14 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Газопровод низкого давления лесопарка лесхоз «Кумысная поляна» |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Приобретение и монтаж установок очистки, опреснения и обеззараживания воды в школах, детских садах, больницах городского округа |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| Прочее |  | 10000,0 | 10000,0 |  | 1,7 | 0,02 | 0,02 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 0503 | Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. | 10000,0 | 10000,0 |  | 1,7 | 0,02 | 0,02 |  |
| Погашение кредиторской задолженности |  | 3013,8 | 3013,8 |  | 13,7 | 0,45 | 0,45 |  |
| 0502 | Погашение кредиторской задолженности комитета по капитальному строительству администрации города перед ООО «НПФ Фундаментстройпроект» | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Погашение кредиторской задолженности комитета по капитальному строительству администрации города перед ЗАО «СТЭМК» | 13,8 | 13,8 |  | 13,7 | 99,28 | 99,28 |  |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 12415,5 | 14602,9 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Расширение городского полигона по утилизации ТБО в Волжском районе г. Саратова IV очередь | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Строительство полигона в Александровском карьере г. Саратова | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 0502 | Реконструкция муниципальных бань № 4,7,8,10,11 (приобретение оборудования и пуско-наладочные работы) | 6415,5 | 6415,5 |  |  |  |  |  |
| 0502 | Реконструкция (переключение) объектов теплоснабжения на сети ТЭЦ – 2 ОАО «Во ТГК» на территории п. Крекинг |  | 2187,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по АИП: | 102013,8 | 166951,2 | 72,9 | 58,0 | 0,06 | 0,03 |  |

## Председатель

комитета по экономике                                                                                                                                          А.С. Санников