Пояснительная записка к информации об исполнении ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 19.12.2013     № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 37 ведомственных целевых программ предусмотрено 2 749 281,3 тыс. руб. (Приложение) или 19,4% от общего объема расходов бюджета.

По итогам 9 месяцев 2014 года структурными подразделениями администрации муниципального образования «Город Саратов» было освоено 1 209 541,4 тыс. руб. или 44,0% выделенных средств.

В рамках 4 ведомственных целевых программ предусмотренные бюджетные средства в отчетном периоде не осваивались по следующим причинам:

– ВЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища, закрепленных за управлением по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (управление по инженерной защите) – изготовление документации по безопасности гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища и проведение открытого конкурса по определению страховщика запланировано на октябрь текущего года;

– ВЦП «Приобретение дорожно-строительной, специализированной техники и оборудования для нужд города» на 2014 год (комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) – согласно заключенным муниципальным контрактам техника будет поставлена не позднее 23.10.2014г., оплата будет произведена в 4 квартале текущего года;

– ВЦП «Устройство насосной установки для повышения давления на водопроводных сетях п. Лесопильный муниципального образования «Город Саратов»  на 2014 год (комитет по ЖКХ), ВЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2012-2014 годы» (управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций) – бюджетные ассигнования на реализацию программ были утверждены решением Саратовской городской Думы от 26.09.2014 № 39-442 «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 19.12.2013 № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год», по состоянию на 01.10.2014г. программы не утверждены.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                  Е.В. Ножечкина

Приложение

Информация об исполнении ведомственных целевых программ

за 9 месяцев 2014 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу) | Уточненные бюджетные назначения на 2014 год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова |  |  |  |
| «Формирование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 22.10.2013 № 2626) | 18 328,6 | 1 471,5 | 8,0 |
| «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2012-2014 годы (от 27.04.2012 № 755) | 56 573,7 | 6 576,9 | 11,6 |
| Итого по комитету | 74 902,3 | 8 048,4 | 10,7 |
| Управление по культуре |  |  |  |
| «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2568) | 19 762,4 | 15 085,9 | 76,3 |
| Итого по комитету | 19 762,4 | 15 085,9 | 76,3 |
| Управление по труду и социальному развитию |  |  |  |
| «Социальная поддержка населения города Саратова» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2566) | 35 999,3 | 19 875,4 | 55,2 |
| «Старшее поколение» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2525) | 2 764,3 | 1 623,4 | 58,7 |
| «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей г. Саратова» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2571) всего, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 21 200,6 6 270,3 14 332,2 598,1 | 7 082,3 2 053,9 4 830,1 198,3 | 33,4 32,8 33,7 33,2 |
| Итого по управлению, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 59 964,2 6 270,3 14 332,2 39 361,7 | 28 581,1 2 053,9 4 830,1 21 697,1 | 47,7 32,8 33,7 55,1 |
| Комитет по ЖКХ |  |  |  |
| «Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 24.10.2013 № 2639) | 52 773,7 | 29 891,1 | 56,6 |
| «Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань» на 2014 год (от 11.10.2013 № 2522) | 2 607,7 | 2 558,4 | 98,1 |
| «Устройство насосной установки для повышения давления на водопроводных сетях п. Лесопильный муниципального образования «Город Саратов» | 433,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету | 55 814,6 | 32 449,5 | 58,1 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| «Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования «Город Саратов» по социально-экономическому развитию города Саратова» на 2014 год (от 09.10.2013 № 2503) | 12 966,1 | 10 912,4 | 84,2 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Саратова» на 2014 год (от 09.10.2013 № 2502) | 3 750,0 | 3 650,0 | 97,3 |
| Итого по администрации | 16 716,1 | 14 562,4 | 87,1 |
| Управление по инженерной защите |  |  |  |
| «Проведение обследования и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов)» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2601) | 5 160,4 | 2 564,6 | 49,7 |
| «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища, закрепленных за управлением по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 02.07.2014 № 1852) | 4 140,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 9 301,1 | 2 564,6 | 27,6 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  |  |  |
| «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» (от 08.07.2013 № 1347) всего, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 1 753 737,0 958 330,4 486 377,5 309 029,1 | 553 902,3 406 223,1 549,4 147 129,8 | 31,6 42,4 0,1 47,6 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 1 753 737,0 958 330,4 486 377,5 309 029,1 | 553 902,3 406 223,1 549,4 147 129,8 | 31,6 42,4 0,1 47,6 |
| Комитет по образованию |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 22.10.2013 № 2624) | 975,0 | 975,0 | 100,0 |
| «Организация отдыха детей в каникулярный период» на 2014 год (от 22.10.2013 № 2625) | 13 100,1 | 12 222,0 | 93,3 |
| «Молодёжь Саратова» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2599) | 700,0 | 329,1 | 47,0 |
| «Развитие педагогического потенциала» на 2014 год (от 28.10.2013 № 2655) | 580,0 | 404,0 | 69,7 |
| «Профилактика наркомании среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2014 год (от 30.10.2013 № 2673) | 545,0 | 210,0 | 38,5 |
| «Профилактика правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2014 год (от 24.10.2013 № 2638) | 550,0 | 25,0 | 4,5 |
| Итого по комитету | 16 450,1 | 14 165,1 | 86,1 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 11.10.2013 № 2521) | 41 000,0 | 27 374,9 | 66,8 |
| «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 18.10.2013 № 2585) всего, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 469 857,1 368,2 469 488,9 | 354 259,4 368,2 353 891,2 | 75,4 100,0 75,4 |
| «Приобретение дорожно-строительной, специализированной техники и оборудования для нужд города» на 2014 год (от 17.07.2014 № 2027) | 16 266,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комитету, в том числе по источникам: - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 527 123,8 368,2 526 755,6 | 381 634,3 368,2 381 266,1 | 72,4 100,0 72,4 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2012-2014 годы» (от 24.08.2012 № 1973) | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по управлению | 1 999,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 05.11.2013 № 2707) | 65 820,4 | 53 598,0 | 81,4 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2573) | 13 814,8 | 12 475,3 | 90,3 |
| Итого по администрации | 79 635,2 | 66 073,3 | 83,0 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 06.11.2013 № 2712) | 40 011,0 | 25 164,4 | 62,9 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 28.10.2013 № 2649) | 3 896,8 | 3 664,1 | 94,0 |
| Итого по администрации | 43 907,8 | 28 828,5 | 65,7 |
| Администрация Октябрьского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 30.10.2013 № 2676) | 15 331,5 | 9 426,7 | 61,5 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2575) | 4 253,8 | 4 153,8 | 97,6 |
| Итого по администрации | 19 585,3 | 13 580,5 | 69,3 |
| Администрация Фрунзенского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2603) | 17 571,3 | 8 223,8 | 46,8 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 16.10.2013 № 2578) | 1 390,3 | 1 390,3 | 100,0 |
| Итого по администрации | 18 961,6 | 9 614,1 | 50,7 |
| Администрация Кировского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 05.11.2013 № 2708) | 20 163,7 | 15 982,7 | 79,3 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 16.10.2013 № 2577) | 3 018,7 | 2 546,7 | 84,4 |
| Итого по администрации | 23 182,4 | 18 529,4 | 79,9 |
| Администрация Волжского района |  |  |  |
| «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 21.10.2013 № 2602) | 21 348,2 | 16 362,9 | 76,7 |
| «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год (от 24.10.2013 № 2637) | 4 279,3 | 4 216,3 | 98,5 |
| «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе парка Победы в Волжском районе г. Саратова» на 2014 год (от 14.10.2013 № 2569) | 2 610,4 | 1 342,8 | 51,4 |
| Итого по администрации | 28 237,9 | 21 922,0 | 77,6 |
| ИТОГО, в том числе по источникам: - федеральный бюджет; - средства, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 2 749 281,3 6 270,3 958 330,4 501 077,9 1 283 602,7 | 1 209 541,4 2 053,9 406 223,1 5 747,7 795 516,7 | 44,0 32,8 42,4 1,1 62,0 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                              Е.В. Ножечкина

 - по состоянию на 01.10.2014г программа не утверждена